临海市非政府采购项目

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程

项目编号：TZMC-ZX202615

招 标 人：临海广电网络有限公司

代理机构：台州明辰招标代理有限公司

二0二六年四月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	14

第四章  评标办法及评分标准	28

第五章  合同主要条款	33

第六章 　投标文件格式	33

一、资格响应文件格式	44

二、商务技术文件格式	47

三、报价文件格式	58

# 第一章  投标邀请

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海广电网络有限公司委托，参照采购有关流程，现就临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程

招 标 人：临海广电网络有限公司

采购规模及内容概述：临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程施工、路面开挖、修复施工。

采购预算：646万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲工期：合同签订后60天内完成。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）须同时具备下列资质：

①通信工程施工总承包三级（含）以上企业资质；

②电力工程施工总承包三级（含）以上企业资质；

（3）在有效期内的安全生产许可证；

（4）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年5月7日08:30 前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在2026年5月6日17时00分前以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2026年5月7日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2026年5月7日08时30分 。

开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台、江南街道春和路下岙余村新办公楼二楼开标室2（不见面开标大厅）。

11.发布公告的媒介

本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12、其他事项

（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

13、联系方式

（1）招标人信息

名称：临海广电网络有限公司

地址：浙江省台州市临海市大洋街道临海大道（中）1258号

项目联系人：林先生

项目联系方式：0576-89366289

（2）采购代理机构信息

名 称：台州明辰招标代理有限公司

地址: 临海市古城街道靖江中路193号星鑫商务大厦1102

项目联系人（询问）：董先生

项目联系方式：0576-89188963

质疑联系人：叶先生

质疑联系方式：0576-89188960

电子邮箱: 2794725066@qq.com

（3）本次非政府采购项目监管机构信息

名 称：临海市新闻传媒集团（临海市广播电视台）

地 址：浙江省临海市大洋街道临海大道（中）1258号

联系人：何先生

联系电话：0576-85400490

# 第二章  招标需求

一、项目概况

临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程施工，含路面开挖、修复施工。

- 工程量清单:具体工程内容及施工图纸随本采购公告一起发布。

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE32管铺设 | φ32mm，壁厚3mm，含材料含安装 | m | 1720 |
| 2 | PE50管铺设 | φ50mm，壁厚3.5mm，含材料含安装 | m | 2700 |
| 3 | PE75管铺设 | φ75mm，壁厚4mm，含材料含安装 | m | 200 |
| 4 | PE100管铺设 | φ102mm，壁厚4.5mm，含材料含安装 | m | 67497 |
| 5 | 热镀锌32钢管铺设 | φ32mm，壁厚2.5mm，含材料含安装 | m | 400 |
| 6 | 热镀锌50钢管铺设 | φ50mm，壁厚3mm，含材料含安装 | m | 200 |
| 7 | 热镀锌100钢管铺设 | φ100mm，壁厚4mm，涂层1.5mm，含材料含安装 | m | 26085 |
| 8 | MPP定向牵引管 | 1.土壤类别:综合土方不区别土质类别 2.材质及规格:6根壁厚8mmMPP管DN100 3.接口方式:热熔连接 4.泥浆要求:泥浆外运消纳、运距投标单位自行考虑 | m | 723 |
| 9 | 0#混凝土手孔井 | 1.砖砌手孔井450mm*450mm*800mm 2.含垫层、M10砂浆砌筑MU10标准砖井身、M10水泥砂浆抹灰、井圈、预制混凝土井盖、模板等 3.具体做法详见招标图纸 | 座 | 23 |
| 10 | 1#铸铁手孔井 | 手孔井一 1.材料品种:M10水泥砂浆砌筑MU20砖+井内壁用20厚1:2水泥砂浆抹灰+C20混凝土井圈 2.规格尺寸:宽500mm×长900mm×高1100mm 3.盖板材质、规格:800*1200mm路灯所统一铸铁井盖 4.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚砂土垫层+100mm厚C20混凝土垫层 5.备注:含模板、具体做法详见招标图 | 座 | 13 |
| 11 | 1#混凝土手孔井 | 手孔井一 1.材料品种:M10水泥砂浆砌筑MU20砖+井内壁用20厚1:2水泥砂浆抹灰+C20混凝土井圈 2.规格尺寸:宽500mm×长900mm×高1100mm 3.盖板材质、规格:800*1200mmC30混凝土井盖（样式路灯所统一） 4.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚砂土垫层+100mm厚C20混凝土垫层 5.备注:含模板、具体做法详见招标图 | 座 | 517 |
| 12 | 2#铸铁手孔井 | 手孔井二 1.材料品种:M10水泥砂浆砌筑MU20砖+井内壁用20厚1:2水泥砂浆抹灰+C20混凝土井圈 2.规格尺寸:宽900mm×长1200mm×高1100mm 3.盖板材质、规格:1200*1500mm路灯所统一铸铁井盖 4.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚砂土垫层+100mm厚C20混凝土垫层 5.备注:含模板、具体做法详见招标图 | 座 | 8 |
| 13 | 2#混凝土手孔井 | 手孔井二 1.材料品种:M10水泥砂浆砌筑MU20砖+井内壁用20厚1:2水泥砂浆抹灰+C20混凝土井圈 2.规格尺寸:宽900mm×长1200mm×高1100mm 3.盖板材质、规格:1200*1500mmC30混凝土井盖（样式路灯所统一） 4.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚砂土垫层+100mm厚C20混凝土垫层 5.备注:含模板、具体做法详见招标图 | 座 | 124 |
| 14 | 管道包封 | 1.混凝土强度等级:C25 2.备注:具体做法详见招标图 | m3 | 1150 |
| 15 | 修复沥青道路（碎石） | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm | m2 | 315 |
| 16 | 修复沥青道路（4.5Mpa/7d碎石稳定层） | 1.水泥含量:（4.5Mpa/7d）水泥碎石稳定层 2.厚度:15cm 3.熟料场内运输 | m2 | 315 |
| 17 | 修复沥青道路（3.5Mpa/7d碎石稳定层） | 1.水泥含量:（3.5Mpa/7d）水泥碎石稳定层 2.厚度:15cm 3.熟料场内运输及养生 | m2 | 315 |
| 18 | 修复沥青道路（粘层） | 1.材料品种:改性乳化沥青PCR 2.喷油量:0.5L/m2 | m2 | 315 |
| 19 | 修复沥青道路（封层） | 1cm乳化沥青稀浆封层+沥青透层（PC-2） | m2 | 315 |
| 20 | 修复沥青道路（粗粒式沥青混凝土） | 1.沥青混凝土种类:AC-25C型粗粒式进口沥青混凝土 2.厚度:8cm | m2 | 315 |
| 21 | 修复沥青道路（中粒式沥青混凝土） | 1.沥青混凝土种类:AC-20C型中粒式进口沥青混凝土（SBS改性沥青，掺0.4%抗车辙剂） 2.厚度:6cm | m2 | 315 |
| 22 | 靖江南路修复人行道 | 1、块料品种、规格 ：300*150*50mm厚浅灰色/青灰色透水砖 2、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：10cm厚碎石垫层+15cm厚C25混凝土垫层+3cm厚M10水泥砂浆 | m2 | 186 |
| 23 | 靖江南路修复人行道（主材利旧） | 1、块料品种、规格 ：300*150*50mm厚浅灰色/青灰色透水砖（利用拆除部分） 2、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：10cm厚碎石垫层+15cm厚C25混凝土垫层+3cm厚M10水泥砂浆 | m2 | 186 |
| 24 | 汇墅路修复人行道基础 | 1、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：10cm厚碎石垫层+15cm厚C25混凝土垫层 | m2 | 380 |
| 25 | 汇墅路修复花岗岩平石（主材利旧） | 1.材料品种、规格:1000*120*130mm芝麻灰花岗岩平石火烧面（利用原平石） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10砂浆 | m | 25 |
| 26 | 汇墅路修复花岗岩侧石（主材利旧） | 1.材料品种、规格:1000*150*400mm芝麻灰花岗岩侧石火烧面（利用原侧石） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10砂浆粘结层+C20水泥混凝土基础及坞膀（含模板） | m | 25 |
| 27 | 靖江南路修复花岗岩平石（主材利旧） | 1.材料品种、规格:1000*100*250mm芝麻灰花岗岩平石火烧面（利用原平石，含弧形、倒角） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10砂浆粘结层+13cmC20水泥混凝土基础（含模板） | m | 120 |
| 28 | 靖江南路修复花岗岩侧石（主材利旧） | 1.材料品种、规格:1000*150*200mm芝麻灰花岗岩侧石火烧面（利用原侧石，含弧形、倒角） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10砂浆粘结层+8cm厚C20水泥混凝土基础及坞膀（含模板） | m | 120 |
| 29 | 靖江南路修复花岗岩平石 | 1.材料品种、规格:1000*100*250mm芝麻灰花岗岩平石火烧面（含弧形、倒角） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10砂浆粘结层+13cmC20水泥混凝土基础（含模板） | m | 30 |
| 30 | 靖江南路修复花岗岩侧石 | 1.材料品种、规格:1000*150*200mm芝麻灰花岗岩侧石火烧面（含弧形、倒角） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10砂浆粘结层+8cm厚C20水泥混凝土基础及坞膀（含模板） | m | 30 |
| 31 | 靖江南路修复混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:30cm 3.备注:含钢筋、模板，具体做法详见招标施工图 | m2 | 560 |
| 32 | 靖江南路拆除混凝土路面 | 现状路面拆除（混凝土路面），含道路切割、破碎、装车及外运消纳，厚度、运距和残值结合现场实际情况投标人自行综合考虑 | m2 | 560 |
| 33 | 拆除沥青道路路面 | 现状道路拆除（8cm+6cm沥青路面），含道路切割、破碎、装车、外运消纳及残值，运距和残值结合现场实际情况投标人自行综合考虑 | m2 | 315 |
| 34 | 拆除沥青道路基层 | 现状道路基层拆除（45cm水泥稳定碎石基层），含道路切割、破碎、装车、外运消纳及残值，运距和残值结合现场实际情况投标人自行综合考虑 | m2 | 315 |
| 35 | 汇墅路拆除人行道基础 | 现状人行道拆除（15cm厚混凝土垫层），含切割、破碎、装车、外运消纳及残值，运距和残值结合现场实际情况投标人自行综合考虑 | m2 | 380 |
| 36 | 靖江南路拆除人行道 | 现状人行道拆除（15cm厚混凝土垫层+3cm厚水泥砂浆+5cm透水砖（保护性拆除）），含切割、破碎、装车、外运消纳及残值，运距和残值结合现场实际情况投标人自行综合考虑 | m2 | 372 |
| 37 | 拆除花岗岩平、侧石 | 现状侧、平石保护性拆除，含拆除、刨出、刮净、运输、旧料清理成堆 | m | 350 |
| 38 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉 2.铺种方式:满铺 3、日常养护 | m2 | 5920 |
| 39 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:H25-35P10-15 3、日常养护 | 株 | 700 |
| 40 | 绿化处种植土回填 | 回填种植土，厚度30cm（土方需由中标方自行采购） | m3 | 1800 |
| 41 | 绿化处普通土方回填 | 填土夯实，厚度30cm（土方需由中标方自行采购） | m3 | 1800 |
| 42 | 道路开挖施工铁板临时铺装 | 开挖道路后临时通车，铁板租用、铺装、吊运等，不计主材 | 张 | 20 |
| 43 | 整理绿化用地 | 绿地平整、基础维护清理、杂物清理、原绿化维护及移栽等 | m2 | 6000 |
| 44 | 塑料管、钢管、手孔井处人工挖土 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在2m以内 | m3 | 612 |
| 45 | 塑料管、钢管、手孔井处机械不装车挖土 | 挖掘机挖土不装车三类土 | m3 | 1918 |
| 46 | 塑料管、钢管、手孔井处机械装车挖土 | 挖掘机挖土装车三类土 | m3 | 3590 |
| 47 | 塑料管、钢管、手孔井处普通土回填 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 2530 |
| 48 | 黄砂回填 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:砂 3.备注:详见招标图纸 | m3 | 1067 |
| 49 | 塑料管、钢管、手孔井处余方弃置 | 1、废弃料品种 ：不区别土质类别、地面附作物、道路结构层、碎石等； 2、运距：运距及土方消纳投标单位自行考虑 | m3 | 3590 |
| 50 | 栽植草皮籽 | - 栽植草皮籽 2、日常养护 | m2 | 40 |

三、质量目标：合格，本项目保修期按照国家相关规定执行。管道保修期不少于5年。

四、工程技术规范要求

中标供应商应按下列法律、法规及行业的有关规定和要求及本项目招标文件的要求对本工程进行施工。

（一）国家关于工程建设现行的有关法律、法规及行业的有关规定。

（二）国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。

（三）发包人有关工程建设方面的标准和规定。

实施中所用标准和技术规范均应以合同签订之日为止时的最新版本为准。

五、材料质量要求

1.材料选择

本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

2.材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3.供应要求

（1）本次招标承包范围内的施工材料均由承包人根据本招标文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，承包人提供产品合格证并经甲方认可后方可使用。

（2）由承包人采购的主要材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

六、工程管理的要求

1. 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2. 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

七、相关问题特别澄清：

1.工作内容详见工程量清单及图纸。

2.施工用地、用水、用电：由施工方自行解决，费用已包含在综合单价内，结算时不再调整。

3.招标人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，中标供应商不得拒绝施工，工程完工后按实结算。

4.安全文明施工的措施标准应符合国家、业内及当地有关规定，费用已包含在综合单价内。

5.中标供应商要加强施工质量管理，施工过程中必须接受招标人的监督和检查。倘若工程质量不合要求，招标人有权暂停施工，中标供应商必须无条件返工重做，由此造成的损失由中标供应商自行承担。

6.中标供应商应严格按照项目隐蔽工程的验收管理规定执行隐蔽工程的管理，落实隐蔽工程相关资料的留底存档，主动接受招标人和监理单位的监督审核。

7.本项目结算工程量按照第三方审定的工程量为准。

注：

1、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量进行报价，不得减少。主要包含材料设备投入费用、施工安装费用、试运行及质保费用、以及相关的保险、利润、税金、检测费用、备品备件费用、相关审批费用、政策性文件规定费用、政策处理费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2、▲照明工程手孔井盖、景观工程手孔井盖完工后根据实际使用量免费提供不低于3%备品备件（备品备件数量如存在小数则向上取整）

3、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

4、其他要求：

1）项目负责人在建项目要求：项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设行政主管部门同意停工的书面证明）。

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设行政主管部门书面证明和竣工（交工）报告）。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料（以电子文档形式随资格文件上传）提交，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。如承接项目已取得竣工验收记录或交工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。

2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

3）投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；

（13）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费根据中标价由中标人支付给招标代理机构，在招标代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下： 工程类：[100万*1.0%+（500-100）万*0.7%+（1000-500）万元*0.55%+（5000-1000）万元×0.35%]×70%； |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在2026年5月6 日17时00分前以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后2个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 付款方式：合同签订后，工程进场施工一个月内向乙方支付项目合同价的30%,工程完工后支付至合同总价的50%，项目整体验收后支付至合同总价的80%，发包人收到承包人完整的竣工验收报告、结算资料并经第三方审核完成后支付至结算价款的98.5%。增值税专用发票应随付款进度及时提供给采购人。余1.5%结算价作为质保金，待质保期满2年后支付50%，满五年后付清余款。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还: 按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。 履约保证金形式：转账（转账的须从本中心注册的银行基本账户汇出）。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 履约保证金账号：201000105503123000002 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576—85407100。 |
| 14 | 电子投标文件的上传： （1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。 （2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份） CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759 说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 |
| 15 | 投标人平台使用费： 项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 平台使用费账号：201000105503123000003 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576—85407100。 注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。 |
| 16 | 电子发票申请方式： 为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。 |
| 17 | 特别事项： 潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。 本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337 本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。软件技术支持电话：15267291759（同微信）。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在2026年5月6日17时00分前以书面形式提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起3个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起3个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后7个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成（均为一份正本、四份副本）。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件。

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）项目负责人简历表；

（4）项目负责人在建项目承诺书；

（5）项目技术负责人简历表

（6）项目实施人员一览表；

（7）主要施工机械设备表；

（8）供应商类似合同案例一览表；

（9）商务技术响应表；

（10）供应商按照评分标准要求提供的相应资料；

（11）供应商认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页14. 投标活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（2794725066@qq.com）,联系人：董先生，电话：0576-89188963；

5.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

4. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于六份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、商务技术分60分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（40分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

（二）商务技术分（60分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 3分 | 根据投标企业履约能力、综合实力等进行打分。（0-3分） |
|  |  | 1分 | - 市政公用工程施工总承包资质，贰级及以上得1分；叁级得0.5分。 |
| 2 | 企业业绩 | 3分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过百万级管道类似项目的合同业绩，每个得1分，最高3分。（0-3分） 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
| 3 | 项目团队人员资质 | 7分 | （1）项目负责人： ①具备市政公用工程和机电工程一级建造师及以上资格，同时具有有效的安全生产许可证B类证书的得2分。 ②具备用电工程相关工程师（非低压电工作业证），初级得1分，中级及以上得2分。 （2）技术负责人： ①具备机电工程师，初级得0.5分，中级及以上得1分。 ②具备用电工程相关工程师（非低压电工作业证），初级得0.5分，中级及以上得1分。 - 其他人员： 根据投标人提供实施管理团队（项目负责人、技术负责人除外）具有电气工程师、网络应用工程师。 每提供1项证书的得0.5分，最多得1分。 备注： 1、所有团队成员应为本单位职员，提供的人员证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的近6个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供社保资料的不得分。 5、一个人多本证书按一本计算，多人有同一专业证书按一本计算。 |
| 4 | 施工方案 | 9分 | 根据项目前期准备情况、项目需求、项目现状的了解程度及工程实施方案综合评分。 一类得 [3,2)分；二类得[2,1)分；三类得 [1,0)分。 |
|  |  |  | 根据投标人针对本项目的项目施工组织管理制度的科学性、合理性进行打分。 一类得 [3,2)分；二类得[2,1)分；三类得 [1,0)分。 |
|  |  |  | 所提供的技术方案、图纸符合施工现场实际情况进行综合评分。 一类得 [3,2)分；二类得[2,1)分；三类得 [1,0)分。 |
| 5 | 施工组织 | 12分 | 根据投标人提供的施工进度计划安排及施工进度计划图表、施工工期控制、进度保证措施安排完善合理综合评分。 一类得 [3,2)分；二类得[2,1)分；三类得 [1,0)分。 |
|  |  |  | 为保证施工质量，投标人提公路交通工程施工安全或机电方面证书进行打分，贰级及以上每份证书得3分，叁级每份得2分，最多得6分 |
|  |  |  | 拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善，质量、安全等相关人员配置和施工强度匹配进行打分。 一类得 [3,2)分；二类得[2,1)分；三类得 [1,0)分。 |
| 6 | 安全文明施工保证措施 | 6分 | 按照安全文明施工要求，提供安全管理措施，人员安全管理，设备安全管理， 维护、施工过程安全保障管理措施，安全问题预防及安全防范机制，安全文明活动实例综合评分。 一类得 [3,2)分；二类得[2,1)分；三类得 [1,0)分。 |
|  |  |  | 根据投标人对施工现场环境、公共卫生等方面提供证书及资料情况进行打分。（0-3分） |
| 7 | 项目重点、难点分析 | 3分 | 根据本项目的采购需求，重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等进行打分。（0-3分） |
| 8 | 应急处置方案 | 3分 | 根据突发性事件应急响应方案的先进性、科学性等由评分小组进行打分。（0-3分） |
| 9 | 售后服务 | 13 | 根据投标人的售后服务承诺、售后服务方案等内容进行综合评价（0-3分）。 |
|  |  |  | 根据投标人的服务机构，办公场所和仓库条件，能否提供快捷、方便的售后服务进行打分（0-3分） |
|  |  |  | 据投标人提供的售后响应时间、到场时间和故障问题解决时长的情况及实际结合情况进行综合评分（0-2分）。 |
|  |  |  | 根据投标人的通信网络代维企业服务能力评定证书（线路）能力等级打分，甲级得2分，乙级得1分，没有不得分。 |
|  |  |  | 投标人需配备相应工程技术车辆，5辆及以上得3分，2-4辆得2分，2辆以下得1分。 备注：设备为自有的，需提供设备所有人购买发票原件的扫描件。 |

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 4分 |  | / | / |
| 2 | 企业业绩 | 3分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 项目团队人员资质 | 7分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 施工方案 | 9分 |  | / | / |
| 5 | 施工组织 | 12分 |  | / | / |
| 6 | 安全文明施工保证措施 | 6分 |  | / | / |
| 7 | 项目重点、难点分析 | 3分 |  | / | / |
| 8 | 应急处置方案 | 3分 |  | / | / |
| 9 | 售后服务 | 13分 |  | / | / |
| 合计 |  | 60分 |  | / | / |

# 第五章  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 临海广电网络有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1．工程名称：临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程。

2．工程地点：临海市。

3．资金来源：  自筹   。

4．工程内容： 临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程配套管道施工、路面开挖、修复施工。

二、合同工期

计划开工日期：以发包人的开工通知为准。

计划竣工日期：按合同工期顺推。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准及质量保修期

工程质量符合  合格   标准，质量保修期  年，自竣工验收合格之日起计。如在使用过程中发生质量问题，承包人1小时内派人到现场处理质量问题，24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供甲方使用。在质保期内，承包人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如承包人未按合同规定及时保修的，发包人有权委托第三方维修，其产生的费用由承包人负责。照明工程手孔井盖、景观工程手孔井盖完工后根据实际使用量免费提供不低于 5%备品备件 （备品备件数量如存在小数则向上取整）。

四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）  元整  （¥     元），合同价款包括为完成本项目所包含的一切费用。

2．合同价格形式：单价合同。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。

承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第  1  种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。

（2）简易计税方法。

五、合同价款支付方法及结算

合同签订后，当工程完工50%后支付至合同总价的25%；工程完工后支付至合同总价的50%，项目整体验收后支付至合同总价的75%，发包人收到承包人完整的竣工验收报告、结算资料并经第三方审核完成后支付至结算价款的98.5%。增值税专用发票应随付款进度及时提供给采购人。余1.5%结算价作为质保金，待质保期满2年后支付50%，满五年后付清余款。

竣工结算价款=实际完成工程量*投标报价单

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）技术标准和要求；

（4）图纸；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3．承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、技术资料

1.承包人应按竞争性谈判文件规定的时间向发包人提供使用货物的有关技术资料。

2.没有发包人事先书面同意，承包人不得将由发包人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

九、履约保证金

承包人交纳    元作为本合同的履约保证金。签订合同前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。

十、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由承包人直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到发包人的书面同意，承包人不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经发包人同意的分包行为，发包人有权解除合同，履约保证金不予退回并追究承包人的违约责任。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、验收

发包人有权对本项目的服务进行验收或考核，验收合格的项目，发包人将根据合同的约定及时向承包人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，发包人将依法及时处理。

十三、违约责任

承包人未按期完成本项目的，承包人应按每日500元向发包人支付违约金，由发包人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，发包人可解除本合同。承包人因逾期或因其他违约行为导致发包人解除合同的，承包人应向发包人支付合同总值2%的违约金，如造成发包人损失超过违约金的，超出部分由承包人继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续90天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、签订时间

本合同于  2026    年     月     日签订。

十二、签订地点

本合同在    浙江省临海市      签订。

十三、补充协议

合同执行中涉及资金总额超过合同价和招标内容修改或补充的，须签书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向发包人所在地人民法院起诉。

十五、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

十六、合同份数

本合同一式 叁 份，均具有同等法律效力，发包人执 壹 份，承包人执 壹 份，鉴证方执 壹 份。

其他

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

发包人：  （公章）                         承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

统一社会信用代码：                         统一社会信用代码：

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

第二部分 工程质量保修书

发包人（全称）：临海广电网络有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的所有工程。

- 质量保修期

本项目保修期按照国家相关规定执行。管道保修期不少于5年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知后4小时内响应，7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： ①工程质量保修期间，发包人已书面文件送达至承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切责任（包括安全责任）由承包人承担，所需的保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                            承包人（公章）：

地  址：                                    地  址：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：                      或委托代理人（签字）：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

邮政编码：                                  邮政编码：

第三部分 工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程

工程项目地址：临海市

建设单位（甲方）：临海广电网络有限公司

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式叁份。

甲方单位（公章）：　　　　　　                     　乙方单位（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　                         法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：                               或委托代理人（签字）：

地址：　　　　　　　　　　　　　                     地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　                     电话：

2026年　 月 　日　　　                               2026年　 月　 日

第四部分 保密协议

发包人（甲方）： 临海广电网络有限公司

承包人（乙方）：

乙方因参与甲方关于临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程项目工作，已经（或将要）知悉甲方关于该项目的国家秘密和商业秘密。为了明确乙方的保密义务，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和公司的保密管理规定，订立本保密协议。

第一条 保密的内容和范围

甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的该项目的国家秘密和商业秘密的范围包括：

1.技术信息：包括技术方案、用户需求文档、图纸、技术标准和要求、实现方法、运作流程、技术指标、工程量清单、测试结果、使用手册、数据库、涉及技术信息的业务函电等；

2.业务信息：包括客户名称、客户地址、联系方式、邀标书、项目合同书、保密协议、招投标中的标底、标书内容、项目组人员构成、费用预算、利润情况、不公开的财务资料及验收报告等；

3.其他事项：甲方依照法律规定（如通过与项目对方当事人缔约）和有关协议（如技术合同等）的约定要求乙方承担保密义务的事他事项。

第二条 乙方的保密义务

对第一条所称的该项目的国家秘密和商业秘密，乙方承担以下保密义务：

1.乙方在入场前负责选派政治可靠、责任心强的人员进行该项目相关工作。乙方的工作人如有变动，需提前向甲方告知。

2.乙方负责向甲方进行相关事项技术交底，乙方不得将甲方提供的资料图纸及工作中接触到的内容向不承担同等保密义务的任何第三方披露。对涉径载体要妥善保管，用后要及时退还甲方，不得向无关人员扩散。

3.不得允许（包括出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方关于该项目的国家秘密和商业秘密；

4.该项目的国家秘密和商业秘密所有权始终全部归属甲方，乙方不得利用自身对项目不同程度的了解擅自以任何方式公开发表、交流或转让涉密项目的设计方案、研发成果及有关建设情况。

第三条 保密期限

乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订时开始，到甲方关于该项目的国家秘密和商业秘密公开时止。

第四条 争议解决的办法

因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决或共同委托双方信任的第三方调解。协调、调解不成或者一方不愿意协调、调解的，任何一方都有提起诉讼的权利。

第五条 协议的效力和变更

本协议自双方签字盖章起生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。协议未尽事宜由双方协商解决，协商不成，可向仲裁机关诉诸法律解决。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人：                    法定代表人：

日期：2026年  月  日            日期：2026年  月  日

# 第六章 　投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6-1.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

6-2法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明（参考样张）

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：身份证号码：

职务：手机号码：

系的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人（盖章）：                             日期：_____年___月___日

7.项目负责人简历：

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：

日期:_____年___月___日

8.项目负责人在建项目承诺书格式：

项目负责人在建项目承诺书

我方在此郑重承诺：

我方参加临海市城市快速路（南区段）工程视频监控一体化建设项目-管道工程（招标工程名称）的项目负责人在建项目情况符合招标文件及国家相关规定。

我方深知《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的内容，以上承诺内容如有虚假，愿意承担法律责任；如已中标的，愿自动放弃中标资格，并接受被没收投标担保的处罚；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：

日期:_____年___月___日

9.项目技术负责人简历表格式：

项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：

日期:_____年___月___日

10、项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：填写本表格时如不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行修订填写。

法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：

日期:_____年___月___日

11.主要施工机械设备表格式：

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：

日期:_____年___月___日

12.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

13.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在响应文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其响应文件中有该项响应内容，其响应文件将会被判定为无效。

2、如果在本表格中仅填写完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 三、报价文件格式

14.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

15.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥_______________元整 |  |

投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

16.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 承接商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本报价明细表投标人请根据招标文件招标清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

17.投标活动现场确认声明书

投标活动现场确认声明书

（代理机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日