# 临海市非政府采购项目

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

# 项目名称：临海市邵家渡街道前湾村红线外房屋拆除服务

# 项目编号：LHJD-XE-202606

# 招标人：临海市人民政府邵家渡街道办事处

# 代理机构：临海市金道工程咨询有限公司

二〇二六年六月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	6

第四章  评标办法及评分标准	23

第五章  合同主要条款	29

第六章　投标文件格式	33

一、资格响应文件格式	33

二、商务技术文件格式	36

三、报价文件格式	44

# 第一章  投标邀请

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市人民政府邵家渡街道办事处委托，参照采购有关流程，现就临海市邵家渡街道前湾村红线外房屋拆除服务进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市邵家渡街道前湾村红线外房屋拆除服务

招标人：临海市人民政府邵家渡街道办事处

采购规模及内容概述：临海市邵家渡街道前湾村红线外房屋拆除服务，拆除面积约25000.17平方米（具体以实际为准），拆除后的建筑垃圾由中标人按规范要求进行清运处置及平整至周围道路路面同等高度（既有房屋地梁挖除后，场地整平至地梁基础标高以上为准）等，如遇房屋建筑物相邻，需采取合理规范的措施，拆除时不得对相邻房屋建筑物造成影响。

采购预算：293062元

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲服务期：接到业主通知之日起20日历天内完成房屋拆除及垃圾清运。

采购文件公告期限：3个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）未违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年6月17日8时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告发布之日起3个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2026年6月17日8时30分00秒 ，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2026年6月17日8时30分00秒 。

开标地点：临海市永丰镇人民政府对面（不见面开标大厅）

11.发布公告的媒介

本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12、其他事项

（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

13、联系方式

（1）招标人信息

名称：临海市人民政府邵家渡街道办事处

地址：临海市邵临东路58号

项目联系人（询问）：黄先生

项目联系方式：13736239571

质疑联系人：黄先生

质疑联系方式：13736239571

（2）代理机构信息

名 称：临海市金道工程咨询有限公司

项目联系人（询问）：沈先生

项目联系方式：0576-85316017

电子邮箱:1151870354@qq.com

（3）本次非政府采购项目监管机构信息

名 称：临海市人民政府邵家渡街道办事处

地 址：临海市邵临东路58号

联系人：黄先生

联系电话：13736239571

- 招标需求

一、项目概况

在甬台温高速改扩建工程项目红线范围内对经招标人认定需要拆除的房屋和构筑物（约 25000.17平方米）进行拆除，拆除后的建筑垃圾由中标人按规范要求进行清运处置及平整至周围道路路面同等高度（既有房屋地梁挖除后，场地整平至地梁基础标高以上为准）等。具体工作时间按招标人要求的时间进行拆除工作。

- 拆除范围

| 序号 | 被征收人姓名 | 间数 | 结构 | 层次 | 建筑面积 (㎡) | 拆除费用单价(元/㎡) | 拆除费用(元) | 房屋残值单价(元/㎡) | 房屋残值(元) | 房屋剩余价值(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 杨正友 | 2 | 砖混 | 三 | 270.17 | 22 | 5944 | 10 | 2702 | 3242 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 28.61 | 22 | 629 | 10 | 286 | 343 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 60.89 | 22 | 1340 | 10 | 609 | 731 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 58.27 | 22 | 1282 | 10 | 583 | 699 |  |
| 02 | 周中华 | 2 | 砖混 | 三 | 276.91 | 22 | 6092 | 10 | 2769 | 3323 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 29.32 | 22 | 645 | 10 | 293 | 352 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 65.39 | 22 | 1439 | 10 | 654 | 785 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 59.27 | 22 | 1304 | 10 | 593 | 711 |  |
| 03 | 鲍友青 | 1 | 砖混 | 三 | 167.18 | 22 | 3678 | 10 | 1672 | 2006 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 20.03 | 15 | 300 | 5 | 100 | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 20.03 | 5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 架空层 |
|  |  |  | 其它 | 一 | 20.79 | 15 | 312 | 5 | 104 | 208 |  |
| 03-1 | 马美月 | 1 | 砖混 | 三 | 157.42 | 22 | 3463 | 10 | 1574 | 1889 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 19.42 | 15 | 291 | 5 | 97 | 194 |  |
|  |  |  |  |  | 19.42 | 5 | 97 | 0 | 0 | 97 | 架空层 |
| 04 | 陈斌 | 2 | 砖混 | 三 | 316.92 | 22 | 6972 | 10 | 3169 | 3803 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 40.65 | 15 | 610 | 5 | 203 | 407 |  |
|  |  |  |  |  | 38.53 | 5 | 193 | 0 | 0 | 193 | 架空层 |
| 05 | 杨昌照 | 2 | 砖混 | 三 | 318.53 | 22 | 7008 | 10 | 3185 | 3822 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 78.58 | 17 | 1336 | 5 | 393 | 943 |  |
|  |  |  |  |  | 39.29 | 5 | 196 | 5 | 196 | 0 | 架空层 |
| 06 | 杨春生 | 2 | 砖混 | 三 | 342.88 | 22 | 7543 | 10 | 3429 | 4115 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 30.99 | 15 | 465 | 5 | 155 | 310 |  |
|  |  |  |  |  | 20.25 | 5 | 101 | 0 | 0 | 101 | 架空层 |
|  |  |  | 简易 |  | 11.75 | 5 | 59 | 0 | 0 | 59 |  |
| 07 | 周桂华 | 2 | 砖混 | 三 | 322.86 | 22 | 7103 | 10 | 3229 | 3874 |  |
| 08 | 周仁福 | 2 | 砖混 | 三 | 338.52 | 22 | 7447 | 10 | 3385 | 4062 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 30.99 | 15 | 465 | 5 | 155 | 310 |  |
|  |  |  |  |  | 40.65 | 5 | 203 | 0 | 0 | 203 | 架空层 |
| 09 | 周轶正 | 2 | 砖混 | 三 | 312.94 | 22 | 6885 | 10 | 3129 | 3755 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 78.88 | 17 | 1341 | 5 | 394 | 947 |  |
|  |  |  |  |  | 39.06 | 5 | 195 | 0 | 0 | 195 | 架空层 |
| 10 | 卢南森 | 2 | 砖混 | 三 | 306.90 | 22 | 6752 | 10 | 3069 | 3683 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 38.30 | 15 | 575 | 5 | 192 | 383 |  |
|  |  |  |  |  | 26.64 | 5 | 133 | 0 | 0 | 133 | 架空层 |
|  |  |  | 简易 |  | 7.16 | 5 | 36 | 0 | 0 | 36 |  |
| 11 | 卢武斌 | 2 | 砖混 | 三 | 306.90 | 22 | 6752 | 10 | 3069 | 3683 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 38.30 | 15 | 575 | 5 | 192 | 383 |  |
|  |  |  |  |  | 38.30 | 5 | 192 | 0 | 0 | 192 | 架空层 |
|  |  |  | 简易 |  | 30.40 | 5 | 152 | 0 | 0 | 152 |  |
| 12 | 周三森 | 2 | 砖混 | 三 | 306.90 | 22 | 6752 | 10 | 3069 | 3683 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 38.30 | 15 | 575 | 5 | 192 | 383 |  |
|  |  |  |  |  | 19.15 | 5 | 96 | 0 | 0 | 96 | 架空层 |
| 13 | 杨荣方 | 2 | 砖混 | 三 | 312.93 | 22 | 6884 | 10 | 3129 | 3755 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 78.12 | 17 | 1328 | 5 | 391 | 937 |  |
|  |  |  | 简易 |  | 21.74 | 5 | 109 | 0 | 0 | 109 |  |
| 14 | 王志昌 | 2 | 砖混 | 三 | 283.13 | 22 | 6229 | 10 | 2831 | 3398 |  |
| 15 | 王志米 | 2 | 砖混 | 三 | 285.00 | 22 | 6270 | 10 | 2850 | 3420 |  |
| 16 | 王志国 | 2 | 砖混 | 三 | 283.13 | 22 | 6229 | 10 | 2831 | 3398 |  |
| 17 | 周才县 | 1 | 砖混 | 三 | 151.92 | 22 | 3342 | 10 | 1519 | 1823 |  |
| 17-1 | 周才京 | 2 | 砖混 | 三 | 309.83 | 22 | 6816 | 10 | 3098 | 3718 |  |
| 18 | 周才省 | 2 | 砖混 | 三 | 356.21 | 22 | 7837 | 10 | 3562 | 4275 |  |
| 19 | 鲍道友 | 2 | 砖混 | 三 | 316.71 | 22 | 6968 | 10 | 3167 | 3801 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 103.50 | 17 | 1760 | 5 | 518 | 1242 |  |
| 20 | 周仁标 | 2 | 砖混 | 三 | 316.71 | 22 | 6968 | 10 | 3167 | 3801 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 49.60 | 15 | 744 | 5 | 248 | 496 |  |
| 21 | 王日兴 | 2 | 砖混 | 四 | 409.25 | 22 | 9004 | 10 | 4093 | 4911 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 48.18 | 15 | 723 | 5 | 241 | 482 |  |
| 22 | 周仁勇 | 2 | 砖混 | 四 | 493.34 | 22 | 10853 | 10 | 4933 | 5920 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 57.12 | 17 | 971 | 5 | 286 | 685 |  |
| 23 | 周道科 | 1 | 砖混 | 四 | 229.03 | 22 | 5039 | 10 | 2290 | 2748 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 48.68 | 22 | 1071 | 10 | 487 | 584 |  |
|  |  |  |  |  | 19.66 | 5 | 98 | 0 | 0 | 98 | 架空层 |
| 24 | 杨国贵 | 1 | 砖混 | 四 | 229.03 | 22 | 5039 | 10 | 2290 | 2748 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 36.12 | 17 | 614 | 5 | 181 | 433 |  |
|  |  |  |  |  | 19.66 | 5 | 98 | 0 | 0 | 98 | 架空层 |
| 25 | 陈崇斌 | 2 | 砖混 | 三 | 280.80 | 22 | 6178 | 10 | 2808 | 3370 | 陈小斌 |
|  |  |  | 简易 |  | 31.75 | 5 | 159 | 0 | 0 | 159 |  |
| 26 | 周冬兰 | 2 | 砖混 | 三 | 319.68 | 22 | 7033 | 10 | 3197 | 3836 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 99.56 | 17 | 1693 | 5 | 498 | 1195 |  |
| 27 | 周仁军 | 3 | 砖混 | 四 | 605.46 | 22 | 13320 | 10 | 6055 | 7266 | 周友 |
| 28 | 杨崇明 | 2 | 砖混 | 三 | 310.67 | 22 | 6835 | 10 | 3107 | 3728 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 42.64 | 15 | 640 | 5 | 213 | 426 |  |
|  |  |  |  |  | 42.64 | 5 | 213 | 0 | 0 | 213 | 架空层 |
|  |  |  | 其他 |  | 42.64 | 15 | 640 | 5 | 213 | 426 |  |
| 29 | 周春女 | 2 | 砖混 | 三 | 310.67 | 22 | 6835 | 10 | 3107 | 3728 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 42.64 | 15 | 640 | 5 | 213 | 426 |  |
| 30 | 周才忠 | 3 | 砖混 | 三 | 469.89 | 22 | 10338 | 10 | 4699 | 5639 |  |
| 31 | 周道斌 | 3 | 砖混 | 三 | 469.89 | 22 | 10338 | 10 | 4699 | 5639 |  |
| 32 | 周波 | 2 | 砖混 | 三 | 245.76 | 22 | 5407 | 10 | 2458 | 2949 | 周道原 |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 140.01 | 22 | 3080 | 10 | 1400 | 1680 |  |
| 33 | 陈永法 | 2 | 砖混 | 三 | 285.69 | 22 | 6285 | 10 | 2857 | 3428 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 25.08 | 15 | 376 | 5 | 125 | 251 |  |
|  |  |  | 简易 |  | 29.56 | 5 | 148 | 0 | 0 | 148 |  |
| 34 | 周道构 | 2 | 砖混 | 三 | 285.69 | 22 | 6285 | 10 | 2857 | 3428 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 25.08 | 15 | 376 | 5 | 125 | 251 |  |
| 35 | 周选明 | 2 | 砖混 | 三 | 353.44 | 22 | 7776 | 10 | 3534 | 4241 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 24.98 | 15 | 375 | 5 | 125 | 250 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 51.66 | 17 | 878 | 5 | 258 | 620 |  |
| 36 | 章红梅 | 2 | 砖混 | 三 | 289.47 | 22 | 6368 | 10 | 2895 | 3474 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 18.58 | 15 | 279 | 5 | 93 | 186 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 52.37 | 15 | 786 | 5 | 262 | 524 |  |
| 37 | 周仁加 | 2 | 砖混 | 三 | 277.02 | 22 | 6094 | 10 | 2770 | 3324 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 69.23 | 17 | 1177 | 5 | 346 | 831 |  |
| 38 | 杨道法 | 2 | 砖混 | 三 | 277.02 | 22 | 6094 | 10 | 2770 | 3324 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 69.63 | 17 | 1184 | 5 | 348 | 836 |  |
| 39 | 周才新 | 2 | 砖混 | 三 | 286.14 | 22 | 6295 | 10 | 2861 | 3434 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 34.28 | 15 | 514 | 5 | 171 | 343 |  |
| 40 | 周才雷 | 2 | 砖混 | 三 | 291.78 | 22 | 6419 | 10 | 2918 | 3501 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 34.95 | 15 | 524 | 5 | 175 | 350 |  |
| 41 | 陈友兴 | 2 | 砖混 | 四 | 389.04 | 22 | 8559 | 10 | 3890 | 4668 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 75.41 | 17 | 1282 | 5 | 377 | 905 |  |
| 42 | 周小森 | 2 | 砖混 | 四 | 381.52 | 22 | 8393 | 10 | 3815 | 4578 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 78.89 | 17 | 1341 | 5 | 394 | 947 |  |
| 43 | 周杨森 | 2 | 砖混 | 四 | 381.52 | 22 | 8393 | 10 | 3815 | 4578 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 113.24 | 22 | 2491 | 10 | 1132 | 1359 |  |
| 44 | 周道申 | 2 | 砖混 | 四 | 427.84 | 22 | 9412 | 10 | 4278 | 5134 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 119.07 | 22 | 2620 | 10 | 1191 | 1429 |  |
| 45 | 周人朋 | 2 | 砖混 | 三 | 291.57 | 22 | 6415 | 10 | 2916 | 3499 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 41.47 | 15 | 622 | 5 | 207 | 415 |  |
|  |  |  | 简易 |  | 38.54 | 5 | 193 | 0 | 0 | 193 |  |
| 46 | 周才长 | 2 | 砖混 | 三 | 291.57 | 22 | 6415 | 10 | 2916 | 3499 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 46.02 | 15 | 690 | 5 | 230 | 460 |  |
|  |  |  | 简易 |  | 23.73 | 5 | 119 | 0 | 0 | 119 |  |
| 47 | 周才理 | 2 | 砖混 | 三 | 250.80 | 22 | 5518 | 10 | 2508 | 3010 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 24.47 | 15 | 367 | 5 | 122 | 245 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 13.21 | 15 | 198 | 5 | 66 | 132 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 62.67 | 22 | 1379 | 10 | 627 | 752 |  |
| 48 | 周才学 | 2 | 砖混 | 三 | 250.80 | 22 | 5518 | 10 | 2508 | 3010 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 24.47 | 15 | 367 | 5 | 122 | 245 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 62.67 | 22 | 1379 | 10 | 627 | 752 |  |
| 49 | 孙华平 | 3 | 砖混 | 三 | 429.10 | 22 | 9440 | 10 | 4291 | 5149 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 16.15 | 15 | 242 | 5 | 81 | 162 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 90.64 | 22 | 1994 | 10 | 906 | 1088 |  |
| 50 | 周仁西 | 3 | 砖混 | 三 | 384.00 | 22 | 8448 | 10 | 3840 | 4608 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 5.88 | 15 | 88 | 5 | 29 | 59 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 79.62 | 22 | 1752 | 10 | 796 | 955 |  |
| 51 | 杨金安 | 2 | 砖混 | 三 | 251.13 | 22 | 5525 | 10 | 2511 | 3014 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 25.11 | 17 | 427 | 5 | 126 | 301 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 55.76 | 22 | 1227 | 10 | 558 | 669 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 29.73 | 17 | 505 | 5 | 149 | 357 |  |
| 52 | 周道选 | 2 | 砖混 | 三 | 251.13 | 22 | 5525 | 10 | 2511 | 3014 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 24.85 | 15 | 373 | 5 | 124 | 249 |  |
|  |  |  |  |  | 17.10 | 5 | 86 | 0 | 0 | 86 | 架空层 |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 55.76 | 22 | 1227 | 10 | 558 | 669 |  |
| 53 | 章维正 | 2 | 砖混 | 三 | 251.13 | 22 | 5525 | 10 | 2511 | 3014 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 24.85 | 15 | 373 | 5 | 124 | 249 |  |
|  |  |  |  |  | 17.10 | 5 | 86 | 0 | 0 | 86 | 架空层 |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 55.76 | 22 | 1227 | 10 | 558 | 669 |  |
| 54 | 杨昌金 | 2 | 砖混 | 三 | 262.54 | 22 | 5776 | 10 | 2625 | 3150 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 25.11 | 17 | 427 | 5 | 126 | 301 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 44.35 | 22 | 976 | 10 | 444 | 532 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 28.77 | 17 | 489 | 5 | 144 | 345 |  |
| 55 | 方仁友 | 2 | 砖混 | 三 | 246.56 | 22 | 5424 | 10 | 2466 | 2959 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 22.83 | 17 | 388 | 5 | 114 | 274 |  |
|  |  |  | 砖混 | 三 | 57.98 | 22 | 1276 | 10 | 580 | 696 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 49.97 | 17 | 849 | 5 | 250 | 600 |  |
| 59 | 周道多 | 2 | 钢混 | 四 | 349.07 | 22 | 7680 | 10 | 3491 | 4189 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 117.49 | 17 | 1997 | 5 | 587 | 1410 |  |
|  |  |  | 简易 |  | 3.63 | 5 | 18 | 0 | 0 | 18 |  |
| 60 | 周道长 | 2 | 砖混 | 三 | 292.26 | 22 | 6430 | 10 | 2923 | 3507 |  |
|  |  |  | 砖混 | 一 | 45.25 | 15 | 679 | 5 | 226 | 453 |  |
| 61 | 周才足 | 3 | 钢混 | 三 | 472.25 | 22 | 10390 | 10 | 4723 | 5667 |  |
| 62 | 周道满 | 3 | 钢混 | 四 | 593.01 | 22 | 13046 | 10 | 5930 | 7116 |  |
|  |  |  | 简易 |  | 66.17 | 5 | 331 | 0 | 0 | 331 |  |
| 63 | 周法民 | 2 | 砖混 | 四 | 381.99 | 22 | 8404 | 10 | 3820 | 4584 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 96.76 | 17 | 1645 | 5 | 484 | 1161 |  |
| 64 | 周法兴 | 2 | 砖混 | 四 | 381.99 | 22 | 8404 | 10 | 3820 | 4584 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 96.76 | 17 | 1645 | 5 | 484 | 1161 |  |
| 65 | 方仁兴 | 2 | 砖混 | 三 | 311.21 | 22 | 6847 | 10 | 3112 | 3735 |  |
|  |  |  | 砖混 | 二 | 73.32 | 17 | 1246 | 5 | 367 | 880 |  |
|  |  | 130 |  |  | 25000.17 |  | 524301 |  | 231239 | 293062 |  |

三、服务期限

接到业主通知之日起20日历天内完成房屋拆除及垃圾清运。

四、付款方式

（1）进度款支付：按月支付，按经甲方确认完成的当月拆除面积乘以中标单价计算进度款，在甲方确认计量结果后7天内完成支付当月进度款的85%；累计支付至合同价的85%时停止支付；

（2）在乙方完成所有拆除工作并经甲方验收合格后，乙方应开具正式发票，甲方在收到发票后向乙方办理价款结清手续。

五、承包方式

包人工、机械、措施等，包工期、包质量、包进度、包安全等形式。

六、具体服务要求

（1）本次拆除房屋位于临海市邵家渡街道前湾村红线范围外，投标人请自行前往现场踏勘，对施工现场进出场条件、施工条件、拆除物状况等进行充分了解，在投标时合理报价。

（2）本工程以实施机械作业为主，如遇特殊情况无法采用机械拆除的，应招标人要求后采用人工作业或机械与人工相结合方式作业。中标人不得拒绝，费用已包含在合同价中不再另行增加。中标人对拆除期间的安全负全责，务必做到安全拆除；招标人对拆除期间安全进行监督；拆除施工期间所有安全责任、事故责任和经济责任均由中标人承担。

（3）按期完成服务范围内地上构筑物以及室内装修的拆除，垃圾清运等。

（4）本项目服务施工组织设计或房屋拆除方案由乙方自行编制。

（5）做好房屋拆除工程施工现场的围护。在房屋拆除工程施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。

（6）严格按国家强制性标准、施工组织设计或房屋拆除方案实施房屋拆除施工作业。

（7）拆除作业时须向被拆除的部位洒水降尘；拆除粉尘较大的建筑物，必须做到边拆除、边洒水。

（8）拆除高处房屋的垃圾，应采用封闭式垃圾通道或装袋运输，不得抛掷。

（9）房屋拆除工程施工作业人员必须正确穿戴安全帽等劳动保护用品,高处作业应系好安全带,不得冒险作业；相关拆除从业人员需持有上岗证书，拆除过程中须注意施工现场安全，做好安全防护措施，确保人员安全，如发生意外事故，相关责任由中标人全权承担。

（10）根据招标人的工作进度，如果中标人不服从要求的，招标人有权对中标人进行单次扣除1000~2000元作违约金；中标人不按约定时间赶到现场开展拆除作业，无故拖延的，招标人有权对中标人进行单次扣除1000~2000元作违约金；因政策处理等原因，而引起的窝工和工期延长不予补偿；工期顺延须经招标人签证认可。

（11）被拆除房屋以实际居民搬离后现状交付。投标人请自行前往现场踏勘，投标人根据自身管理水平以及现场回收成本，投标时综合考虑。

（12）拆除物及建筑垃圾归中标人所有，必须按相关要求及时清理并运至合法的消纳场地。如中标人未及时清理，招标人有权利代为清理，所产生的一切费用由中标人负责。

（13）中标人须对周边建筑物、道路等做好保护工作，如损坏的由投标人恢复至原状，相关责任及损失均由中标人承担。

（14）如遇房屋建筑物相邻，需采取合理规范的措施，拆除时不得对相邻房屋建筑物造成影响。

（15）因本次施工场地周边尚有建筑物以及现住居民通行，中标人须做好施工安全围护，确保不损坏周边建筑物及人员通行安全，同时应保证周边道路的通行，相关围护方案在实施前须经招标人同意。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市邵家渡街道前湾村红线外房屋拆除服务 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按8000元计取，由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告发布之日起 3 个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告：评标结束后2个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。 |
| 11 | 中标通知书：中标公告发布后2个工作日内，如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：（1）进度款支付：按月支付，按经甲方确认完成的当月拆除面积乘以中标单价计算进度款，在甲方确认计量结果后7天内完成支付当月进度款的85%；累计支付至合同价的85%时停止支付；（2）在乙方完成所有拆除工作并经甲方验收合格后，乙方应开具正式发票，甲方在收到发票后向乙方办理价款结清手续。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还: 按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。 履约保证金形式：转账（转账的须从本中心注册的银行基本账户汇出） 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 履约保证金账号：201000105503123000002 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 |
| 15 | 电子投标文件的上传： （1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。 （2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份） CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759 说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 |
| 16 | 投标人平台使用费： 项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 平台使用费账号：201000105503123000003 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。 |
| 17 | 电子发票申请方式： 为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。 |
| 18 | 特别事项： 潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。 本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337 本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。 软件技术支持电话：15267291759（同微信）。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下： 1.预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款；2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。 |  |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自招标文件公告发布之日起 3  个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起 3  个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起 3  个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后 5  个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）企业资质证书、安全生产许可证、建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投标人类似成功案例一览表；

（7）售后服务网点情况表；

（8）商务技术响应表；

（9）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括人工费、机械费、措施费、建筑垃圾运送费、保险费、利润、招标代理费、规费、管理费、利润、税金、风险费等拆除所需的一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标报价小于零或等于零的；

（5）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页15.采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（1151870354@qq.com）,联系人：沈先生，电话：15606550587；

5.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.中标候选人公示：开标结束后2日内，招标人（代理机构）发布中标候选人公示，公示期不得少于1个工作日。发出中标候选人公示期满无异议和投诉的，招标人（代理机构）2日内在网上发布中标结果公告，同时发出中标通知书。

3.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

6.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，本项目参照执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

本项目参照执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他招标人签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他招标人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同、提供本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（80分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标人的企业情况、信用情况、专业能力、履约能力及获荣誉情况等由评标委员会进行打分。（0-3分） | 3分 |
| 2 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过建筑物拆除类业绩的，每个业绩得1分，最高2分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件，未提供不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 2分 |
| 3 | 体系认证 | 投标人具有有效资质的认证机构出具的认证证书： - 具有质量体系认证证书的得2分； - 具有环境体系认证证书的得2分； - 具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 6分 |
| 4 | 企业资质 | 投标人企业资质： - 具有建筑工程施工总承包三级资质的得2分； - 具有建筑工程施工总承包二级及以上资质的得3分。 备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件，未提供不得分。 3、如投标人提供的证书因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 3分 |
| 5 | 项目负责人 | 拟派项目负责人为注册二级建造师（建筑工程）及以上的得2分。 备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件，未提供不得分。 3、如投标人提供的证书因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 2分 |
| 6 | 项目人员配置（人员不得兼任） | 1、拟派项目团队人员中（不含项目负责人）具有挖掘机操作人员2人得1分，每增加1人再得1分，最多得3分。 2、拟派项目团队人员中（不含项目负责人）具有电工人员2人得1分，每增加1人再得1分，最多得3分。 3、拟派项目团队人员中（不含项目负责人）具有高空作业人员2人得1分，每增加1人再得1分，最多得3分。 4、拟派项目团队人员中（不含项目负责人）具有安全生产考核合格证书（C类证书）2人得1分，每增加1人再得1分，最多得2分。 备注： - 投标文件中须提供以上人员清晰可辨的证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月社保证明材料，未提供不得分 - 2、如投标人提供的证书、报告扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 | 11分 |
| 7 | 机械配备 | 根据投标人投入本项目作业的机械配备情况： - 起重机吊装设备（起重机、吊车等）； - 破碎设备（破碎炮、大锤等）； - 挖机； - 运输车辆（卡车等）； - 装运设备（推土机、铲车等）； - 爆破设备； - 钢筋管线分离设备（电、气焊设备）。 - 注：每提供一种设备得1分，重复提供不得分，本项最高得7分。 备注： - 车辆设备须提供有效的行驶证扫描件及购买发票或购买合同； - 其他设备须提供购买发票或购买合同； - 提供的机械设备需为投标人自有设备（提供相关证明），否则不得分。 | 7分 |
| 8 | 项目了解与分析 | （1）投标人应对本项目现状进行充分了解，结合自身工作经验，提供对本项目的实际现状、存在的问题和难点要点的调查剖析，并针对克服重点、难点采取相应的解决措施，提出对应解决方案。根据投标人提供的内容进行评分。（0-4分） | 8分 |
|  |  | （2）根据投标人提供针对本项目的合理化建议情况由评标委员会进行评分。（0-4分） |  |
| 9 | 项目实施技术服务方案 | （1）根据投标人提供针对本项目卫生保洁方案的可行性、科学性、可操作性等进行评分。（0-3分） | 3分 |
|  |  | （2）根据投标人提供针对本项目建筑垃圾清理方案的可行性、科学性、可操作性等进行评分。（0-3分） | 3分 |
|  |  | （3）根据投标人提供针对本项目杂物清理方案的可行性、科学性、可操作性等进行评分。（0-3分） | 3分 |
|  |  | （4）根据投标人提供针对本项目机械设备使用前检验、安装调试、设备接入方案的可行性、科学性、可操作性等进行评分。（0-3分） | 3分 |
|  |  | （5）根据投标人提供针对本项目验收方案的可行性、科学性、可操作性等进行评分。（0-3分） | 3分 |
| 10 | 质量控制实施措施 | 根据投标人结合本项目采购需求及实际情况制定的质量控制实施措施是否科学、合理、完整及可行性、可操作性、针对性等进行评分。（0-4分） | 4分 |
| 11 | 进度控制实施措施 | 根据投标人针对本项目的进度控制实施措施完整性、科学性、合理性和精细化等进行综合评分。（0-3分） | 3分 |
| 12 | 安全文明作业方案 | 根据投标人结合本项目采购需求及实际情况制定的安全文明作业方案 （安全风险分析、安全内控机制及能力、安全文明制度、作业安全保证体系、设施设备安全检查、安全事故处理方法、周边居民投诉处理应对）是否科学、合理、完整及可行性、可操作性、针对性等进行评分。（0-3分） | 3分 |
| 13 | 岗位职责、 内部管理、考核制度 | 根据投标人结合本项目采购需求及实际情况制定的岗位职责、内部管理制度、内部考核制度是否科学、合理、完整及可行性、可操作性、针对 性等进行评分。（0-3分） | 3分 |
| 14 | 重大活动、突发事件应急预案 | 根据投标人针对本项目的应急保障方案，针对本项目制定完整的应急管理制度和组织体系（包含不限于：极端天气应急保障方案；重大疫情期间执行方案；发生恶性事故应急方案；重大活动应急方案），应急人员、设备、物资保障与实际需求的符合度，应急预案的针对性、全面性、可操作性，应急联动机制、应急管理经验的完备性等进行评分。（0-4分） | 4分 |
| 15 | 培训方案 | 根据投标人结合本项目采购需求及实际情况制定的岗前及在岗培训方案 （培训目标、培训方式、培训师资力量、培训内容等）是否科学、合理、完整及可行性、可操作性、针对性等进行评分。（0-3分） | 3分 |
| 16 | 服务承诺 | 根据供应商针对本项目的服务质量承诺进行打分（0-3分）。 | 3分 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。

4、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 3分 |  | / | / |
| 2 | 业绩 | 2分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 体系认证 | 6分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 企业资质 | 3分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 5 | 项目负责人 | 2分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 6 | 项目人员配置（人员不得兼任） | 11分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 7 | 机械配备 | 7分 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 8 | 项目了解与分析 | 8分 |  | / | / |
| 9 | 项目实施技术服务方案 | 3分 |  | / | / |
| 10 | 质量控制实施措施 | 3分 |  | / | / |
| 11 | 进度控制实施措施 | 3分 |  | / | / |
| 12 | 安全文明作业方案 | 3分 |  | / | / |
| 13 | 岗位职责、 内部管理、考核制度 | 3分 |  | / | / |
| 14 | 重大活动、突发事件应急预案 | 4分 |  | / | / |
| 15 | 培训方案 | 3分 |  | / | / |
| 16 | 服务承诺 | 3分 |  | / | / |
| 合计 |  | 80分 |  |  |  |

# 第五章  合同主要条款

项目名称：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、合同文件：

合同条款。

中标通知书。

招标文件。

更正公告。

中标单位投标文件。

其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥	元）人民币

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价 （元/平方米） | 数量 （平方米） | 中标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临海市邵家渡街道前湾村红线外房屋拆除服务 | 房屋拆除及拆除物清运 |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币	       元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、安全、治安及环境保护

合同履行期间，乙方应当遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求，项目区内的安全、治安及环境保护由乙方负责。

1.乙方应严格按照国家安全标准制定安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强作业人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

2.乙方安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在合同价格中。

3.乙方对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。

4.由于乙方原因在作业场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

5.乙方应依照法律法规规定参加工伤保险、财产保险等，相关费用已包含在合同价中。

6.乙方应配合当地公安机关，在作业现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理项目的治安保卫事项，履行治安保卫职责。

7.乙方应遵守有关环境保护的法律，履行环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。因乙方任意堆放或弃置废弃物造成防碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者造成其他影响等后果，由乙方承担责任。

8.合同履行期间发生事故的，乙方应立即通知甲方，并应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。乙方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

9.本工程以实施人工作业与机械作业为主。乙方对拆除期间的安全负全责，务必做到安全拆除；甲方对拆除期间安全进行监督；拆除施工期间所有安全责任、事故责任和经济责任均由乙方承担。

八、合同履行时间

履行时间：接到业主通知之日起20日历天内完成房屋拆除及垃圾清运。

九、价款结算及支付

价款结算：结算金额以实际拆除面积乘以投标单价进行结算。

单价包含人工费、机械费、措施费、建筑垃圾运送费、保险费、利润、招标代理费、规费、管理费、利润、税金、风险费等拆除所需的一切费用。

2.价款支付：

（1）进度款支付：按月支付，按经甲方确认完成的当月拆除面积乘以中标单价计算进度款，在甲方确认计量结果后7天内完成支付当月进度款的85%；累计支付至合同价的85%时停止支付；

（2）在乙方完成所有拆除工作并经甲方验收合格后，乙方应开具正式发票，甲方在收到发票后向乙方办理价款结清手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后及时到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

5.在服务质量保证期内，乙方应对出现的安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方向乙方支付应付款的利息,利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率,时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付2000元作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任

4.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和相关法律法规，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

5.根据甲方的工作进度，如果乙方不服从要求的，甲方有权对乙方进行单次扣除1000~2000元作违约金；乙方不按约定时间赶到现场开展拆除作业，无故拖延的，甲方有权对乙方进行单次扣除1000~2000元作违约金；因政策处理等原因，而引起的窝工和工期延长不予补偿；工期顺延须经招标人签证认可。

6.建筑垃圾等必须按甲方要求及时清理，逾期未清理，甲方有权利实施代清理，所产生的一切费用将在合同款中扣除。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第 （2） 种方式解决。

（1）提请台州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经甲、乙双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

3.本合同一式捌份，双方各执叁份，其余留存相关单位备案。

本协议未尽事宜，按照相关文件及国家有关法律、法规执行，无规定的由双方协商确定。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

附件：附上报价明细表

第六章　投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

企业资质证书、安全生产许可证、建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

7.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
8.项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

9.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

10.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

11.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 三、报价文件格式

12.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

13.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥_________________元整 |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

14.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 临海市邵家渡街道前湾村红线外房屋拆除服务 | 25000.17 | 平方米 |  |  |  |

说明：

1、本报价明细表投标人请根据上述清单中的内容进行填写，不得漏项。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期： _____年___月___日

15.投标活动现场确认声明书

投标活动现场确认声明书

（代理机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日