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第一章  招标公告
本项目为非政府采购项目，根据有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市城市路灯安装服务有限公司委托，参照采购有关流程，现就2026-2028年度临海市城市路灯安装服务有限公司及鹿城路分公司外协施工单位及劳务服务采购项目进行公开招标。
1.项目概况
项目名称：2026-2028年度临海市城市路灯安装服务有限公司及鹿城路分公司外协施工单位及劳务服务采购项目 
招标人：临海市城市路灯安装服务有限公司 
采购规模及内容概述：为2026-2028年度临海市城市路灯安装服务有限公司及鹿城路分公司施工、安装、土建等工程选定外协施工单位以及劳务外包服务。实施范围：本次采购不按行政区域划分标段，共计招募 4 支施工队伍。因各年度实施的项目个数和金额均无法预估，采购人根据项目整体情况统筹分配、动态调剂，遵循均衡分配原则开展工作。具体项目于工程实施前签订单项合同，相关要求详见第二章采购需求。
采购预算：标段一：300万元/年；标段二 ：300万元/年；标段三：300万元/年；标段四：300万元/年。
最高限价：标段一：276万元/年；标段二 ：276万元/年；标段三：276万元/年；标段四：276万元/年。
采购组织类型：分散采购
采购标段数：4
采购方式：公开招标
▲服务期：合同签订之日起至2028年12月31日。
该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。
2.投标人资格要求
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；
（3）供应商资质：
①具有全国范围内电力工程施工总承包三级及以上；
②具有全国范围内市政公用工程施工总承包三级及以上或城市及道路照明工程专业承包三级及以上；
③具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上；
④具有施工劳务资质；
⑤具有安全生产许可证；
（4）项目负责人：具有注册建造师（机电工程）二级及以上，并具有“B类证书”；
（5）本项目不接受联合体投标。
3.报名
[bookmark: _Hlk59307647]本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台
（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；
4.招标文件的获取
采购文件售价：免费
获取方式：凡符合投标资格的投标单位，在2026年7月21日8时30分前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。
招标文件答疑：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
6.投标说明
（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。
（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。
（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。
（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。
7.投标文件的组成、效力
（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。
（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。
8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年7月21日8 时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      
（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。
10.开标
开标时间：2026年7月21日8时30分。
开标地点：临海市江南街道春和路下岙余村办公大楼2楼开标室1（不见面开标大厅）。
11.发布公告的媒介
本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。
12.其他事项
（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。
（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；
13.联系方式
（1）招标人信息
名称：临海市城市路灯安装服务有限公司
项目联系人（询问）：冯先生  
项目联系方式：0576-85327585 
（2）代理机构信息
名 称：建经投资咨询有限公司 
地址:浙江省临海市大洋街道总部经济商务区9幢2楼
项目联系人（询问）：叶女士 
项目联系方式：0576-85176275
质疑联系人：潘先生
质疑联系方式：0576-85176275
电子邮箱: lh85176275@163.com 
[bookmark: _Toc466534748][bookmark: _Toc467749357]（3）本次非政府采购项目监管机构信息
名 称：国网浙江省电力有限公司临海市供电公司
联系方式：0576-85111236

[bookmark: _Toc26057]第二章  招标需求
[bookmark: _Toc466534749]一、项目概况
2026-2028年度临海市城市路灯安装服务有限公司及鹿城路分公司施工、安装、土建等工程选定外协施工单位以及劳务提供外包服务。
本项目预算1200万元/年（标段一：300万元/年；标段二：300万元/年；标段三：300万元/年；标段四：300万元/年），服务期满内实施项目的费用最多不得超过预算金额的110%，否则服务期将提前终止。
二、项目要求
1.安全管理目标：不发生七级及以上人身事故；不发生七级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对公司造成影响的安全稳定事件。
2.工程质量目标：满足采购人质量要求，保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求。
3.进度目标：中标人坚持以“工程进度服从安全质量”为原则，作业进度确保按照采购人规定的工期进行。
4.环境保护与水土保持目标：保护生态环境，不超标排放，废弃物处理符合规定，不发生环境污染事故，全面落实环境保护和水土保持的要求，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。
三、项目结算方式
本项目结算率根据投标时承诺一次性包干，按采购人委派项目分别进行单个结算，结算价格为采购人与建设单位所结得费用中的中标人实施部分的费用*结算率。
四、▲付款方式：
按项目每个支付，项目在签订单项合同后支付合同金额的30%作为预付款，实际进度达70%以上再支付合同金额的26%作为进度款，项目验收合格并完成审价后结清工程款。
五、其他 
1.因限额平台客户端报价列表无法以结算率形式报价，故各投标单位在限额平台客户端报价列表中填写投标价格，方便报价得分的计算；
2.投标价格只是作为计算报价得分的辅助条件，后续将不在合同中体现，具体以结算率形式体现。
六、特别说明
采购人与建设单位签订合同时会有下浮系数，本次采购中标人的结算价为采购人与建设单位的结算款的基础上*结算率，采购人与建设单位所签订的下浮系数并不固定，投标人在投标时考虑此风险。

[bookmark: _Toc12175]第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：2026-2028年度临海市城市路灯安装服务有限公司及鹿城路分公司外协施工单位及劳务服务采购项目

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目招标代理服务费每个标段10000元，由各个标段中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用。

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  招标公告”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	11
	▲付款方式：按项目每个支付，项目在签订单项合同后支付合同金额的30%作为预付款，实际进度达70%以上再支付合同金额的26%作为进度款，项目验收合格并完成审价后结清工程款。

	12
	履约保证金的收取及退还: 按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。
履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。
若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。
若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。
若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
履约保证金账号：201000105503123000002
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

	13
	电子投标文件的上传：
（1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。
（2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份）
CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759
[bookmark: _Hlk59625364][bookmark: _Hlk59625972]说明：开标时间到达后，在开启解密时间1小时内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 

	14
	投标人平台使用费：
项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
平台使用费账号：201000105503123000003
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576—85407100。
注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。

	15
	电子发票申请方式：
为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。

	16
	特别事项：
潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。
本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337
本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。
软件技术支持电话：15267291759（同微信）。

	17
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。

	18
	温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下：
1. 预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款；
2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。
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	各潜在投标人可同时参加该项目4个标项的竞标，如某一投标人在前一标项被推荐为第一中标候选人，则自动退出后续标项的评审。




一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。
（五）投标费用及结算
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与违法分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。  
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑
1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：
（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出质疑；
（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起3个工作日内提出质疑；
（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起3个工作日内提出质疑；
2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后7个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。
（九）投诉
本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。
二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.招标公告
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。
（一）投标文件的组成
投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。
[bookmark: _Hlk72672250]1.资格响应文件
[bookmark: _Hlk72672204]（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；
（2）投标人资质证书扫描件（具体详见采购公告）；
[bookmark: _Hlk68075338]（3）项目负责人资质证书扫描件（具体详见采购公告）；
（4）没有重大违法记录的承诺函；
[bookmark: _Hlk534200662]2.商务技术文件
（1）投标函；
[bookmark: _Hlk534200539]（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；
（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；
（4）项目负责人简历表；
（5）项目实施人员一览表； 
（6）投标人类似成功案例一览表；
（7）售后服务网点情况表；
（8）商务技术响应表；
（9）投标人认为需要提供的其他资料。
3.报价文件
（1）开标一览表；
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括服务、人工、材料、设备使用、售后服务、其他与环境质量监测相关工作费用、保险、利润、税金、风险费及其他等一切费用，如有漏项，则视为包含在内。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（五）投标有效期
1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。
2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
[bookmark: _Hlk59462445][bookmark: _Hlk534294335]1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、未提供法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。
（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；
（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、供货期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；
（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（8）商务技术文件中出现投标总报价的；
（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。
2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）未填写投标报价的。
3.被拒绝的投标文件为无效。
（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.因重大变故，采购任务取消的；
3.投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。
4.其他法律法规规定应予以废标的情形。
四、开标
（一）开标准备
代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（二）开标程序    
[bookmark: _Hlk59694585][bookmark: _Hlk59690176]1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
[bookmark: _Hlk59625783][bookmark: _Hlk59626264][bookmark: _Hlk59805375]2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。
该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。
3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
[bookmark: _Hlk59371589]4.投标文件结束解密后，代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
[bookmark: _Hlk59392570]5.资格及商务技术文件评审；
6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因；
7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
8.报价文件评审；
[bookmark: _Hlk59626287]9.由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
10.开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。
（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：
①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.对投标文件进行比较和评价；
4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6.法律法规规定的其他职责。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查
采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 
（四）澄清问题的形式
[bookmark: _Hlk59372079][bookmark: _Hlk59371846][bookmark: _Hlk59700505][bookmark: _Hlk59371920]对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。
评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1） 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准
（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.招标人依法确定中标人后2日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
[bookmark: _Hlk59369379]3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。 
4. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。
本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。
[bookmark: _Hlk59708763][bookmark: _Hlk59708451][bookmark: _Hlk59521069]5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
[bookmark: _Hlk59626706][bookmark: _Hlk59627623][bookmark: _Hlk59708805]1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。
2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）履约保证金
[bookmark: _Toc466534750]签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
 


[bookmark: _Toc8792]第四章  评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于本项目的评标。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
二、评标内容及标准
（一）价格分（30分）
1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且每标段最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
本项目参照执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Hlk80007663][bookmark: _Hlk80007879]如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：提供原与其他招标人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同、提供本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）商务技术分（70分）
评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。
	序号
	评分因素
	评分依据
	分值

	1
	管理体系认证
	①具有质量管理体系认证证书的得1分
②具有职业健康管理体系认证证书的得1分
③具有环境保护管理体系认证证书的得1分
注：上述证书必须在有效期范围内，提供证书扫描件。
	3分

	2
	业绩
	自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）承接过道路照明设施安装、维保、电力土建类施工业绩每个得1分，最高得3分；
注：提供合同扫描件。
	3分

	3

	拟派项目组成员评分
	项目负责人
	具有工程师职称得1分，具有高级及以上工程师职称得2分；
注：提供证书扫描件。
	2分

	
	
	项目技术负责人
	具有工程师职称得1分，具有高级及以上工程师职称得2分；
注：提供证书扫描件。
	2分

	
	
	特种工作作业人员
	[bookmark: _GoBack]同时具有应急管理局颁发的登高作业证和电工作业证书的每人得1分，最高得8分；（不含项目负责人及项目技术负责人）
注：提供证书扫描件。
	8分

	
	
	其他人员配置
	根据项目配置相关岗位人员，由评标委员会进行综合评分0-3分。
	3分

	
	
	注：同时需要提供（2026年3月、4月、5月）的社保证明材料，否则不得分。

	4
	设备
	拟配备登高车1辆的得1.5分、发电机1台的得1.5分，配备轮式挖机等土建设备 1 台，得 1 分，设备可为自有或租赁。
注：登高车、挖机等工程车辆需提供车辆行驶证、车辆登记证、车辆照片；发电机需提供发票；所有租赁设备均须提供租赁合同。
	4分

	5
	项目总体服务方案
	评委根据投标人提供的项目总体服务方案进行打分（0-7分），优秀的得5.1-7分，良好的得3.1-5分，一般的得0-3分。
	7分

	6
	质量管理体系与措施
	评委根据投标人提供的质量管理体系与措施进行打分（0-7分），优秀的得5.1-7分，良好的得3.1-5分，一般的得0-3分。
	7分

	7
	施工进度计划及保证措施
	评委根据投标人提供的施工进度计划及保证措施进行打分（0-7分），优秀的得5.1-7分，良好的得3.1-5分，一般的得0-3分。
	7分

	8
	安全生产、文明施工、环境保护措施
	评委根据投标人提供的安全生产、文明施工、环境保护措施进行打分（0-7分），优秀的得5.1-7分，良好的得3.1-5分，一般的得0-3分。
	7分

	9
	施工机械设备选用和质量
	评委根据投标人提供的施工机械设备选用和质量进行打分（0-7分），优秀的得5.1-7分，良好的得3.1-5分，一般的得0-3分。
	7分

	10
	服务方案及本地化服务能力
	①为临海市内注册公司或已经在临海市内设有公司项目部或承诺中标后在临海市设立公司项目部的得5分（已经设有公司项目部的须提供租赁合同及项目部照片等证明材料扫描件，否则不得分，承诺设立的提供承诺书，格式自拟）
②评委根据投标人提供的服务方案的可操作性、优惠程度、响应时效等进行打分（0-5分），优秀的得4.1-5分，良好的得2.1-4分，一般的得0-2分。
	10分


提示：
1.请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
2.投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
3.各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

项目名称：                            投标人名称：
	序号
	评标内容
	分值
	投标文件响应页码
	投标人应标情况

	1
	管理体系认证
	3分
	
	

	2
	业绩
	3分
	
	

	3

	拟派项目组成员评分
	项目负责人
	2分
	
	

	
	
	项目技术负责人
	2分
	
	

	
	
	特种工作作业人员
	8分
	
	

	
	
	其他人员配置
	3分
	
	

	4
	设备
	4分
	
	

	5
	项目总体服务方案
	7分
	
	

	6
	质量管理体系与措施
	7分
	
	

	7
	施工进度计划及保证措施
	7分
	
	

	8
	安全生产、文明施工、环境保护措施
	7分
	
	

	9
	施工机械设备选用和质量
	7分
	
	

	10
	服务方案及本地化服务能力
	10分
	
	

	合计
	70分
	
	



重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

[bookmark: _Toc28889]
第五章  合同主要条款
[bookmark: _Toc466534751]（服务类）
（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。
本合同为总合同，在项目实施时，每个项目签订单项合同。
第一条 乙方资质或资格信息：


第二条 合同价、结算率、结算方式、付款方式、工作范围和合作方式：
1.合同价：
2.结算率：
3.结算方式：
4.付款方式：
5.工作范围：
6.合作期限：
7.合作的方式：乙方根据甲方指定的工作范围、工作时间和分工派遣相关人员开展工程施工工作。乙方应满足电力行业有关要求和甲方相关质量管理规定，并应符合甲方工作需求。
第三条  工程施工目标：
1.安全管理目标：不发生七级及以上人身事故；不发生七级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对公司造成影响的安全稳定事件。
2.工程质量目标：满足甲方质量要求，保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求。
3.进度目标：乙方坚持以“工程进度服从安全质量”为原则，作业进度确保按照甲方规定的工期进行。
4.环境保护与水土保持目标：保护生态环境，不超标排放，废弃物处理符合规定，不发生环境污染事故，全面落实环境保护和水土保持的要求，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。
第四条  双方确定，在本框架协议有效期内乙方指定      （身份证号码：   ）为乙方联系人。
第五条  乙方承诺
1.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，工程进度确保按照甲方规定的工期进行，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。
2.作业满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
3.在作业中服从甲方的工作安排，配合采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
4.遵守甲方对工程项目施工分包、专业分包、劳务分包的各项管理要求，确保相应的人力资源配置，确保作业人员工资按时、足额发放。
5.做到文明施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
第六条  乙方义务
1.工程项目在工程部项目经理组织完成技术交底后5天内，外协施工单位必须完成复测资料的提交，材料的上报和开工报告的报批，每延迟一天扣500元。
2.工程施工过程中每发生一起违章事故（包括安全稽查），扣500元。
3.工程施工过程中每发生一起质量事件，扣2000元。
4.工程施工过程中每发生一起投诉事件，扣5000元。
5.工程施工过程中由于不文明施工引起投诉加倍扣罚，每发生一次扣10000元。
6.工程施工进度由于自身原因造成进度滞后，超过合同规定时间，每超过一天扣500元，上不封顶。
7.工程竣工后未在规定时间内完成，每延迟一天扣500元，上不封顶。
8.工程材料领用数量与实际竣工数量不符的，偏差率超过1%，每提高1个百分比，扣500元。
9.工程竣工后未及时回收废旧材料或废旧材料回收数量不足，每发生一次事件扣5000元。
有下列情形之一的工程项目，不进行考核，由工程部提供详细资料，直接列入公司不合格外协单位名录（即“黑名单”）。
（1）不按技术交底及规范要求施工，违章指挥或违章操作而发生七级及以上安全事件、八级及以上质量事件的；
（2）对工程质量存有缺陷、生产安全隐患等整改不及时或隐瞒不报，严重影响企业信誉的；
（3）因人员、设备达不到施工要求，使工程总工期严重滞后；
（4）不能履行合同约定条款，拖欠劳务工工资，被建设单位或新闻媒体曝光，直接影响公司信誉形象的；
（5）签订分包合同后再违规分包或转包给其他单位或个人的；
（6）自行或串通第三方恶意对公司提起诉讼或仲裁，非法损害公司合法权益的。
第七条  保密
1.除另有规定外，甲乙双方对本框架协议条款以及与其相关联内容负有保密的责任。
2.未经对方书面许可，任何一方不得向任何组织、个人提供、披露或泄露对方或对方有关联的资料和信息。
第八条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：
1.提交 台州 仲裁委员会仲裁；
2.依法向工程所在地人民法院起诉。
第九条  协议生效和终止
1.本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
2.按照本协议规定的各项原则所订立的附属合同文件，均为本协议的组织部分。经双方协商一致，可以更改、修订或补充本协议。所有更改、修订或补充须经双方协商一致，可以更改、修订或补充本协议。所有更改、修订或补充须经双方法定代表人或其授权代表书面签署并加盖公章后生效，成为本协议不可分割的一部分。
3.本协议项下的任何一项权利和义务，任何一方未经对方书面同意，不得转让。
4.在发生下列情形时，任何一方可书面通知对方延迟履行其在本协议项下的义务或立即终止本协议，有下列情形之一的，甲方乙方双方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使协议无法履行；
（2）乙方进度、质量、服务和人员等原因不能满足工程建设需要或甲方的管理要求时，甲方可以提出解除本合同，乙方应承担违约责任并承担违约给甲方造成的实际损失。
第十条  合同份数
本合同正本二份，具有同等效力，由承包人和分包人各执一份；本合同副本六份，甲乙双方各执二份，代理机构执二份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）                    
法定代表人（负责人）或               法定代表人（负责人）或
授权代表签字：                       授权代表签字：
签订日期：                           签订日期：
地址：                               地址：
邮编：                               邮编：
联系电话：                           联系电话：
电话：                               电话：
传真：                               传真：
开户银行：                           开户银行：
账号：                               账号：


见证方：（公章）




劳 务 分 包 合同

    
工程名称：



合 同 号：               
发 包 人：
               
承 包 人： 
       
签订日期：    
      
签订地点： 临海 





劳务分包合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就                      （以下简称“工程”）的劳务分包事项协商一致，签订本合同。
[bookmark: _Toc372631059][bookmark: _Toc5696][bookmark: _Toc362618798][bookmark: _Toc332377086]1. 工程概况
1.1 工程名称：                       。
1.2 工程编号：              。
1.3 工程地点：           段。
1.4 分包工程内容：         。
1.5分包形式：劳务分包
[bookmark: _Toc372631061][bookmark: _Toc26559][bookmark: _Toc362618800][bookmark: _Toc332377088]2. 分包工期
2.1 计划总工期：   日（为日历工期，包括法定节假日）。
2.2 计划开工日期：         年    月    日，实际开工日期以甲方书面通知的开工日期为准。
2.3 计划竣工日期：         年    月     日，实际竣工日期以工程竣工验收相关资料或验收报告中写明的日期为准。
3.分包合同金额
本项目工程签约合同总价暂定为人民币（      万元）（含税），（大写)           ，结算方式：           元，工程竣工后按实际发生工日结算。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。
4. 质量标准
工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《电气安装工程施工及验收规范》和《城市道路照明工程施工及验收规范》本工作必须达到前述规范及质量评定等级。
5.质保期
各工程质保期为 贰 年，自对应工程经甲方书面确认竣工验收合格之日开始计算，质保期内乙方负责保修，因乙方未按照甲方的标准、规范导致产生的质量赔偿问题由乙方承担。
6. 双方派驻本工程项目的代表 
6.1 甲方派驻本工程项目的代表为        。
6.2 乙方派驻本工程项目的代表为        。
6.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
6.4 甲方项目代表在授权范围内向乙方项目代表发出的任何书面形式的条件和指令，乙方项目代表应予执行。
[bookmark: _Toc362618804][bookmark: _Toc372631066][bookmark: _Toc5006]7.甲方义务
7.1组建工程项目班组，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量负责；
7.2按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，保证施工需要；
7.3甲方负责组织工程竣工验收和验收合格后的劳务费用结算工作。
7.4停电防护工作由甲方负责联系协调，乙方应当提前     日申报停电工作计划；
7.5负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7.6甲方负责对工程质量、进度进行监督，发现问题应立即要求乙方整改，乙方应负责整改直至达到甲方或协议要求的质量标准和安全标准。
8.乙方义务
8.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与甲方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
8.2乙方根据甲方要求提交阶段施工计划，经甲方批准后严格实施；
8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；因乙方原因造成自身人身损害、用户设备损坏、第三人人身或财产损害，乙方应当承担相应责任及全部经济损失；给甲方造成损失的，乙方也应赔偿损失。
8.4乙方自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
8.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
8.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；
8.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
8.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；
8.9乙方须服从甲方及甲方聘请的监理的指令；
8.10乙方应当按照国家有关规定办理进场施工人员的暂住证等手续，依法缴纳社会保险，其费用由乙方自行承担。乙方自行处理工伤、职工因病产生的事项并承担相应费用；
8.11乙方应加强对施工中废旧物资的回收工作，严禁随意废弃，自行出售或以物换物等变相串换物品，如发生按甲方的“废旧物资回收管理办法”进行处理；
8.12乙方需遵守甲方关于信息安全管控和保密各项规定，如有违反按甲方规定处罚；
8.13乙方在施工过程中如产生施工材料的增、退、补、借等状况，需在一周内完成相关手续，并必须在验收前完成工程材料的全部手续，否则引起的损失全部由乙方负责（由于乙方未及时办理相关手续而造成的损失，从工程施工费中扣除），并纳入甲方公司考核；
8.14除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
9.安全施工与检查
9.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准及有关协议进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。双方另行签订《安全责任协议书》作为本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。
9.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
10.安全防护
10.1乙方应在施工现场内正确使用安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）。
11.事故处理
11．1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
11．2除甲方提供的设备出现问题导致的安全事故，应由其承担相应的责任外，其余的安全事故责任均由乙方承担。
12.保  险
  12.1乙方施工开始前，乙方应当为施工场地内的自有人员购买施工人身意外伤残保险并承担保险费用。乙方可以为第三人人员生命财产办理的保险并支付保险费用。
12.2保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
13.材料、设备供应
13.1本工程甲方供设备材料的，乙方应在接到图纸后 7  天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。所有设备材料由乙方运输、卸车，乙方必须及时进行并承担费用。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。
13.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
14.劳务报酬及结算方式
14.1工程劳务费用在工程竣工后，按实际发生的工数结算，具体金额以甲方支付单金额为准。
14.2甲方向乙方支付劳务报酬前，乙方应向甲方提交甲方所在地税务部门认可的正规等额发票，否则甲方有权暂缓支付劳务报酬，但乙方仍应按照本合同约定履行义务。
15.施工变更
15.1施工中如发生甲方对原工作内容进行变更，甲方项目负责人应以书面形式向乙方发出工作联系单。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（1）更改工程有关部分的管线、位置和尺寸；
（2）增减合同中约定的工程量；
（3）改变有关的施工时间和顺序；
（4）其他有关工程变更需要的附加工作。
15.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
15.3乙方在施工中要求变更的，需由乙方出具工作联系单并经甲方认可后方可施工。未经甲方认可，乙方无权要求追加劳务报酬。
16.施工验收
16.1 乙方在进行隐蔽工程施工时，各工序之间必须经业主方、甲方中期验收。
16.2乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。甲方与甲方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
17.违约责任
17.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（1）甲方违反本合同约定，不按时向乙方支付劳务报酬；
（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
17.2甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
　17.3甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金　500　元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。
　17.4当发生下列情况之一时，劳务分包人除承担条款规定的责任外，还应承担工程乙方因工程质量不达标等质量问题而向甲方承担的违约责任：
（1）乙方因自身原因延期未完成工作的，每延误一日，应向甲方支付　500　元的违约金，导致工程延误超过1个月的，甲方有权解除合同，如具备开工条件后经甲方要求，乙方在30日内仍未开工的，甲方有权解除合同并要求乙方承担劳务报酬总价20%的违约金；
（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准或者有其他导致不能验收合格（含中期验收、竣工验收等）的情形的，乙方应当无偿返工直至合格，同时乙方应按总劳务报酬的0.5%向甲方支付的违约金；
（3）乙方迟延交付竣工资料的，每逾期一日按 500 元支付违约金；
（4）质保期内未及时履行质保责任的，每次扣除500元，另有损失的，应追加赔偿；
（5）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金1000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
[bookmark: _Toc362618811][bookmark: _Toc834][bookmark: _Toc372631073]18. 保密义务
18.1乙方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及到甲方技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：
18.1.1 未经甲方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；
18.1.2 不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；
18.1.3 在本合同终止或解除后或按甲方要求，及时将上述信息、资料返还甲方或按甲方要求作适当处理。
18.2 本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日起终止。
[bookmark: _Toc372631074]18.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。
19.禁止分包及转包
    乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权立即终止本合同并要求乙方支付劳务报酬总价20%的违约金，有其他损失的，应一并赔偿。
20.合同终止
20.1合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作并自行承担有关费用，按甲方要求撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
20.2竣工验收合格施工结束后的扫尾工作，由乙方负责完成并承担费用。
20.3 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格且质保期结束后，本合同即告终止。
[bookmark: _Toc18805][bookmark: _Toc332377106][bookmark: _Toc362618817][bookmark: _Toc372631081]21. 合同的生效
本合同在以下条件全部满足之日生效：
本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，至该安装劳务分包工程全部竣工并结算完毕后失效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
[bookmark: _Toc332377107][bookmark: _Toc362618818][bookmark: _Toc372631082][bookmark: _Toc20403]22. 其他事项
22.1 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。
22.2 本合同双方应同时签订安全协议。
22.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
22.4 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc372631083][bookmark: _Toc332377108][bookmark: _Toc362618819][bookmark: _Toc22183]23. 特别约定
本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。
（以下无正文）
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分包合同号：     /     


安装工程劳务分包安全协议


发包单位：                                            以下简称甲方
承包单位：                                            以下简称乙方

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确劳务合作双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务合作合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目
1、工程名称：           。
2、工程地址：           。         
3、工程合同号：          。    
4、承包工程范围及工程量：          施工。
5、承包形式：劳务分包
6、承包工程期限       年    月   日开工，     年    月    日竣工。
二、协议内容
1、安全文明施工目标
1)不发生七级及以上人身事故。
2)不发生七级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故、环境污染事件；不发生基建信息安全事件；不发生负主要责任的一般交通事故以及环境影响事件。
3)不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。
4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：
1)《中华人民共和国安全生产法》
2)国务院《建设工程安全生产管理条例》
3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》
4)国家发改委《电力建设安全工作规程》（DL5009.2、DL5009.3）
5)国家部委办相关安全的规定
6)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
7)国家电网公司《电力安全工作规程》
8)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程
9)建设工程所属的地方安全、环境法规
10)建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度
11)《城市道路照明工程及验收规程》
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位和甲方（总承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2)合作项目按照“先订劳务合作合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
3)建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。
4)施工期间，甲方指派__    ____同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派______  （联系电话：           （附身份证复印件））同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员______人。
5)按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
6)工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。
7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
8)按照国家有关规定或约定，为员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
9)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
10)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务
1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。
2)组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。
3)定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。
4)编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。临近带电设备作业，落实专人监护。
5)向乙方通报建设单位和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。
6)组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
7)建立和执行电气安全工器具，起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求；按约定向乙方提供合格的安全工器具，定期进行检测。
8)危险性较大的______施工项目应编制、审批相应的施工方案或作业指导书，并向乙方进行安全施工交底、双方签字确认，督促和指导落实专项安全措施。
9)督促乙方落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。
10)在劳务作业开始和结束前做好相关单位的交接手续，确认各方交接状态的安全措施。
11)在城镇、交通道路等人员密集区域施工，应编制交通组织方案和安全措施。督促乙方根据方案和措施要求设置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。
12)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。
13)组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。
14)组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。
15)按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。
16)组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施。
5、乙方的安全文明施工权利和义务
1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
2)乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是乙方企业在册的体检合格人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业的人员应经甲方审核同意。
3)按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。
4)执行有关规定，落实各项劳务作业项目的安全文明施工具体措施。
5)参加甲方组织的安全工作例会和安全活动，配合甲方解决现场的安全生产问题。
6)在劳务作业前，进行危险点分析和预控，由作业负责人对作业班组和全体人员进行安全交底，并经全体人员签字确认后，方可开工。
7)对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。
8)严格特种作业人员管理，包括特种作业的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。
9)遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、建设单位、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。
10)在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经甲方许可，不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工单位产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。
11)每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实情况，及时纠正违章、整改安全隐患。
12)督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确使用职业病防护用品。
13)严格执行甲方现场施工脚手架、跨越架验收检查管理制度，按规定搭设、验收挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。
14)对危险性较大的______作业项目，落实甲方编制的专项安全技术措施，满足安全施工条件，得到甲方许可，并在甲方专人监护下工作。
15)按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求，实施作业产生的扬尘、废气、废水、固体废物、化学危险废料以及噪声、振动等控制措施。
16)落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。
17)落实甲方制定的施工临时用电管理措施，做好临近带电设备以及其他危险区域的隔离防护和专人监护措施。
18)制定自带作业工（机）具、安全工器具的管理措施；对使用的作业工（机）具、安全工器具进行检查、维护，确保合格有效，并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工（机）具和安全工器具。
19)按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措施；教育并监督劳务作业人员正确使用登高工具、防坠装置和个人保安接地线。
20)高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装置等的安全措施，并采取有效的防止高处落物的安全措施，特别做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。
21)严格按照甲方的施工方案、作业指导书和安全技术交底要求，落实开挖的防坍塌措施、施工区域的隔离措施、临时间断工作及未可靠固定的设备须采取锚固、接地等专项安全措施。
22)临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
23)在可能有感应电压的情况下作业，应保持安全距离，采取有效可靠的接地与防护措施。
24)施工中可能影响其他施工作业人员或设备的安全时，应向甲方提出相应要求，安全措施落实后方可开展工作。
25)在电缆层、电缆隧道及GIS开关室、容器内、密闭空间等区域内工作，应先按规定进行通风、监测有毒有害气体，符合要求后，方可工作。容器、密闭空间内作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施；施工照明采用相应等级的安全电源，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。
26)作业人员进入工井作业前，在开启井盖瞬间应防止有害、有毒、可燃气体突然喷出伤人，开启井盖后应加强通风和监测，必须使用非金属梯子上下工井，工井口应用井圈或护栏，作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即盖好井盖，以防意外。
27)落实______危险化学品使用和废料处置的要求和措施，并对施工中产生的危险化学废料按规定进行回收和集中处置。
28)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。
29)定期组织劳务作业人员身体检查，并按照国家规定为本单位人员办理人身意外伤害保险。
30)现场一旦发生事故，必须立即进行救援，按要求及时报告有关方面，并做好善后处理工作。
31)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
32)在施工过程中，由于乙方的防护措施没有做到位，造成行人及相关引起的事故，由乙方负责。
33)电缆头及灯柱包封按施工图纸进行施工（附图）。电缆管道防盗包封除砼路面、吸水砖、人行道板等外，均按长0000mm、宽0000mm、厚0000mm施工。如未按规定包封，造成电缆被盗，损失由乙方负责。
34)乙方施工人员年龄不得超过60岁。
6、安全文明施工考核标准
1) 甲方按照劳务合作合同价款，押款_ / _万元作为乙方的安全保证金(每增加一个班组,多押款5万元)。
2) 发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。
3) 甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。
4) 乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。
7、需要补充协议内容
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
三、附则
1、本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
4、安全保证金的扣款标准参照国家电网安监〔2008〕1057 号文件《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录（《安全保证金扣款标准》)的规定执行。
5、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
6、其他未尽事宜可另行约定。
7、本协议一式四份，甲方贰份、乙方贰份。
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路灯工程专业分包合同

     
工程名称：

合 同 号：
                    
发 包 人：
                
承 包 人：
                 
签订地点：临海  






路灯工程专业分包合同

发包人（甲方）：   
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就            （以下简称“工程”）的专业分包事项协商一致，签订本合同。
1.乙方资质情况
1.1资质证书号码： 
1.2发证机关：
1.3资质专业及等级：
2. 工程概况
2.1 工程名称：             。
2.2 工程编号：           。
2.3 工程地点：  临海     。
2.4 分包工程内容：            。
2.5分包形式：专业分包
3. 分包工期
3.1 计划总工期：    日（为日历工期，包括法定节假日）。
3.2 计划开工日期：     年     月     日，实际开工日期以甲方书面通知的开工日期为准。
3.3 计划竣工日期：     年     月    日，实际竣工日期以工程竣工验收相关资料或验收报告中写明的日期为准。
4.分包合同金额
本项目工程分包总价暂定为人民币（大写）                 元整
（¥        万元）。最终以工程竣工后审价结果计算合同结算价格。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。
5.质量标准
工程质量：符合《城市道路照明工程施工及验收规程》。
6.质保期
6.1各工程质保期为贰年，自对应工程经甲方书面确认竣工验收合格之日开始计算，质保期内乙方负责保修，因乙方未按照甲方的标准、规范导致产生的质量赔偿问题由乙方承担。
6.2本工程若达不到国家规定的合格标准，乙方必须在规定的期限内予以返工修补，其一切费用由乙方自负，且返工修补时间一并计入工程工期内。
7. 双方派驻本工程项目的代表 
7.1 甲方派驻本工程项目代表为            。
7.2乙方派驻本工程项目负责人为          。
7.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
7.4 甲方项目代表在授权范围内向乙方项目代表发出的任何书面形式的条件和指令，乙方项目代表应予执行。
8.甲方义务
8.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责；
　　8.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：
（1）向乙方交付具备本合同项下土建作业开工条件的施工场地；
（2）完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及乙方自身的手续除外）；
　8.3按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
　8.4按本合同约定，向乙方支付施工费用；
　8.5负责与甲方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
9.乙方义务
9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与甲方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
9.2乙方根据甲方要求提交阶段施工计划，经甲方批准后严格实施；
9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；因乙方原因造成自身人身损害、用户设备损坏、第三人人身或财产损害，乙方应当承担相应责任及全部经济损失；给甲方造成损失的，乙方也应赔偿损失。
9.4乙方应当配合甲方开展政策处理工作并代为支付青苗补偿金等政策处理费用，具体金额须经甲方审核。乙方自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
9.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
9.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；
9.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
9.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；
9.9乙方须服从甲方、业主方及监理的指令；
9.10乙方应当按照国家有关规定办理进场施工人员的暂住证等手续，依法缴纳社会保险，其费用由乙方自行承担。乙方自行处理工伤、职工因病产生的事项并承担相应费用；
9.11乙方应加强对施工中废旧物资的回收工作，严禁随意废弃，自行出售或以物换物等变相串换物品，如发生按甲方的“废旧物资回收管理办法”进行处理；
9.12乙方需遵守甲方关于信息安全管控和保密各项规定，如有违反按甲方规定处罚；
9.13乙方在施工过程中如产生施工材料的增、退、补、借等状况，需在一周内完成相关手续，并必须在验收前完成工程材料的全部手续，否则引起的损失全部由乙方负责（由于乙方未及时办理相关手续而造成的损失，从工程施工费中扣除），并纳入甲方公司考核；
9.14乙方在施工中发生工程量变更后应及时通知甲方到现场确认（照片、录像存档），并且在3个工作日内补齐签证手续，否则工程量不予确认；
9.15乙方在施工结束后应向甲方提供完整的竣工资料。
9.16除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
10.安全施工与检查
10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及甲乙双方的《协作工程安全管理规定》，严格按安全标准及有关协议进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。双方另行签订《安全责任协议书》作为本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。
10.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
11.安全防护
11.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应认真完成安全防护措施。
11.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前提出相应的安全防护措施。
11.3乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方自行负责供应。
12.事故处理
12．1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
12．2除甲方提供的设备出现问题导致的安全事故，应由其承担相应的责任外，其余的安全事故责任均由乙方承担。
13.保  险
13.1乙方施工开始前，乙方应当为施工场地内的自有人员购买施工人身意外伤残保险并承担保险费用。乙方可以为第三人人员生命财产办理的保险并支付保险费用。
13.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由乙方办理或获得保险并支付保险费用。
13.3双方其他自行投保的范围（内容）为：     ∕      。
13.4保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
14.材料、设备供应
14.1本工程甲方提供设备材料的，乙方应在接到图纸后天 7  内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。
14.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
14.3其中沙、石、水泥等土建主材由乙方提供，乙方需对其提供的材料质量、品种、规格、型号等负责，如因其发生的工程质量问题，由乙方负责无偿返工，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
14.4 施工机具由乙方自备负责。
15.分包金额及结算方式
15.1材料价格：按甲方批准确认的工期内所在月份的台州信息价（临海价）均价结算。
15.2工程结算以中标结算率作为最终结算率，并按照合同约定方式进行结算。
15.3工程结算费用按照以下第  2  种方式支付：
 （1）一次性支付：全部工作完成，乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方按照本合同约定的计价方式在收到审核资料后完成审核。审核无误并经双方确认后甲方向乙方支付所有劳务报酬。
（2）分期支付：
A、预付款：按合同价     %支付预付款。
B、进度款支付：按照实际工程进度支付工程进度款，未完工的，工程进度达     %及以上方可申请进度款，乙方向甲方递交进度款支付申请及附件（进度工程量、进度预算等）。
C、结算款支付：工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方按照本合同约定的计价方式完成审核。审核无误并经双方确认，于审计后甲方向乙方支付所有剩余工程款。
15.4甲方向乙方支付工程款前，乙方应向甲方提交甲方所在地税务部门认可的正规等额发票，否则甲方有权暂缓支付工程款，但乙方仍应按照本合同约定履行义务。
16.施工变更
16.1施工中如发生甲方对原工作内容进行变更，甲方项目负责人应以书面形式向乙方发出工作联系单。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（1）更改工程有关部分的位置和尺寸；
（2）增减合同中约定的工程量；
（3）改变有关的施工时间和顺序；
（4）其他有关工程变更需要的附加工作。
16.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
16.3乙方在施工中要求变更的，需由乙方出具工作联系单并经甲方认可后方可施工。未经甲方认可，乙方无权要求追加劳务报酬。
17.施工验收
17.1 乙方在进行隐蔽工程施工时，各工序之间必须经业主方、甲方中期验收。隐蔽工程验收，乙方必须提前二天通知甲方，经甲方验收签字后方可进行后续工程施工。未经验收批准，工程的任何部分均不能覆盖和掩蔽，乙方应保证甲方有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的部分进行检查和测量。但是乙方已通知甲方有关单位，但应甲方无人到达现场和答复，作为认可处理。
17.2乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。甲方与甲方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
18.违约责任
18.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（1）甲方违反本合同约定，不按时向乙方支付劳务报酬；
（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
18.2甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
18.3甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金500元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。
18.4当发生下列情况之一时，劳务分包人除承担条款规定的责任外，还应承担工程乙方因工程质量不达标等质量问题而向甲方承担的违约责任：
（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付　500　元的违约金，导致工程延误超过1个月的，甲方有权解除合同，如具备开工条件后经甲方要求，乙方在30日内仍未开工的，甲方有权解除合同并要求乙方承担劳务报酬总价20%的违约金；
（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准或者有其他导致不能验收合格（含中期验收、竣工验收等）的情形的，乙方应当无偿返工直至合格，同时乙方应按总劳务报酬的0.5%向甲方支付的违约金；
（3）乙方迟延交付竣工资料的，每逾期一日按 500元支付违约金；
（4）质保期内未及时履行质保责任的，每次扣除 500 元，另有损失的，应追加赔偿；
（5）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金1000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
19.保密义务
19.1 乙方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及到甲方技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：
19.1.1 未经甲方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；
19.1.2 不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；
19.1.3 在本合同终止或解除后或按甲方要求，及时将上述信息、资料返还甲方或按甲方要求作适当处理。
19.2 本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日起终止。
19.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。
20.禁止分包及转包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权立即终止本合同并要求乙方支付劳务报酬总价20%的违约金，有其他损失的，应一并赔偿。
21.合同终止
21.1 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作并自行承担有关费用，按甲方要求撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
21.2竣工验收合格施工结束后的扫尾工作，由乙方负责完成并承担费用。
21.3双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格且质保期结束后，本合同即告终止。
[bookmark: _Toc332377100][bookmark: _Toc362618815][bookmark: _Toc372631079][bookmark: _Toc21224]22.争议解决方式 
[bookmark: _Toc13252][bookmark: _Toc332377101]22.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第1种方式处理：
（1）仲裁：向台州仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向建筑物所在地人民法院提起诉讼。
22.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
[bookmark: _Toc20660][bookmark: _Toc372631080][bookmark: _Toc362618816][bookmark: _Toc28659]23. 适用法律
本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
24. 合同的生效
本合同在以下条件全部满足之日生效：
本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，至该安装劳务分包工程全部竣工并结算完毕后失效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
25其他事项
25.1 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。
25.2 本合同双方应同时签订安全协议。
25.3本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
25.4本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。
26. 特别约定
本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。
（以下无正文）
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专业分包安全协议

承包单位：                                           以下简称  甲方
发包单位：                                           以下简称  乙方
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确劳务合作双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务合作合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、分包工程项目
1、工程项目名称：          。
2、工程地址：          。
3、分包范围：         。
4、分包形式：专业分包 。
5、工程合同编号：         。
6、工程项目期限      年     月     日开工，       年    月     日竣工。
二、协议内容
1、安全文明施工目标
1)不发生七级及以上人身事件。
2)不发生七级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故、环境污染事件；不发生基建信息安全事件；不发生负主要责任的一般交通事故以及环境影响事件。
3）不出现违章指挥、不强令冒险作业。
4)不发生人为责任重要设备损坏事故和事故原因造成的一般停电事故
5）不发生信息安全事件
6）达到甲方体系胡的现场安全文明施工要求。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：
1）《中华人民共和国安全生产法》
2）国务院《建设工程安全生产管理条例》
3）国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》
4）国家发改委《电力建设安全工作规程》（DL5009.2、DL5009.3）
5）国家部委办相关安全的规定
6）国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
7）国家电网公司《电力安全工作规程》
8）建设工程所属的地方安全、环境法规
9）建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2）分包项目按照“先订工程分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
3）建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测设备。
4）施工期间，甲方指派同志负责本项目的安全文明施工管理。乙方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员。
5）按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
6）工程施工中组织开展危险源分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。
7）按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
8）按照国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
9）严格执行安全作业票、工作票、“十不准”落实卡、标准化施工作业指导书、施工作业卡、动火工作票、班前会等制度和措施。
10）施工现场总平面由甲方统一策划，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织，乙方施工区域由乙方实施。
11）施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
12）因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务
1）对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。
2）按规定成立施工安全委员会，组织和协调现场安全文明施工的整体工作，及时向乙方传达国家电网有限公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。
3）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“上岗证（胸牌）”，做到有据可查。
4）按施工组织总设计，组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求。
5）组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促上下道工序各自做好安全措施。
6）编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护。
7）建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。
8）定期召开安全工作例会和安全专题会议，协调解决现场的安全问题。
9）组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核处理。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
10）组织对乙方编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。
11）建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。
12）如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。
13）施工承包商应督促专业分包商按照合同约定配备合格的机械、设备，督促其为分包人员配备合格工器具及安全防护用品，按规定对起重、电气、安全三类工器具进行登记、编号、检测、试验和标识管理，建立管理台账，做到物帐对应，始终处于受控状态。
14）审查乙方自带机械设备及工器具，不合格不允许进场。
5、乙方的安全文明施工权利和义务
1）按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
2)遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及建设单位、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查 (包括建设单位、总包 单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查) ，对存在问题落实整 改。
3)按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准的要求组织落实。
4)按照国家电网有限公司的有关安全管理要求，建立完善相关安全记录台帐。
5)按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施，组织施工方案和安全措施的全员交底，并由双方签字确认。
6)严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。
7)定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。
8)开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。
9)对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。
10)对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。
11)为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；定期对安全帽、安全带、绝 缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新；做好安全工器具的检测，确保合格、有效。
12)建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报 告和检测合格证书报甲方备案。
13)按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和 安全措施方案，报甲方和监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。
14)对危险性较大的施工项目，应编制专项安全技术措施并报甲方和监理审查通过后实施。
15)落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。
16)按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。
17)建立和执行施工临时用电管理制度；根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报甲方审批 后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线 敷设、接地等符合规范。
18)建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求。
19)对甲方提供的工器具及机械设备进行安全检查，确认其安全状况，并在使用中执行相应的安全管理制度。
20)临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
21)交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。
22)施工特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合安规规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器内使 用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。
23)建立和执行危险化学品的采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全管理办法和措施。
24)建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定 组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护；对大型脚手架、高 大模板支撑系统的搭设方案组织专家论证。
25)按规定组织深基坑、地下暗挖工程的施工方案的专家论证， 并落实支护的安全措施。
26)土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意或备案，并采取防 塌陷、排水和相关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志， 防止水土流失。(不包括爆破作业)
27)落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取措施， 防止污水和污土污染周边环境。
28)施工废水经处理合格后排放。
29)大体积混凝土浇灌，应设立专门指挥人员，指挥现场砼搅拌车按照次序进出场，设置安全通道，落实安全措施。
30)结构吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。                                       
31)起重机械、物料提升机的使用过程中应定期检查、维护和保养，确保安全可靠和使用。
32)容器、密闭空间内作业前应加强通风，并对容器内有害气体进行监测，符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施。
33)在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身安全措施。
34)乙方如确需对部分施工作业进行劳务分包，应严格对劳务分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报甲方审核批准后，方可签订劳务分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入乙方的安全责任 范围内。
35)现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。
36)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
6、安全文明施工考核标准
发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方应按照甲方及其上级单位的安全奖惩、反违章管理办法等相关规定对乙方进行考核，乙方应严格执行甲方考核结果。
7、需要补充协议内容
_______________________________/_______________________
三、附则
1、本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
3、协议有效期按照合同工期调整。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
4、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
5、其他未尽事宜可另行约定。
6、本协议一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。



	甲方：    
	乙方： 

	     
单位名称（盖章）：




	单位名称（盖章）：



	法定代表人(负责人)或

授权代表（签字）：
	法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）： 

	
	

	签订日期：
	签订日期：


   


[bookmark: _Toc2867]


第六章  投标文件格式

[bookmark: _Toc31554][bookmark: _Toc265669850]一、资格响应文件格式


1.资格响应文件封面格式： 
 


资格响应文件（标段  ）


项目名称：
       

投标人名称：
投标人地址：


[bookmark: _Hlk60757343]年  月  日
2.营业执照等：


营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。


特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）
（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）



3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函（标段 ）


致：             （招标人名称） ：
我方郑重承诺，我方在参加               项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！



法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：


日期：  _____年___月___日





[bookmark: _Toc466534753][bookmark: _Toc15284]二、商务技术文件格式


4.商务技术文件封面格式： 
 


商务技术文件（标段  ）


项目名称：
        

投标人名称：
投标人地址：

[bookmark: _Hlk60757098]                        年  月  日
5.投标函格式：
投 标 函（标段   ）
致：__________（招标人名称）：
1.我方自愿参加贵方组织的__________项目的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2.我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。
3.我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
[bookmark: _Hlk59707887]4.我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5.自投标截止日起 90天内有效。
6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。
8.我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
[bookmark: _Hlk36048718]与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：__________  邮编：__________
收件人姓名：__________联系手机：__________公司电子邮箱：__________ 
[bookmark: _Hlk59370586]为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。
投标文件编制人姓名：__________    手机号码：__________
法定代表人（签字或盖章）：

投标人:(公章) 日期:_____年___月___日

6-1.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书（标段   ）
致：__________（招标人名称）：
我__________（姓名）系__________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 __________（姓名）以我方的名义参加__________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


投标人:(公章)
                                        日期：  _____年___月___日


6-2.法定代表人身份证明格式：
法定代表人身份证明
（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）
法定代表人身份证明（参考样张）
单位名称：                              
地址：                                  
姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：                 
职务：             手机号码：                 
系                         的法定代表人                        
   附法定代表人身份证复印件

	

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认


	

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认




                          










投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日




7.项目负责人简历：

项目负责人简历表（标段   ）

项目名称：
	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简


历
	



[bookmark: _Hlk60757472]法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
8.项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（标段   ）
项目名称：
	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          

日期：  _____年___月___日
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9.投标人类似合同案例一览表格式：
投标人类似合同案例一览表（标段   ）

项目名称：                                           
	招标人名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	合同完成时间
	招标人联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc265669851]法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：    日期：  _____年___月___日


[bookmark: _Toc466534754]
10.售后服务网点情况表格式：


售后服务网点情况表（标段   ）

项目名称：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	




法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 

日期：  _____年___月___日


[bookmark: _Hlk77588362]
11.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表（标段   ）
项目名称：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	1
	服务期
	合同签订之日起至2028年12月31日。
	
	
	

	2
	付款方式
	按项目每个支付，项目在签订单项合同后支付合同金额的30%作为预付款，实际进度达70%以上再支付合同金额的26%作为进度款，项目验收合格并完成审价后结清工程款。
	
	
	

	3
	投标有效期
	自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效
	
	
	

	4
	投标报价
	投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
	
	
	

	5
	....
	..........................
	
	
	



特别说明：
[bookmark: _Hlk535995896]1.投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日

[bookmark: _Toc7854]三、报价文件格式
 


12.报价文件封面格式： 
报价文件（标段  ）
 

项目名称：
     

投标人名称：
投标人地址：
                        
年  月  日

13-1.开标一览表格式：
开标一览表（标段一）
项目名称：
	名称
	暂定预算金额（元）
	结算率
	投标价格（元）
	备注

	投标总报价
	3000000
	             %；（结算率保留3位小数）
	大写：            元；


小写：              元；
	投标总报价不超过276万元。


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2.因限额平台客户端报价列表无法以结算率形式报价，故各投标单位在限额平台客户端报价列表中填写投标价格，方便报价得分的计算；在项目实际操作过程中，以结算率结算。如对报价填写不清晰或有疑，请务必联系代理机构工作人员，否则填写错误造成的后果自负。
3.投标价格=3000000*结算率。




法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  


日期：  _____年___月___日


13-2.开标一览表格式：
开标一览表（标段二）

项目名称：
	名称
	暂定预算金额（元）
	结算率
	投标价格（元）
	备注

	投标总报价
	3000000
	             %；（结算率保留3位小数）
	大写：            元；


小写：              元；
	投标总报价不超过276万元。


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2.因限额平台客户端报价列表无法以结算率形式报价，故各投标单位在限额平台客户端报价列表中填写投标价格，方便报价得分的计算；在项目实际操作过程中，以结算率结算。如对报价填写不清晰或有疑，请务必联系代理机构工作人员，否则填写错误造成的后果自负。
3.投标价格=3000000*结算率。

   


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  


日期：  _____年___月___日


13-3.开标一览表格式：
开标一览表（标段三）

项目名称：
	名称
	暂定预算金额（元）
	结算率
	投标价格（元）
	备注

	投标总报价
	3000000
	             %；（结算率保留3位小数）
	大写：            元；


小写：              元；
	投标总报价不超过276万元。


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2.因限额平台客户端报价列表无法以结算率形式报价，故各投标单位在限额平台客户端报价列表中填写投标价格，方便报价得分的计算；在项目实际操作过程中，以结算率结算。如对报价填写不清晰或有疑，请务必联系代理机构工作人员，否则填写错误造成的后果自负。
3.投标价格=3000000*结算率。



法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  


日期：  ____年___月___日
13-4.开标一览表格式：
开标一览表（标段四）

项目名称：
	名称
	暂定预算金额（元）
	结算率
	投标价格（元）
	备注

	投标总报价
	3000000
	             %；（结算率保留3位小数）
	大写：            元；


小写：              元；
	投标总报价不超过276万元。


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2.因限额平台客户端报价列表无法以结算率形式报价，故各投标单位在限额平台客户端报价列表中填写投标价格，方便报价得分的计算；在项目实际操作过程中，以结算率结算。如对报价填写不清晰或有疑，请务必联系代理机构工作人员，否则填写错误造成的后果自负。
3.投标价格=3000000*结算率。



法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  


日期：  ____年___月___日

