临海市非政府采购项目

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市佩弦湖高新科技产业园及基础设施配套先行工程（一期）电梯采购

项目编号：ZJYX-202612

招标人：临海市佩弦湖投资开发建设有限公司（盖章）

联 系 人：罗先生         联系电话: 0576-89360485

招标代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司

联 系 人：林女士          联系电话：0576-85408361

二0二六年七月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	7

第四章  评标办法及评分标准	38

第五章  合同主要条款	44

第六章　投标文件格式	53

一、资格响应文件格式	53

二、商务技术文件格式	57

三、报价文件格式	73

# 第一章  投标邀请

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市佩弦湖投资开发建设有限公司委托，参照采购有关流程，现就临海市佩弦湖高新科技产业园及基础设施配套先行工程（一期）电梯采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市佩弦湖高新科技产业园及基础设施配套先行工程（一期）电梯采购

招标人：临海市佩弦湖投资开发建设有限公司

监管单位：临海市城市产业发展集团有限公司

采购规模及内容概述：电梯采购及安装。(具体内容详见招标文件第二章招标需求)

采购预算：5601430元

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲供货期：供货期按招标人要求分批交货，投标人须提供能够实现的最短交货周期及安装周期。具体最迟供货及安装周期为：合同签订后招标人发出该批次供货通知书发出之日起30日历天内货到工地，招标人发出该批次开工通知书之日起60日历天内完成该批次电梯的安装调试。全部电梯安装调试完成后应经质量技术监督部门验收合格。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）未违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）电梯（客梯）销售方可以是制造商或代理商。制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）【乘客电梯B级及以上】或特种设备生产许可证【电梯制造（含安装、修理、改造）：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】。代理商须提供制造商的特种设备制造许可证或生产许可证。

（3）电梯（货梯）销售方可以是制造商或代理商。制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）【载货电梯B级及以上】或特种设备生产许可证【电梯制造（含安装、修理、改造）：曳引驱动载货电梯】。代理商须提供制造商的特种设备制造许可证或生产许可证。

（4）电梯（自动扶梯）销售方可以是制造商或代理商。制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》【自动扶梯B级及以上】或《中华人民共和国特种设备制造许可证》【电梯制造（含安装、修理、改造）：自动扶梯】。代理商须提供制造商的特种设备制造许可证或生产许可证。

（5）安装维修方应具备《特种设备安装改造维修许可证》(电梯)【乘客电梯、载货电梯、自动扶梯的安装及维修均为B级及以上】或《特种设备生产许可证》【电梯安装（含修理）：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯、自动扶梯】或《特种设备生产许可证》【电梯制造（含安装、修理、改造）：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯、自动扶梯】。

（6）本项目允许联合体投标，如联合体投标的：①仅限于电梯（客梯）销售方（制造商或代理商）、电梯（货梯）销售方（制造商或代理商）、电梯（扶梯）销售方（制造商或代理商）和安装维修方的联合。②组成联合体的成员不得超过3家，投标人所投的客梯、自动扶梯两种类型电梯必须为同一品牌。③投标时提供联合体协议书。④以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台

（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2026年08月06日08时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。

（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。

（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2026年08月06日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2026年08月06日08时30分00秒。

开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台、临海市大田街道城隍街与东方大道交汇处办公楼3楼开标室（不见面开标大厅）

11.发布公告的媒介

本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。

12、其他事项

（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

13、联系方式

（1）招标人信息

名称：临海市佩弦湖投资开发建设有限公司

项目联系人（询问）：罗先生

项目联系方式：0576-89360485

（2）代理机构信息

名 称：浙江耀信工程咨询有限公司

地址: 临海市古城街道下桥路152号2楼

项目联系人（询问）：林女士

项目联系方式：0576-85408361

质疑联系人：孙先生

质疑联系方式：0576-85408362

电子邮箱: zjyx652891@163.com

（3）监管机构信息

名 称：临海市城市产业发展集团有限公司纪检监察室

联系电话：0576-89332165

- 招标需求

# 一、项目概况

1、项目名称：临海市佩弦湖高新科技产业园及基础设施配套先行工程（一期）电梯采购

2、采购人：临海市佩弦湖投资开发建设有限公司

二、采购需求清单

| 楼号 | 电梯类型 | 台数 | 井道尺寸（宽X深） | 载重kg | 速度m/s | 底坑 | 顶层 | 有无机房 | 层/站/门 | 层数 | 层高 | 开门尺寸 宽度*高度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 无障碍客梯1-DT-1 | 1 | 2400*2400（前凸100） | 1600 | 2.0 | 2000 | 5300 | 有机房 | 5/5/5 | -1F 1F 2F 3F 4F | 5500 5400 5500 5500 5300 | 1100*2200 | 层门耐火完整性不低于2.0h（余同） |
|  | 客梯1-DT-2 | 1 | 2400*2700（前凸100，左凸200） | 1600 | 2.0 | 2000 | 5300 | 有机房 | 5/5/5 | -1F 1F 2F 3F 4F | 5500 5400 5500 5500 5300 | 900*2200 | 左前角300*600立柱 |
|  | 客梯1-DT-3 | 1 | 2700（右凸200）*2400 | 1600 | 2.0 | 2000 | 4300 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 4300 | 1100*2200 | 右前角200*900立柱 |
|  | 无障碍客梯1-DT-4 | 1 | 2400*2400 | 1600 | 2.0 | 2000 | 4300 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 4300 | 1100*2200 |  |
| 2#楼 | 无障碍客梯2-DT-1 | 1 | 2350*2400（前凸200） | 1350 | 2.0 | 2000 | 4300 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 4300 | 1100*2200 |  |
|  | 客梯2-DT-2 | 1 | 2550（右凸200）*2400（前凸200） | 1350 | 2.0 | 2000 | 4300 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 4300 | 1100*2200 | 右前角200*600立柱 |
| 3-1#房 | 无障碍客梯3-DT-1 | 1 | 2450（右凸100）*2500（前凸100） | 1600 | 2.0 | 2000 | 4950 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 4950 | 900*2200 | 右前角500*100立柱 |
|  | 客梯3-DT-2 | 1 | 2350*2500（前凸100） | 1600 | 2.0 | 2000 | 4950 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 4950 | 1100*2200 |  |
| 3-2#楼 | 客梯8-DT-1 | 1 | 2250*2700 | 1600 | 2.0 | 2000 | 5050 | 无机房 | 9/9/9 | -1F 1F 2F-7F 8F | 5500 5400 4500 5050 | 1000*2200 |  |
|  | 无障碍客梯8-DT-2 | 1 | 2250*2700 | 1600 | 2.0 | 2000 | 5050 | 无机房 | 9/9/9 | -1F 1F 2F-7F 8F | 5500 5400 4500 5050 | 1000*2200 |  |
|  | 消防电梯 货梯8-DT-3 | 1 | 2500*2900（后凸100） | 2000 | 2.0 | 2000 | 5050 | 有机房 | 9/9/9 | -1F 1F 2F-7F 8F | 5500 5400 4500 5050 | 900*2200 | 右后角400*400立柱 |
|  | 无障碍客梯8-DT-4 | 1 | 2500（左凸100）*2300 | 1350 | 1.5 | 1900 | 4200 | 无机房 | 3/3/3 | 1F 2F 3F | 5400 4500 4200 | 1100*2200 | 对重加安全钳 |
|  | 无障碍客梯8-DT-5 | 1 | 2500（右凸100）*2300 | 1350 | 1.5 | 1900 | 4200 | 无机房 | 3/3/3 | 1F 2F 3F | 5400 4500 4200 | 1100*2200 | 对重加安全钳 |
| 4-1#楼 | 无障碍客梯4-DT-1 | 1 | 2350*2700 | 1600 | 2.0 | 2000 | ≥4900 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 ≥4900 | 1100*2200 |  |
|  | 客梯4-DT-2 | 1 | 2450（右凸100）*2700 | 1600 | 2.0 | 2000 | ≥4900 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 ≥4900 | 900*2200 | 右前角400*200立柱 |
| 4-2#楼 | 无障碍客梯7-DT-1 | 1 | 2400(右凸100)*2550 | 1600 | 2.0 | 2000 | 5050 | 有机房 | 9/9/9 | -1F 1F 2F-7F 8F | 5500 5400 4500 5050 | 1000*2200 |  |
|  | 客梯7-DT-2 | 1 | 2250*2550 | 1600 | 2.0 | 2000 | 5050 | 有机房 | 9/9/9 | -1F 1F 2F-7F 8F | 5500 5400 4500 5050 | 1000*2200 |  |
|  | 消防电梯7-DT-3 | 1 | 2650（左凸50）*2550（后凸50） | 2000 | 2.0 | 2000 | 5050 | 有机房 | 9/9/9 | -1F 1F 2F-7F 8F | 5500 5400 4500 5050 | 1200*2200 | 左后角50*400立柱 |
| 5#楼 | 客梯5-DT-1 | 1 | 2800（右凸200）*2400 | 1600 | 2.0 | 2000 | 4850 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 4850 | 1200*2200 | 右前角200*600立柱 |
|  | 无障碍客梯5-DT-2 | 1 | 2600*2400 | 1600 | 2.0 | 2000 | 4850 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 4850 | 1200*2200 |  |
|  | 客梯5-DT-3 | 1 | 3100（右凸200）*2600（前凸100后凸100） | 1600 | 2.0 | 2000 | 4350 | 有机房 | 5/5/5 | -1F 1F 2F 3F 4F | 5500 7800 5800 4500 4350 | 1200*2200 | 右前角500*600立柱 |
|  | 无障碍客梯5-DT-4 | 1 | 2600*2600（前凸100 后凸100） | 1600 | 2.0 | 2000 | 4350 | 有机房 | 5/5/5 | -1F 1F 2F 3F 4F | 5500 7800 5800 4500 4350 | 1200*2200 |  |
|  | 货梯5-DT-5 | 1 | 4200(右凸200 左凸100)*3700（前凸100） | 5000 | 0.5 | 1500 | 4650 | 有机房 | 4/4/4 | 1F 2F 3F 4F | 7800 5800 4500 4650 | 1800*2100 | 右前角500*600立柱 |
| 6#楼 | 客梯6-DT-1 | 1 | 2750(右凸150)*2400 | 1600 | 2.0 | 2000 | 4950 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 4950 | 1200*2200 | 右前角200*600立柱 |
|  | 货梯6-DT-2 | 1 | 3750*2400 | 3500 | 1.0 | 1500 | 4950 | 有机房 | 6/6/6 | -1F 1F 2F-4F 5F | 5500 5400 4500 4950 | 2000*2100 | 地下室抬高部分当基坑 |
| 自动扶梯，室外，两两并列，角度30，梯级1000，提升高度5500（2台），提升高度5400（2台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：a.规格参数详见图纸，各投标人需结合各自技术能力，落实响应，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整，尽可能最大。

b.楼层最终实际高度尺寸可能会有所变化，中标人须按实际层高提供电梯。

c.未来根据招标人及设计院要求对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度尺寸进行调整，中标人应予以配合，总价不变。

d.客梯和自动扶梯推荐品牌：奥的斯             、三菱电梯               、日立电梯            、通力电梯             。除招标文件明确推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。

| 井道尺寸 | 上表尺寸仅做参考，实际按现场为准 |
| --- | --- |
| 顶层高度 | 上表尺寸仅做参考，实际按现场为准 |
| 底坑深度 | 上表尺寸仅做参考，实际按现场为准 |
| ▲开门尺寸 | 3吨货梯开门尺寸不小于2000*2200，客梯开门尺寸不小于1100*2200 |
| ▲轿厢净高 | 乘客电梯≥2700mm，货梯≥2600mm |
| 主机系统 | ≤1150kg客梯采用永磁同步无齿轮主机，≥3000kg货梯采用永磁同步无齿轮主机 |
| 门机系统 | 变频VVVF |
| 控制系统 | VVVF控制柜，32位微机全电脑控制系统，模块化结构 |

1)电梯功能列内“消防”指消防电梯；“无障碍”指无障碍电梯；“担架”指可容纳担架电梯。

2)电梯规格型号若有变动应于施工前确定,并与设计人沟通后方可实施。

3)所有乘客电梯、货梯需满足GBT7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第1部分乘客电梯和载货电梯》要求。

4)无障碍电梯还须符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012的规定。

5)担架电梯的设置须符合《住宅设计规范》GB50096第6.4.2和6.4.4条、《浙江省住宅设计标准 》DB33/1006-2017 5.3.2条文说明中的规定。

6)电梯隔声减震:住宅建筑中,当电梯与卧室、起居室（厅）、书房等紧邻布置时,电梯安装和临电梯井道户内一侧应做隔声减震措施,做法详见08J931第38、39、40页。

7)电梯井壁、井底、机房楼面与墙身上的预埋件及预留孔，应由厂家在施工前负责提供资料和配合施工。

8)当底坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重（或平衡重）上未设有安全钳装置时，对重缓冲器必须能安装在（或平衡重运行区域的下边必须）一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上；

9)当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间必须设置井道安全门，井道安全门严禁向井道内开启，且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻厢间有相互救援用轿厢安全门时，可不执行本款。

10)所有电梯井道和电梯机房内用于支撑电梯设备装置的钢梁及钢架、底板、承重垫板；电梯井道之间及对重侧的分隔梁；安装电梯厅门地坎的钢牛腿；保护电梯对重的钢丝网或钢板；遮盖井道墙有凹陷处的金属板；底坑及机房内的工作平台及栏杆（由最底层入口至井底之爬梯及扶手由总承包负责）；各停站门基本门框（大门套、小门套）；机房通风、照明、空调等设备、管线及一切附件的供应及安装；电梯所有消声及隔震设备以及上述所有构件与主体结构相连所需的预埋件、转接件，均由电梯承包商提供并安装。所电梯机房内的起重吊钩、吊运钢梁由总承包负责，电梯承包商提供设计载重量、起重位置及安装要求。

11）电梯门框与预留洞间缝隙的封堵、底框与地面的封堵，需采用镀锌钢板焊接固定，所需费用计入总报价。

12)▲电梯载重量不允许负偏离。

二、电梯基本要求：

（一）乘客电梯：

| 部位 | 装 修 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢壁 | 轿厢壁整体厚度不小于1.5mm，采用一体成形SUS-304发纹不锈钢。轿厢净高≥2700mm | 必须配置独立轿架，轿厢壁不可作为支持部件。买方可在样本范围内任意选择扶手形式，投标总价不变。 |
| 地 面 | 拼花大理石 | 提供三种类型，供业主选择，总价不变。 |
| 轿厢顶 | 轿厢顶含 LED 灯光照明和轿厢节能空调，不得小于 1.5匹空调，带排风，要求为知名品牌。轿厢顶需留有摄像机孔随行电缆中应附视频电缆。 | 提供三种类型，供业主选择，总价不变。 |
| 轿 门 | 304不锈钢一体成形，厚度不小于1.5mm，红外线光幕保护。 | 光束不少于194束 |
| 操纵盘 | 一体式操纵箱，装有微动发光照明的楼层盲交按钮，操纵盘上有楼层显示、方向显示，面板发纹不锈钢。全部配备13.3寸多媒体彩色液晶显示屏，多媒体视频播放功能，内存不少于256G.，具备远程传输、删除功能，提供后台操作系统且是永久免费的，支持最新HDM 规范，支持1080P、720P或者3D等各种主流视频格式、无需驱动 、零延迟，传输过程不因压缩or 解压缩而耗费时间。 | 买方在样本范围内任意选择。投标总价不变。 |
| 踢脚板 | SUS-304 发纹不锈钢 |  |
| 轿厢门坎 | 冲压硬质铝合金 |  |
| 厅门坎 | 冲压硬质铝合金 |  |
| ▲导轨 | 轿厢轨道大于T114 | 提供检测报告证明文件且导轨重量不得低于GB/T22562要求标准重量 |
| ▲反绳轮、导向轮 | 需采用金属材质不得使用尼龙材质。 |  |
| 厅 门 | 每层的面层采用 SUS-304 发纹不锈钢，整体厚度不小于1.5mm |  |
| 大门套 | SUS-304发纹不锈钢大门套，整体厚度不小于1.5mm。 | 含大门套与井道间隙的封堵工作。 投标人在投标报价中综合考虑。 |
| 小门套 | 每层SUS-304发纹不锈钢标准小门套。 | 含小门套与井道间隙的封堵工作。 |
| 门厅按钮及显示 | 微动发光照明的盲文按钮，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示，面板发纹不锈钢。 | 业主在样本范围内任意选择。投标总价不变。 |
| 无障碍电梯要求 | 设置盲文按钮、中文语音报站、残疾人操纵箱、半身镜后壁镜面不锈钢、三面扶手 |  |

（二）货梯：

| 部位 | 装 修 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢壁 | 轿厢壁采用钢板喷塑,轿厢净高≥2600mm | 必须配置独立轿架，轿厢壁不可作为支持部件。买方可在样本范围内任意选择扶手形式，投标总价不变。 |
| 地 面 | 花纹钢板地板厚度不小于8mm | 提供三种类型，供业主选择，总价不变。 |
| 轿厢顶 | 轿厢顶含LED灯光照明和低噪音豪华型通风扇。轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆。 | 提供三种类型，供业主选择，总价不变。 |
| 轿 门 | 喷塑钢板，厚度不小于1.5mm，,红外线光幕保护。 | 光束不少于194束 |
| 操纵盘 | 挂壁式操纵箱，装有微动发光照明的楼层盲文按钮，操纵盘上有楼层显示、方向显示，面板发纹不锈钢。 | 买方在样本范围内任意选择。投标总价不变。 |
| 踢脚板 | 喷塑钢板 |  |
| 轿厢门坎 | 载重≤3000㎏的采用冲压硬质铝合金，载重＞3000㎏的采用硬质钢板。 |  |
| 厅门坎 | 载重≤3000㎏的采用冲压硬质铝合金，载重＞3000㎏的采用硬质钢板。 |  |
| ▲导轨 | 轿厢主轨不低于T127，轿厢副轨不低于T89。 | 提供检测报告证明文件且导轨重量不得低于GB/T22562要求标准重量 |
| ▲反绳轮、导向轮 | 需采用金属材质不得使用尼龙材质。 |  |
| 厅 门 | 喷塑钢板，整体厚度不小于1.5mm。 |  |
| 大门套 | 喷塑钢板，整体厚度不小于1.5mm。 | 含大门套与井道间隙的封堵工作。 |
| 小门套 | 喷塑钢板，整体厚度不小于1.5mm。 | 含小门套与井道间隙的封堵工作。 |
| 门厅按钮及显示 | 微动发光照明的盲文按钮，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示，面板发纹不锈钢。 | 业主在样本范围内任意选择。投标总价不变。 |

3电梯一般技术要求

3.1工作情况：

可靠性要求： ①要求停梯率不高于1％，即全年不超过3.65天（含维保时间）。

② 正常使用寿命期要求10万小时以上。

3.2驱动方式

驱动系统采用交流变频变压控制系统（VVVF）。

3.3控制方法

电梯应采用电脑控制系统，微机模块化结构进行驱动控制、运行控制、操作控制、门控制和故障诊断能力。开门系统采用VVVF门机系统。

3.4操作方法

控制系统应在最短时间内在电梯当前位置响应召唤，当主要电脑出现错误时，各电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能同时继续服务。

4基本功能

投标人提供的电梯应包括但不仅限于下列，当供货方推荐的其它合适的功能可能被接受。

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超重警告 | 在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置：电梯启动前称重，当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开,并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 2 | 关门受阻自动反向保护功能 | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，负载传感器工作，门将会向相反方向动作，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 3 | 报警铃 | 在轿厢内的操纵盘上装一按钮，若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 4 | 火险紧急返回 | 假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。(中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求) |
| 5 | 五方对讲 | 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。投标报价中须含轿厢内、安全中心、底坑、轿顶的对讲设备、分机及调试费用。（中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求） |
| 6 | 轿厢紧急照明功能 | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 |
| 7 | 自动停止轿厢照明、通风装置、空调 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置（低噪音风机通风），空调节能，如遇召唤再自动开启。 |
| 8 | 满载不停 | 具备功能 |
| 9 | 基站关机 | 具备功能 |
| 10 | 错误指令取消功能 | 具有轿厢内手动消除错误指令功能 |
| 11 | 监控 | 提供能满足大楼设备智能化控制需求的电梯远程监控标准通讯接口和功能 |
| 12 | 自动调整开门时间 | 按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间，确保安全迅捷和舒适的开关门速度和平层时间。 |
| 13 | 语音报站 | 轿厢内及楼层到站钟和中文语音报站 |
| 14 | 停靠楼层设置 | 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠 |
| 15 | 控制柜计数器 | 控制柜内须设有运行次数计数器 |
| 16 | 随行电缆 | 提供并预敷电梯轿厢内置式闭路监控摄像头专用的高品质视频、音频随行电缆及电源。 |
| 17 | 免触式红外光幕 | 门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度 |
| 18 | 消防员操作（消防梯） | 当系统消防模式设定为消防员模式，消防按钮按下时，电梯立即消除所有指令和召唤运行返回消防基站，而后进入消防员操作模式，没有自动开关门动作，只有通过开关门按钮，点动操作使开关门动作，这时电梯只响应轿内指令，且到站后消除已登记的所有指令。 |
| 19 | 司机服务 | 根据轿厢操作箱上的开关，使电梯由自动操作改为司机操作 |
| 20 | 即时关门 | 电梯停站时，按下关门按钮，门立即被关闭 |
| 21 | 再平层功能 | 具有精确再平层功能 |
| 22 | 无障碍配置 | 无障碍电梯另外要求：设置满足无障碍电梯要求的轿厢操作盘、设置盲文按钮、设置中文语音报站、正对厅门侧设置半身镜/镜面效果材质、设置三侧不锈钢扶手）。 |
| 23 | 底坑进水检测 | 当底坑进水达到二级警戒线时，电梯就近平层放人，并语音安抚提醒乘客，待乘客离开轿厢后电梯运行到中间楼层停靠，用户可选择将信号反馈至值班室或通过物联网提醒。 |
| 除以上功能外电梯，电梯标准功能比较配备，投标人在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投标时提出，供招标人参考。如在功能方面有偏离须在技术响应表中明示。如投标时，未明示的，视为完全响应。 |  |  |

5、主要技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平振动、垂直振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于7cm/s2和11cm/s2 |
| 2 | 起动加速度和制动减速度 | 电梯的起动加速度和制动减速度满足国标要求 |
| 3 | 噪音指数 | 轿厢≤±50dB、开关门≤±55dB |
| 4 | 平层精度 | 客梯：在±3mm范围之内；货梯：在±5mm范围之内 |
| 5 | 平衡系数 | 在0.4～0.5之间 |
| 6 | 运行故障 | 电梯每起制动运行60000次中不应超过3次。 |
| 7 | 控制柜失效(故障) | 电梯每起制动运行60000次中不应超过2次。 |
| 8 | 故障响应时间 | 响应时间不超过30分钟 |
| 9 | 一般故障修复响应时间 | 修复时间不超过2小时 |
| 10 | 重大故障修复时间响应时间 | 修复时间不超过48小时，重大问题需和物业及业主沟通协商 |

6、安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关最新国家标准中的规定。

（1）断相和错相保护；（2）上、下终点开关和上、下极限开关；（3）缓冲器；（4）限速器；（5）安全钳；（6）紧急停止按钮；（7）层门安全设施；（8）轿门安全设施；（9）层门闭锁保护；（10）电气短路保护；（11）主电机过载保护。

7、外露铁件须做好防锈处理。

8、投标人负责修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾，并做好已完工程的保护，费用包含在投标价中。

注：a.规格参数详见图纸，各投标人需结合各自技术能力，落实响应，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整，尽可能最大。

b.楼层最终实际高度尺寸可能会有所变化，中标人须按实际层高提供电梯。

c.未来根据招标人及设计院要求对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度尺寸进行调整，中标人应予以配合，总价不变。

9、▲门机系统、控制柜、曳引机采用原厂原品牌产品。所有缓冲器必须使用耗能缓冲器。

10、电梯主要部件配置要求及其它：

①提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油漏性、设备可靠性等方面需符合 GB10058 标准和相应的国际标准。正常使用寿命 10 万小时以上，且不少于20年。

②各投标人须自行到现场实地查看，并测量各种需要的数据，如因数据有误而使投标价格改变由投标人自行承担。

③配合智能化工程预留梯内监控管线及其它工作等。

▲④电梯工程为综合性工程，其中涉及到建筑、电气、消防、智能化等各专业，如在施工过程中发现工作内容与其他工种有重叠、冲突或者模糊不清等情况，包含但不仅限于井道槽钢加固、轿厢至机房开关箱电源线、井道照明等工作，以招标人专业工程师具体界定为准，中标人不得以任何理由拒绝施工，且所产生的费用视作己包含在中标价中。

⑤电梯电缆由施工总承包单位将电源送至井道附近开关箱，开关箱至电机控制箱电缆由投标人自行负责，电梯五方通话采用有线模式，由投标人接至值班室、监控室或消控室。满足消防验收需求。

⑥在项目建设活动中，中标人有责任与监理单位、总承包单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

⑦中标人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

⑧中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务，并提交相关文件图纸资料等。

⑨由于工程进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有电梯在未经正式验收合格就使用，应根据发包人需要，得到认可后再投入运行。

⑩电梯最终验收前的设备及人身安全概由中标人负责。

⑪电梯施工单位须服从总承包单位的现场管理规定:根据总承包单位、监理单位的要求提供完整的与工程有关资料。

（三）自动扶梯：

| 名 称 |  | 自动扶梯配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 驱 动 装 置 | 驱动电机 | 绝缘等级不低于F，电梯安全有关部件防护等级需满足国家最新相关规范要求。 |
|  | 减速机构 | 采用高效斜齿轮，减速箱传动效率不得低于94%； |
|  | 传动链条 | 主机与梯级驱动轮之间采用至少双排链条传动，不接受皮带传动方式。 |
| 制动 |  | 制动装置：一机电组合刹车装置，能自动刹车，而不需要动力和控制力。任何安全设备均应与制动装置连接。扶梯正常运行时制动装置应连续通电，当制动线路失电，制动装置动作并立即刹车。要使手工制动装置松开，应在制动装置上保持推动。制动装置有人工盘车装置。 |
|  |  | 制动距离：0.2m～1.0m |
| 控制系统 |  | 采用MPCI微机控制，控制柜内使用先进的国际知名品牌微机板控制， 32位4核控制，其中要求控制板采用本品牌产品，变频器采用国际知名品牌（合资及以上）产品。 |
| 桁架 |  | 桁架采用矩形方管或角钢桁架材料焊接而成，绕度不大于1/1000要求。桁架表面经防锈、防腐处理，方管桁架带铆接镀锌底板。桁架内设置一水位开关，使其可通过干触点与用户排水泵相接，当下机房水位到达水位开关位置时，排水泵将立即工作。 |
| 扶 手 装 置 | 运行方式 | 上下卷轴转轮运行型，左右护手与梯级间的速度误差应0～+2% |
|  | 驱动系统 | 大摩擦轮扶手驱动，扶手带出入口保护，扶手带断裂保护装置。 |
|  | 扶手带 | 采用低摩擦合成橡胶，内带钢丝加强筋，承载重量：≥25KN，要求选配原装进口 优质名牌产品或国际知名品牌国内合资生产的产品；颜色由甲方确认。 |
|  | 扶手架 | 要求扶手架高度≥1000mm,采用10mm厚全钢化全安全玻璃壁板 |
|  | 围裙板及外盖板 | 采用光面不锈钢；桁架两侧、外盖板及底面采用发纹不锈钢，发纹不锈钢型号为304，厚度≥1.2mm |
|  | 内外盖板 | 采用铝合金，两边入口的内盖板处安装控制板。控制板上装有钥匙开关，有“启动、运行方向、正常停车”操作的选择位置，并装设红色紧急停机按钮。应有防止乘客误接触保护, 发纹不锈钢型号为304，厚度≥1.2mm。 |
| 楼 层 板 | 梳 齿 | 铝合金梳齿 |
|  | 梳齿板 | 铝合金型材，黑色电泳带防滑槽，表面磨光 |
|  | 楼层板 | 硬质铝合金 |
| 梯 级 | 驱动 | 梯级采用钢质链条驱动，梯级每侧至少一根，链条应能连续和自动地涨紧。一旦悬挂装置断裂，重块应被安全地截住。每根链条的安全系数：≥5，且应符合相应国家标准的规定 |
|  | 安全边界 | 3面黄色警示边框。 |
|  | 梯级颜色 | 铝合金整体压铸，表面黑色电泳处理，齿面磨光；在工作区段的任何位置，从踏面测得的两个相邻梯级之间的间隙：6mm。在额定功率和额定电压下，梯级、踏板或胶带沿运行方向空载及满载时所测得的速度与额定速度之间的最大允许偏差：±5% |
|  | 水平梯级数量 | 提升高度6米以下的2块；提升高度6米及以上的3块 |
|  | 梯级楼层板防滑 | ▲梯级防滑等级≥R10（须提供第三方检测报告或相关证明材料复印件并加盖公章） |
|  | 梯级链 | 符合相关规范要求 |
|  | 踏板、踢板 | 采用钢板（暗灰色），防滑处理 |
| 自动加油装置 |  | 自动润滑系统，能保证每个加油部件的润滑间隙，应保持良好的状态 |
| 制停距离范围 |  | 0.2～1.0米 |
| 噪音指标 |  | ≤65dB（驱动部件运行） |
| 操作 要求 | 操作方式 | 钥匙开关操作， 钥匙开关应分别安装在扶梯的两端，只有当安全装置正常时，启动才有效。同一功能的扶梯的钥匙应是同一型号，对全部扶梯都适用。但一把钥匙不能用于不同功能的操作。 |
|  | 人工操作 | 只有当扶梯停止时，操作人员可以应用钥匙在扶梯任何一端启动，选择扶梯正向或反向运行。操作员必须用钥匙在扶梯两端中任何一头作正常停运，在停止之前有警铃声。 |
|  | 自动操作 | 扶梯通常采用自动操作运行方式，在自动扶梯的上端或（上、下两端）应设置自动/人工转换开关，以实现自动或手工操作的转换。 扶梯自动操作运行方向的设置、修改应由专业人员在控制柜内完成。 |
|  | 自动运行方式 | 采用交流变频变压（VVVF）加停止控制，实现节能运行。通过感应功能使扶梯从停止至低速至高速运行，能实现无级调速，提高电梯运行的平稳度。 |
| 防水要求 |  | 投标人应当充分考虑到自动扶梯作为公共型设备对防水的要求，对自动扶梯做完整的防水处理 |
| 加热装置 |  | 应配置包括但不限于梳齿加热等装置，加热装置应可手动关闭； |
| 控制功能 |  | 具有故障报警、故障自诊断功能；具有运行状态记录，远程通讯功能；限速器软件化，通过安装在加速机上的旋转编码器实现可靠限速。 |
| 安全保护装置及功能 |  | 包括（但不仅限于）下列安全保护装置及功能，并应符合有关标准中的规定。 1.扶梯限速器和防止扶梯非操纵逆转：在驱动装置上安装扶梯限速器，当扶梯运行太快或太慢时，限速器动作，使扶梯停止运行，同时可防止扶梯非操纵逆转。 2.梯级链安全装置：一旦梯级链变得太长或断裂，装置制动扶梯。 3.裙板安全装置：如鞋子或其它物品夹在梯级和裙板间时，装置制动扶梯。 4.驱动链断链安全装置：一旦驱动链断裂，装置切断电动机电源，同时驱动棘轮使扶梯停止运行。 5.梳齿板安全装置：如果异物夹进梳齿板与梯级之间，装置切断驱动电动机和制动器的电源。 6.梯级下陷安全装置：如果梯级的任何一个轴断裂，而使上部和下部的分界梳板的梳齿不能正常啮合，装置能切断驱动电动机和制动器的电源。 7.紧急停车开关：按下此开关时，扶梯停止运行。 8.电磁制动器。 9.过流、欠相、反相保护装置。 10.梯级滚轮安全装置。 11.扶手带断带安全装置。 |
| 支撑柱 |  | 所有扶梯中间无支撑 |
| 底坑 |  | 土建施工时，扶梯桁架两端必须预埋钢板，该钢板费用计入投标总价 |
| 操纵方式 |  | 钥匙开关，上下可逆转（可随意调节转向），并带急停按钮 |
| 节能装置 |  | 扶梯入口两侧设红外感应装置，自动启制动 |
| 使用故障 |  | 每台自动扶梯由于本身质量原因引起的年故障次数：≤3次， |
| 润滑 |  | 自动加油系统，配置集油槽或其它密封形式 |
| 扶梯节能 |  | 提供扶梯整体节能方案 |
| 电缆 |  | 防水、低烟、无卤、阻燃型。 |

- 2、资料提供

- （1）中标人需按本技术要求完成设备的设计、制造、运输、安装、调试指导、试运行、检验验收、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

- （2）按采购人设计需要完成设备的具体设计。

- （3）提供货物详细构造图、设备样本和使用操作说明书。

- （4）按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货。

- （5）整套设备及主要部件的原产地（包括国产的产地和品牌）须明确地表明在投标文件中，在交货时应附上原产地的证明文件等。

- 3、设备安装

- （1）供应商应在合同规定的期限内安装、调试完毕，并经采购人验收合格交付使用方可。

- （2）中标人需按采购人的要求和认可负责设备安装和调试，采购人指定项目总承包商提供安装所需的水电接口（水电费除外）、存放场地（仅限于工地已存的条件）及垂直运输（仅限于工地已存的垂直运输能力），并负责对整个工地的安全、文明施工进行管理。

- （3）设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

- （4）现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，供应商应派有五年以上工作经验且有相似规模工程管理经验的技术人员负责安装监督，并需在安装期内提交技术人员的工作报告。采购人保留有变更人员的权力。

- ▲(5）设备安装须经有关部门取得认可，供应商应提供相关的认可文件及证书。

- （6）设备交付使用之前，供应商应承担保管、安全等所有责任。

- （7）在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈、防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

- （8）各投标人须在投标文件中提供施工组织安装方案，包括不仅限于以下要点：①项目管理方案；②生产制造方案；③工期保证措施；④质量保证措施；⑤安全文明及环境保证措施；⑥安装及调试验收方案；⑦现场突发情况应急保障措施；⑧总包配合方案。

- 4、设备的测试和试运行

（1）工具、材料、仪器设备和实施人员：供应商应派有五年以上工作经验的技术人员在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和实施人员的情况说明。

（2）测试记录：供应商须在安装结束前1个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

（3）供应商提供的电梯设备应在噪声、振动、设备可靠性、性能等方面作专门测试，其结果应符合GB10059-2009标准。

（4）设备试运行应在有关部门和采购人的监督下进行，发现质量问题及时负责整改。

- 5、设备验收

（1）设备保护：安装完成后，供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，供应商应责任修理或赔偿损失。

（2）设备验收合格条件

- 运行结果符合产品标准和技术规格要求及合同要求。

- 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

- 所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

- 通过相关部门验收并得到电梯合格标志。

- 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

三、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 本次招标为交钥匙工程，投标人需按现场踏勘的实际情况、技术规格书、招标人提供施工图纸的要求完成包括但不仅限于新梯设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、现场电梯设备的安装、层门门框四周封堵、门过梁与圈梁高度与设备图纸不符的土建改造、现场已施工完成土建内容与设备图纸不符的改造、机房设备基础、安全防护、防盗、产品保护、调试及试运行（调试临时电缆由投标人负责）、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、电梯轿厢的二次保护及拆除、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受施工总承包单位管理。施工总承包单位仅提供井道、机房等必要安装条件，与其他工种的衔接处理细节（主体结构严重偏差除外）如：积水排除、浮浆凿除、脚手架等技术措施、五方通话布线穿管开槽及设备安装、凿洞取洞封堵、电梯配电箱至土建预留供电箱的电缆、与相关单位统筹协调费用等由投标人自行负责，同时中标人需配合发包人后续要求涉及电梯部分的其他分部分项工程施工配合工作，包括但不限于从电梯控制间至电梯内部所有施工任务(包括五方通话系统)，相关费用均包含在中标价内。投标人须自行考虑综合风险，不得由此拒绝施工和调整报价。

- 增值税税率按国家最新政策执行，发票应随付款进度及时提供给采购人。

- 投标人应在招标人认可的项目本地银行开立项目专用账户，实行专款专用管理，本项目相关的所有资金收支均须通过该专用账户办理。

- 投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、保管、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

1、 提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- 按实际情况要求提供井道施工设计图；

b．按招标人和设计需要完成设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d．按招标人认可的尺寸和材料进行加工、制造、供货；

e．运输及保管：设备运输至招标人建设工地并负责卸货、设备保管、就位。

2、 设备安装和调试

安装公司须指派其具有5年以上安装指导经验的工程师进行全过程安装。投标人须提供本次电梯安装单位的资质，及具体拟派到本工程安装的队伍（包括项目经理、安装调试技术人员的姓名、职称、身份证号、主要安装业绩）。

3、 设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由中标人负责。

4、 质保期内的电梯维保服务。

（四）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

（五）整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；如属于进口零部件在交货时应附上相关证明资料。

（六）投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

四、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.	售后服务。

五、质量保证

(一)、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（二）售后服务要求

1、▲质保期：质保期不少于三年，维保期：三年。中标人须对整套电梯提供至少三年的质保期及免费维修和保养（含保养所需的全部耗材），时间从电梯验收合格之日算起；

2、质保期内的定期检验费用由中标人承担。

3、质保期内，招标人无须自行付费，中标人负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障；

4、质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须招标人同意；

5、质保期结束前，须由中标人和招标人进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理，在修理之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份；

6、备件供应：投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要；

7、检验和维修设备及工具：

(1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

(3) 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

8、中标人须在台州设立维修点，维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

9、中标人在24小时内未到达现场的，招标人可以有权从其他的供应商中得到服务，由于故障所造成的全部损失由中标人承担。

六、安装、调试和验收要求

（一）中标人对制造、运输、安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收合格证书。

（二）中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

（三）现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和总承包单位的管理和检查，中标人须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。

（四）设备安装须取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

（五）在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

（六）中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（七）部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

（八）设备试运行应在有关部门及买方有关人员的监督下进行

（九）验收

1、产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

2、验收合格条件

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

（3）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

（4）设备在交由买方使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

（5）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

（十）3个月试运行期：试运行期间有关电梯的一切维护调试费用由中标人负责。

（十一）技术培训

中标人须对招标人的技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等，费用计入投标总价。投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

七、其他

（一）工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

1、适应性要求：

① 浙江台州—室外环境温度：  -5℃—40℃

② 电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相，5线  ～220V，单相

频率：50Hz   电压波动：±7%  接地电阻要求：≤4欧姆

投标品牌电梯的电压要求必须符合国家电网标准，如果因电梯自身问题使电梯无法正常运行，则由中标人对电梯控制系统进行改造，改造所产生的费用由中标人负责。

（二）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

八、投标人的技术要求及规范：

投标人应达到下列标准和规范最新版本的要求：

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

·中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310—2002）

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588—2003）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060—93）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058—97）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059—88）

·中华人民共和国国家建设部“电梯手册” (JJ49-87)

·中华人民共和国的国家标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范（GB50182—93）

·中华人民共和国国家标准：《城市无障碍设计规范》（GB50763-2012）

·中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

·浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的国家规定

·由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标人应使整套电梯的设计、制造、安装及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

注：1、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市佩弦湖高新科技产业园及基础设施配套先行工程（一期）电梯采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：100万以下*1.5%+（500-100万）*1.1%*80%+（1000万-500万）*0.8%*60%。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台） |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：详见合同条款。合同款项由采购人全部支付给中标牵头单位。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还: 中标价的1%。 履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。 若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 履约保证金账号：201000105503123000002 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 |
| 14 | 电子投标文件的上传： （1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。 （2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份） CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759 说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 |
| 15 | 投标人平台使用费： 项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。 开户名：临海市产权交易所有限公司 开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行； 平台使用费账号：201000105503123000003 临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。 注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。 温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下： 1.预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款；2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。 |
| 16 | 电子发票申请方式： 为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。 |
| 17 | 特别事项： 潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。 本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337 本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。 软件技术支持电话：15267291759（同微信）。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的供货、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保障以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书；如投标人代表是法定代表人，则无需提供授权委托书。格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起3个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起3个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后7个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）（格式见第六章）；

（3）提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网站查询截图。

（4）联合体协议(联合体投标的需要提供)（格式见第六章）；

（5）生产厂家的资质文件原件扫描件或复印件。

2.商务技术文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）承诺书（格式见第六章）；

（3）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）（格式见第六章）；

（4）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（5）设备说明表（格式见第六章）；

（6）投标产品技术规格表（格式见第六章）；

（7）项目负责人简历表（格式见第六章）；

（8）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（9）投标人类似成功案例一览表（格式见第六章）；

（10）售后服务网点情况表（格式见第六章）；

（11）商务技术响应表（格式见第六章）；

（12）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、安装、调试、保修等一切费用。招标人除提供安装所需的水电接口（水电费由中标方负责）、协调设备存放场地以外，定期检验费、设备装卸、保管、就位、脚手架、预埋件、井道照明、低坑护栏、爬梯、主机搁梁、导轨安装、安装、调试、验收、成品保护、技术培训、其他所需费用等全部费用包括在投标报价内。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

(此项符合性在报价文件中进行评审)

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书（被授权人参加投标）或法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价上限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（zjyx652891@163.com）,联系人：林女士，电话：0576-85408361；

5.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（60分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

4. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供5套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条和《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（货物类：提供原与其他采购人签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他采购人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供2025年度银行工资流水佐证）、奖金（包括2024年度年终奖，提供银行工资流水佐证）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品品牌、型号 | 3分 | 根据本次所投产品客梯和自动扶梯型号的先进性情况、投标采用的品牌中高端情况、品牌知名度、成熟度情况等，由评标委员会进行打分（0-3分） |
| 2 | 投标产品性能 | 30分 | （1）客梯控制柜的先进性： 根据控制系统的先进性、可靠性、使用耐久性及电脑控制板等主要零部件产地、性能优劣性等情况进行评分（0-4分）。 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，并加盖制造商厂商公章红章（蓝章）予以佐证，否则不予得分。 # 2、如投标人提供的上述资料扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （2）客梯曳引机的先进性： 根据曳引系统采用的先进性、可靠性、使用耐久性及主要零部件产地、运行方式、运行能耗优劣性等情况进行评分（0-4分） 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，并加盖制造商厂商公章红章（蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （3）客梯门机结构先进性： 根据门机系统采用的先进性、可靠性、使用耐久性及主要零部件产地、系统结构、性能优劣性情况进行评分（0-4分） 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，并加盖制造商厂商公章红章（蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （4）客梯开门保护系统先进性： 根据开门保护系统采用的先进性、可靠性、使用耐久性及及主要零部件产地、系统结构情况、性能优劣性进行评分（0-4分） 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，并加盖制造商厂商公章红章（蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （5）客梯门锁系统，电梯外召唤按钮的先进性： 根据所投电梯层门门锁、电梯外召唤按钮的动作寿命、技术先进性、安全可靠性等进行评分（0-4分） 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明，并加盖制造商厂商公章红章（或蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | - 货梯控制柜、门机结构、开门保护系统、门锁系统，电梯外召唤按钮的先进性： - 根据门机系统采用的先进性、可靠性、使用耐久性及电脑控制板、主要零部件产地、系统结构、性能优劣性情况进行评分（0-5分）； 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，并加盖制造商厂商公章红章（蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （7）自动扶梯驱动电机、减速箱、主驱动链、制动装置、控制系统、扶手装置：根据其产品的技术特性等方面、质量可靠性和使用耐用性、品质等方面进行横向比较打分（0-5）； 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，并加盖制造商厂商公章红章（蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 3 | 主要技术指标 | 9分 | （1）根据投标人提供的客梯机房噪声指标、运行中轿厢内噪声指标、开关门过程噪声指标、平层精度、水平振动加速度、垂直振动加速度、起制动减速度调节范围等性能进行打分（0-4分） |
|  |  |  | （2）根据投标人提供的货梯机房噪声指标、运行中轿厢内噪声指标、开关门过程噪声指标、平层精度、水平振动加速度、垂直振动加速度、起制动减速度调节范围等性能进行打分（0-2分） |
|  |  |  | （3）根据投标人提供的扶梯速度、负载、宽度、高度、倾斜角和曲率半径等要求进行打分（0-3分） |
|  |  |  | 备注： 1、以上描述需提供具有CMA或者CNAS标志或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告或证明，并加盖制造商厂商公章红章（或蓝章）予以佐证，否则不予得分。 2、如投标人提供的上述资料扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 4 | 综合实力 | 6分 | （1）体系认证：电梯制造商全部通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，得1分，否则不得分。 备注： 1、提供的证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书·扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
|  |  |  | （2）获荣誉情况：根据2021年1月1日至今制造商获得各级部门颁发的荣誉、表彰、表扬等情况进行打分（0-2分）。 |
|  |  |  | （3）生产实力：根据制造商企业厂房、设备等生产能力、企业资质能力、企业经营情况等进行打分。（0-3分）。 |
| 5 | 投标人业绩 | 3分 | （1）投标人自2023年1月1日以来（以签订合同日期为准）承担过1.75m/s且载重1150kg及以上客梯项目供货业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。 |
|  |  |  | （2）投标人自2023年1月1日以来（以签订合同日期为准）承担过自动扶梯提升高度达到5m以上供货业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。 |
|  |  |  | 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同复印件（如合同中无法完全体现项目特征的，还需提供业主证明材料并加盖公章）及每个合同业绩1张发票复印件，未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同复印件或发票复印件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
| 6 | 项目具体实施方案 | 6分 | 供货保障措施：根据投标人提供的供货时间及与施工进度要求的满足性、工序管理保证措施等内容进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | 安装工艺及调试：根据安装技术方案的合理性、安全性、安装队伍经验、安装进度计划合理性、安装过程的保护措施，施工过程管理与其他单位配合情况，调试验收方案完备性等进行打分（0-3分）。 |
| 7 | 质量、技术保证措施 | 4分 | 质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、合理、可行，根据投标文件措施情况等进行打分（0-2分）。 |
|  |  |  | 技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性等进行打分（0-2分）。 |
| 8 | 核心部件质保期承诺 | 3分 | 根据曳引机、门机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器等核心部件承诺的质保方案、质保时间长短进行打分（0-3分）（以提供的品牌制造商加盖公章红章（或蓝章）的承诺书上的有效承诺为准）。 |
| 9 | 售后服务 | 6分 | 服务方案： 提供投标人提供的售后服务方案、维护人员配备（提供社保证明和资质证书）和售后服务机构设置等情况，提供详细、完善的本地化长期售后服务的承诺情况，售后服务承诺的可行性、完整性以及保障措施，产品质量保证期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行打分。（0-2分） |
|  |  |  | 产品维修和保养：按招标文件要求提供免费维修和保养（含保养所需的全部耗材）的该项不得分，全部设备均每增加1年免费维修和保养的得1分，最多得2分。（0-2分） 注：须提供加盖投标人公章和品牌制造商公章红章（或蓝章）的承诺函（并承诺履约保函期限根据承诺期限相应延长），否则不得分。 |
|  |  |  | 在质保期内，如发生故障，事故等，承诺维修人员接到通知后，小于等于20分钟内赶到现场进行维修或处理得2分，小于等于30分钟得1分。 注：须提供加盖投标人公章的承诺函，否则不得分。 |

提示：

1、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

2、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 第五章  合同主要条款

买方（招标人）：

卖方（供货单位）：

安装方（安装单位）：

工程所需          设备委托                以          号招标文件招标。经招标人定标            为成交单位。买方、卖方及安装方各方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同（第一部分 合同协议书、第二部分 买卖合同主要条款、第三部分 安装合同主要条款）

b. 合同洽谈纪要

c. 中标通知书

d. 询标记录

e. 招标文件

f. 施工图设计

g. 投标文件

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

本项目交钥匙工程，合同价包括但不仅限于新梯设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、现场电梯设备的安装、层门门框四周封堵、机房设备基础、安全防护、防盗、产品保护、调试（调试临时电缆）及试运行（3个月试运行期：试运行期间有关电梯的一切维护调试费用由中标人负责）、有关行业有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等工作，并接受总包单位管理。主体总包施工单位仅提供井道、机房等必要安装条件，与其他工种的衔接处理细节（主体结构严重偏差除外）如：积水排除、浮浆凿除、五方通话布线穿管、凿洞取洞封堵、电梯配电箱至土建预留供电箱的电缆等由投标人自行负责，相关费用均包含在合同价内。

3、设备和数量

本合同要求提供的设备和数量见买卖合同。

4、合同总价

本合同含税总价为            万元人民币，其中，设备款           万元人民币；安装款      万元人民币。其中：（设备除税价：       元；设备税点：   %；设备税金：     元；安装除税价：      元；安装税点：   %；安装税金：     元）。

5、付款方式：

本合同的付款方式详见买卖合同及安装合同（须提供增值税专用发票）。

6、完工时间及交货地点
    本合同设备的完工时间和交货地点详见买卖合同及安装合同。

7、合同的生效
    本合同在买方收到中标人提交的履约保证金后，经三方法定代表人或授权代表签署，加盖印章后生效。

8、如为联合体形式中标，则卖方和安装方对买卖合同主要条款和安装合同主要条款项下卖方和安装方的责任和义务承担连带责任。

本合同一式捌份，三方各执贰份，招标代理贰份，具有相同法律效力。

| 买方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 卖方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 安装方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- | --- |

合同订立时间：      年     月      日

合同订立地点：

第二部分　买卖合同主要条款

买方和卖方，就为           工程提供     台（             型电梯）电梯设备及运输、装卸、就位工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、电梯设备的型号、规格、数量、范围、产地：

2、本买卖合同设备价为：人民币（大写）：                 整（小写：￥         元）。合同价为完税闭口价。（设备除税价：       元；设备税点：   %；设备税金：     元）

以上合同总价为全部电梯供货到工地的全部费用（包括设备制造、标准附件、备品备件、专用工具、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、就位、保管等所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、图纸及安装条件的确认

投标人必须在投标前对项目现场和周围环境进行踏勘，按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。

- 合同交货及完工期
    本项目电梯分批供货，根据买方发出该批次供货通知书起30日历天内货到工地。

- 买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前  30  日历天书面通知卖方，卖方应认可。

卖方须综合考虑各种风险，如因各种原因导致供货期延长，卖方不得以停产、减配、涨价等任何理由拒绝供货。如因停产原因，则由卖方提供更先进型号替代，由买方确认，但必须保证满足各项参数，且不得调价。

5、交货地点

工地现场并由卖方负责卸货、就位。

6、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以电话的形式通知买方，卸货工作及费用由卖方负责。

7、运输及装卸保险

7.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

7.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延交货。

7.3电梯运输装卸由卖方负责。

8、设备检验及到货验收

8.1买方有权在发货前到厂查验。

8.2货到现场，买方（或监理方）需立即和卖方共同清点箱件验收。未经买方同意卖方不得擅自拆箱，否则不予以到货验收。卖方在接到买方（或监理方）开箱验收通知后，派员7天内会同买方（或监理方）进行货物清点验收，并由买方（或监理方）、卖方、安装方签字确认，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如验收时买方（或监理方）对产品的外表质量有异议，卖方负责解释及相关处理使买方满意。

9、付款方式

合同签订后付至设备合同价的30%，买方接到卖方接货通知书待该批次电梯设备到场并经开箱验收合格后付至该批次设备合同价的70%，全部电梯安装完毕并经技术监督部门验收合格后付至设备合同价的97%，指临海市佩弦湖高新科技产业园及基础设施配套先行工程(一期)项目验收合格后两年后付清余款。

10、技术服务

卖方负责免费对买方的     名技术人员进行技术培训。卖方对买方的技术人员培训直至合格为止。卖方提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

11、关于制造、安装的标准和要求

·中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国国家建设部“电梯手册” (JJ49)

·中华人民共和国的国家标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范（GB50182）

·中华人民共和国国家标准：《城市无障碍设计规范》（GB50763）

·中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

·浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国标准和规定

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准并达到要求。

在最终验收时，卖方要对相关性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，卖方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由卖方负责，卖方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

12、安装调试

由                           (按投标承诺)公司负责安装调试，内容详见安装合同条款。

13、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

14、设备最终验收

14.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备经当地技术监督局验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将有责任修理或赔偿损失。

14.2 验收合格条件

A．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

D．设备在交由买方使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

15、产品质量保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由                 公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从电梯项目整体竣工验收合格之日起     个月内是有效的产品质量保证期，质量保证期内，卖方免费提供维修和零部件更换等保修服务。卖方需对设备制造，运输、卸货、保管、就位、安装、保护、验收合格全过程的质量负责，如出现问题由卖方负责处理，对买方造成损失的，由卖方负责赔偿。

在质量保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由卖方提供的合同设备而造成设备停机，且卖方对此负有责任，则该台设备的质量保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

16、售后服务
     A．▲质保期：质保期       年。卖方（及安装方）须对整套电梯提供     个月的质保期及免费维修和保养（含保养所需的全部耗材），时间从电梯项目整体竣工验收合格之日算起；

B．在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容根据投标时的约定；

C．质保期内，买方无须自行付费，卖方（及安装方）负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障；

D．质保期内，卖方（及安装方）须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须买方同意；

E．质保期结束前，须由卖方（及安装方）和买方进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理，在修理之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方，报告一式两份；

F．备件供应：卖方（及安装方）对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要；

G．检验和维修设备及工具：

(1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

(3) 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

H．卖方（及安装方）须在台州设立维修点，维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场，如超出约定时间每次处300元违约金，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。一般故障修复时间：到达现场4小时内，如超出，每天处300元违约金，按天累计。重大故障修复时间：到达现场24小时内，如超出，每天处300元违约金，按天累计。

I．卖方（及安装方）在24小时内未到达现场的，买方可以有权从其他的供应商中得到服务，由于故障所造成的全部损失由卖方（及安装方）承担。

每起制动运行60000次，故障次数≤3次/台，人为因素除外。

如超出，每次罚款3000元，按次累计。累计故障超过4次，业主可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，卖方免费更换。

17、 电梯的基本配置、基本功能如下：

控制方法：按图纸要求。

操作方法：按图纸要求。

基本功能：按图纸要求。

18、装修要求：

按投标承诺。

19、进口件清单

按投标承诺。

20、随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 须提交有关相应进口证明文件资料

- 卖方按标准应提供的技术资料

21、违约责任

21.1不可抗力事件处理

1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

21.2除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如买方不能按时支付预付款、进度款，则交货期顺延。

如买方不能按时支付进度款、电梯验收合格后款项，且延期超过45天后仍不能付款，则按该阶段应付款项计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，按同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价（设备总价）的10％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3）条买方中途退货处理。

2）逾期交货及交付使用

卖方逾期交货，按合同总价（设备款总价）计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。如零部件逾期交货影响电梯交付使用按整机计算赔偿违约金。

电梯逾期交付使用，卖方必须承担相应责任，按合同总价（设备款总价）计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。

3）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按总价（设备款总价）的30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

4）逾期交货及交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3）条卖方不能交货处理。

5）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

22、仲裁或诉讼
    凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，向 工程所在地 人民法院起诉。

23、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第三部分　安装合同主要条款

买方、卖方和安装方，就           工程电梯设备的装卸、就位、安装（含安装脚手架、施工水电等费用）、调试、检验、验收、维保工作，经三方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、需安装方安装的电梯设备的型号、规格、数量：

按买卖合同。

2、安装合同价为：人民币大写：            元整，小写￥            。

合同价为完税闭口价。（安装除税价：      元；安装税点：   %；安装税金：     元）

以上合同总价为上述电梯装卸、就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用及质保期内维保的全部费用（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、技术监督局验收费、井道照明、爬梯等及招标文件要求包含的所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、合同交货及完工期

买方发出该批次开工通知书之日起60日历天内完成该批次电梯的安装调试。全部电梯安装调试完成后应经质量技术监督部门验收合格并移交买方。

4、安装地点

工地现场。

5、接货

安装方应配合买方接货并会同买方进行货物清点验收。

6、付款方式

在电梯安装施工队伍进场后付安装合同价的10%，安装完成后付至安装合同价的70%，指临海市佩弦湖高新科技产业园及基础设施配套先行工程(一期)项目验收合格后付至安装合同价的100%。

7、服务

安装方负责对买方的技术人员进行技术培训。安装方对买方的技术人员培训直至合格。

8、关于制造、安装的标准和要求

按电梯买卖合同。

9、安装调试

9.1由安装单位负责安装调试，安装方不得转包。

9.2安装方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由买方书面认可。

9.3土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交买方书面认可。

9.4现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和总承包单位的管理和检查，安装方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。

9.5设备安装须经有关部门取得认可，安装方有责任提供相关的认可文件及证书。

9.6在安装期间，安装方负责安装中需要的起重、运输、装卸、动力等所需辅助设备及材料（包括安装地点至动力一级箱地点所需的电缆），所有这些设备都须符合安全作业要求，安装现场的安全防范工作及设施由安装方负责。如发生安全事故对总包单位造成损失的，由安装方负责赔偿总包单位的一切损失。

9.7安装方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9.8安装方须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给买方。

9.9设备试运行及安装验收应在有关部门及买方人员的监督下进行。

9.10设备最终验收前的人员及设备安全，概由安装方负责。

10、设备最终验收

10.1工程完成后，安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止，在验收合格交付发包方之前的设备保管及保护工作均由安装方负责。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因安装方原因而被损坏，安装方须修理或赔偿损失。

10.2验收合格条件

按电梯买卖合同。

11、质量保证

按电梯买卖合同。

12、违约责任

除不可抗力外，如安装方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买方及安装方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。
    如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如买方不能按时付款，且延期超过45天后仍不能付款，则按安装合同该阶段相应款项计算向安装方赔偿违约金，每逾期一天，按同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），逾期付款的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的10％。如买方逾期3个月仍不能付款，安装方有权解除安装合同并要求买方赔偿相应损失。

2）逾期交付使用
    安装方逾期交付使用，按本安装合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰。如安装逾期3个月仍不能交付使用，买方有权解除安装合同并要求安装方赔偿相应损失。

3）逾期交付使用的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的10％。

4）经双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

13、仲裁或诉讼
    凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，向 工程所在地 人民法院起诉。

14、适用法律

# 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第六章　投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的生产厂家的资质文件扫描件

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网站查询截图
3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

4.联合体协议

联合体协议（如有）

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就          项目【招标编号：                】共同投标。

一、各方一致决定，指定               方为牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与招标人签订合同，并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交招标人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （盖章）          乙方单位：          （盖章）

法定代表人：（签字）                    法定代表人：签字

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

## 二、商务技术文件格式

5.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
6.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

法定代表人或被授权人手机号码：__________

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

- 7.承诺书格式：

承 诺 书

致：                （招标人名称）：

招标人出于项目招商形象考虑，如需对本项目的电梯（客梯、货梯和扶梯）品牌进行更换，我方将无条件满足招标人要求，且更换后品牌后的电梯（客梯、货梯和扶梯）质量、性能、参数、装修等要求不低于本项目的招标需求，相关费用我方已在投标报价中综合考虑，不再另行增加费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

8-1.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

8-2.法定代表人身份证明格式：

- 法定代表人身份证明

- （适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）

#### 法定代表人身份证明（参考样张）

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：

职务：             手机号码：

系                         的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人（盖章）：                       日期：  _____年___月___日

9.设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

10.投标产品技术规格表格式：

成套设备供货清单表1

项目名称：

设备型号：

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯 | 台 | 1 |  |
| 1.1 | … |  |  |  |
| 1.2 | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 2 | 电梯 | 台 | 1 |  |
| 2.1 | … |  |  |  |
| 2.2 | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备供货清单表。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

电梯（扶梯）设备的主要零部件配置表-2

| 序 号 | 名 称 | 产地/制造商 | 型号规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |  | 品牌型号不允许调整 |
| 2 | 电梯曳引机系统 |  |  | 品牌型号不允许调整 |
| 3 | 电梯主控柜系统 |  |  | 品牌型号不允许调整 |
| 4 | 电梯门机 |  |  | 品牌型号不允许调整 |
| 5 | 安全钳 |  |  |  |
| 6 | 导轨 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要内容进行扩展和增加，但内容不得减少。

▲2、不提供此表格的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

随机特殊工具及检测设备清单表3

（人民币/元）

| 序号 | 随机特殊工具及检测设备名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

易损件清单及价格表4

（人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 易损件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微动开关 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 三角门锁 |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1、易损件价格不计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、如今后电梯因各种原因损坏的零部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

质保期满后电梯（扶梯）的大小包费用清单表5

单位：元/年

| 序号 | 设备及材料名称 | 规格、型号 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯小包费用 |  |  |  |  |
| 2 | 梯大包费用 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：以上表格中所列的不计入本次投标总价的费用将作为签订合同的参考依据，招标人保留是否签此合同的权力，中标人不得拒绝。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

11.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

13.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人或被授权人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

14.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.商务及技术响应表格式：

商务技术响应表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质保期 |  |  |  |
|  |  | 供货期 |  |  |  |
|  |  | 付款方式 |  |  |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  |  |
|  |  | （根据第二章招标需求内容填写，请勿遗漏▲内容） |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。投标人可根据自身认为需响应的事项，自行增加行数。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

三、报价文件格式

16.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

17.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥_________________元整 |  |

注：投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、安装、调试、保修等一切费用。招标人除提供安装所需的水电接口（水电费由中标方负责）、协调设备存放场地以外，定期检验费、设备装卸、保管、就位、脚手架、预埋件、井道照明、低坑护栏、爬梯、主机搁梁、导轨安装、安装、调试、验收、成品保护、技术培训、其他所需费用等全部费用包括在投标报价内。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

18.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

| 序号 | 梯号 | 梯型 | 数量(台) | 品牌型号 | 制造商名称 | 设备费 （元） | 安装费 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 未列入清单的，但完成本项目并实现设备正常运行所必须实施的工作，由投标人综合考虑报价，本项报价一次性包干。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、安装、调试、保修等一切费用。招标人除提供安装所需的水电接口（水电费由中标方负责）、协调设备存放场地以外，定期检验费、设备装卸、保管、就位、脚手架、预埋件、井道照明、低坑护栏、爬梯、主机搁梁、导轨安装、安装、调试、验收、成品保护、技术培训、其他所需费用等全部费用包括在投标报价内。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：     年   月    日

19.投标活动现场确认声明书

投标活动现场确认声明书

（代理机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日