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[bookmark: _Toc14571]第一章  投标邀请
本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市头门港三期码头开发有限公司委托，参照采购有关流程，现就台州港头门港区三期陆域先行工程(场平工程)（全过程造价控制）采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：台州港头门港区三期陆域先行工程(场平工程)（全过程造价控制）
招标人：临海市头门港三期码头开发有限公司 
采购规模及内容概述：台州港头门港区三期陆域先行工程(场平工程)（全过程造价控制）。（详见第二章招标需求）
采购预算：101.1981万元
采购组织类型：分散采购
采购标段数：1
采购方式：公开招标
服务期：自全过程造价控制合同签订之日起至整个项目工程竣工结算审核完成，并配合第三方咨询单位或复核单位复审工作等其他后续服务工作。
采购文件公告期限：5个工作日
该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。
2.投标人资格要求
（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的供应商；
（3）本项目不接受联合体投标。
3.报名
[bookmark: _Hlk59307647]本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台
（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095。
4.招标文件的获取
采购文件售价：免费
获取方式：凡有意参加投标者，在2026年8月12日08时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。
招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
6.投标说明
（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759；
（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明；
（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）；
（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收；
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。
7.投标文件的组成、效力
（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制；
（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。
8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年8月12日8时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      
（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。
10.开标
开标时间：2026年8月12日8时30分00秒 。
开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台中部开标室一（临海市大田街道城隍街与东方大道交汇处办公楼3楼）（不见面开标大厅）

11.发布公告的媒介
本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台上发布。
12、其他事项
（1）接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件；
（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%。
13、联系方式
（1）招标人信息
名称：临海市头门港三期码头开发有限公司
地址：临海市台州湾经济技术开发区滨海第一大道17号
项目联系人（询问）：林先生
项目联系方式：18167103232 
 （2）代理机构信息
名 称：浙江华耀建设咨询有限公司
地址: 临海市建筑业大楼8楼801室
项目联系人（询问）：陶先生
项目联系方式：0576-85021266
质疑联系人：朱先生
质疑联系方式：0576-85021266
电子邮箱: 277528936@qq.com
（3）本次非政府采购项目监管机构信息
名 称：临海市城市产业发展集团有限公司纪委办公室（审计部）
联系人：陈先生
联系电话：0576-89332165
[bookmark: _Toc2467][bookmark: _Toc467749357][bookmark: _Toc466534748]
第二章   招标需求
[bookmark: _Toc246729512][bookmark: _Toc246492262][bookmark: _Toc21811][bookmark: _Toc466534749]一、项目概况
本项目主要建设内容为开山工程、陆域形成及地基处理工程，为头门港区三期工程的建设提供开阔、平整的场地，符合堆载要求的场地可先行作为临时堆场，用于本工程石料及头门港区内铁路、港口货物堆存。具体以施工图批复为准。
1、开山工程：主要对头门岛山体开采至+8.00 米高程，分为北部开山区、中部开山区和南部开山区，开山面积约94.65万平方米，石方开挖量约2879.92万立方米，土方开挖量约166.61万立方米，边坡复绿面积约29467平方米，挡墙内侧回填复绿面积约10157平方米。采用山体露天开挖，自上而下水平分层式开挖、中深孔爆破、挖机铲装、汽车运输的工艺。
2、陆域形成及地基处理工程：主要对头门岛北部开山区和中部开山区之间的水塘进行回填和地基处理，面积约7.8万平方米，水塘回填交工面高程+8.00米，回填料量约76万立方米，对靠近岸侧水塘底软土层采用碎石桩法地基处理形成复合地基，远离岸侧水塘底部软土采用强夯碎石墩法地基处理，塘底软土处理后，采用开山石料将水塘回填至交工面高程。
二、招标范围
本项目实施阶段全过程造价控制（不包含预算编制、预算审核、工程结算审核）等服务。
三、技术需求
1、制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标； 
2、根据施工承包合同、进度计划及支付申请，编制月度、季度、年度用款计划书（如承包人上报了用款计划书的，则负责审核相关用款计划书）；
3、参与造价控制有关的工程会议；
4、负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书； 
5、参与本项目洽商、磋商、询价及合同争议、索赔（包含工期顺延鉴定）等事项的处置，提出具体的解决措施及方案。承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见，审核工程索赔费用；
6、及时审核因设计变更（包括重大设计变更部分需要重新编制预算的）、现场签证等发生的费用，对变更项目所需费用、工程量进行测算、计量，相应调整造价控制目标，并向招标人提供月度简报及投资咨询分析报告[包括但不仅限于工程进度情况、进度款完成情况、设计变更情况（如有）等情况]。做好隐蔽工程的现场查验和相关记录及参与现场验收； 
7、提供与造价控制及咨询相关的人工、材料、机械、设备等造价信息。根据设计图纸提取无信息价且用量较大材料、设备，并提供相关材料、设备的名称、材料特征描述、规格型号、计量单位、预算价格等咨询意见；
无信息价且用量较大材料、设备预算价格通过市场调查询，并出具询价过程（含来源、依据、价格范围等所有信息）及结果的书面报告；
8、配合招标人进行工程竣工结算的办理及复核工作，配合各部门的审核工作；
9、参与工程合同的洽谈、草拟、修改。并协助业主与相关单位签订材料采购、设备采购合同、施工等合同；
10、招标范围内的相关咨询成果须按委托人相关流程会同各参建方会签；
11、完成招标人交办的与造价控制项目有关的其他咨询服务工作。具体以招标人委托为准，招标人有权对上述工作进行细化、局部调整，承包人不得拒绝。
四、商务要求
1.质量要求：
施工阶段全过程工程造价控制：符合《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》规定，达到《浙江省建设工程造价咨询质量导则（试行）》及委托人要求，满足合同约定。
2.服务期：
自全过程造价控制合同签订之日起至整个项目工程竣工结算审核完成，并配合第三方咨询单位或复核单位复审工作等其他后续服务工作。
▲3、付款方式：
（1）合同签订并签发工程开工报告后，支付签约合同价的10%；
（2）工程施工期间按半年支付造价咨询费，每半年按经招标人审核后建安工程造价支付造价咨询费，该部分造价咨询费=按经招标人审核后建安工程造价×造价咨询费费率×75%；如支付达到签约合同价的85%（含预付款）则暂停支付；
（3）全部工程结束后，待全部工程通过财政审核（如财政部门不审核，以最后委托的第三方审核为准）完成后并按合同约定移交全部咨询成果和返还前期交付的资料后，付清余款；
（4）以上时间段的付款期限为30个日历天。招标人付款前，投标人应先提供符合招标人要求的增值税发票，否则招标人有权顺延支付期限。
五、人员及其他要求
▲1、人员要求:
（1）项目负责人：1人，具有工程师及以上技术职称，具有一级注册造价工程师（交通运输工程）证书；
（2）项目组团队成员（项目负责人除外）：至少2人，其中1人要求具有交通运输部颁发的水运工程造价甲级资格证书或具有中华人民共和国一级造价工程师注册证书（交通运输工程专业）执业证书，1人要求具有中华人民共和国二级造价工程师（交通运输专业）及以上执业证书，根据实际进度和需求配备相关专业人员。拟派人员的执业资格注册单位须与咨询人名称相一致。
注：商务技术文件中须提供以上人员相关证书扫描件。
六、资料保管及信息保密要求
1、在咨询成果提交委托人确认前，咨询人负责对咨询资料的保管。咨询人如遗失咨询资料，需全额赔偿因资料遗失造成的经济损失。
2、未经委托人同意，咨询人不得以任何形式向任何单位或个人披露咨询项目的有关信息，更不得对外提供、泄漏或公开咨询的有关情况。


第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：台州港头门港区三期陆域先行工程(场平工程)（全过程造价控制）

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价。2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用中标价按照下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：100万*1.5%+（中标价-100）*0.8%*80%。

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。  

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告：评标结束后2个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。

	11
	中标通知书：中标公告发布后2个工作日内，如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

	12
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	13
	付款方式：详见招标需求或合同

	14
	履约保证金的收取及退还:按中标价的1%计取，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。
履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。
若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。
若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。
若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行
履约保证金账号：201000105503123000002
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。

	15
	电子投标文件的上传：
（1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。
（2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份）
CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759
[bookmark: _Hlk59625364][bookmark: _Hlk59625972]说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 

	16
	投标人平台使用费：
项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行
平台使用费账号：201000105503123000003
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。
注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。
温馨提示：因业务调整，“平台使用费、中标服务费”预存功能即将停用。请相关各单位结合业务需求，及时办理款项缴纳，具体要求如下： 1.预存余额已清零的，请按单个项目、标段金额逐笔打款；2.预存余额不足的，请先按对应项目、标段金额补足款项，再完成绑定操作。

	17
	电子发票申请方式：
为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。

	18
	特别事项：
潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。
本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337
本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。
软件技术支持电话：15267291759（同微信）。
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	解释：本招标文件的解释权属于招标人。




[bookmark: _Toc466534750]一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构和招标人。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。
（五）投标费用及结算
1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与违法分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。  
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑
1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：
（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑。
（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起 3  个工作日内提出质疑。
（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起 3  个工作日内提出质疑。
2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后 7 个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。
（九）投诉
本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。
二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.投标邀请
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。
（一）投标文件的组成
投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。
[bookmark: _Hlk72672250]1.资格响应文件
（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；
（2）资质文件复印件（如有）；
[bookmark: _Hlk68075338][bookmark: _Hlk69365455]（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；
（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网站查询截图。
[bookmark: _Hlk72672204][bookmark: _Hlk534200662]2.商务技术文件
（1）投标函；
[bookmark: _Hlk534200539]（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；
（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；
（4）项目负责人简历表；
（5）项目实施人员一览表； 
（6）投标人类似成功案例一览表；
（7）售后服务网点情况表；
（8）商务技术响应表；
（9）投标人认为需要提供的其他资料。
3.报价文件
（1）开标一览表；
（2）报价明细表。
（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，本项目全过程造价控制费用应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，是指完成本项目全部任务的费用，应包括招标范围内涉及到所有的咨询、调查、资料收集、人工、通讯、交通、差旅、餐饮、资料打印、材料、验收、保险、税费、专家评审费（如有）、相关配合工作、不可预知费用开销及相应的风险金等为本项目提供正常服务所发生的费用，以及其它中标人应承担的一切工作所发生的费用。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（五）投标有效期
▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。
2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
[bookmark: _Hlk59462445][bookmark: _Hlk534294335]1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。
（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；
（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；
（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；
（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）商务技术文件中出现投标总报价的；
（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。
2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）未填写投标报价的。
3.被拒绝的投标文件为无效。
（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2、因重大变故，采购任务取消的；
3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。
4.其他法律法规规定应予以废标的情形。
四、开标
（一）开标准备
代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（二）开标程序    
[bookmark: _Hlk59694585][bookmark: _Hlk59690176]1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
[bookmark: _Hlk59625783][bookmark: _Hlk59626264][bookmark: _Hlk59805375]2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。
该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。
3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（277528936@qq.com）,联系人：陶先生，电话：0576-85021266；
[bookmark: _Hlk59371589]5.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
[bookmark: _Hlk59392570]6.资格及商务技术文件评审；
7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
8.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
9.报价文件评审；
10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
11．开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。
（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：
①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.对投标文件进行比较和评价；
4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6.法律法规规定的其他职责。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查
采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 
（四）澄清问题的形式
[bookmark: _Hlk59372079][bookmark: _Hlk59371846][bookmark: _Hlk59700505][bookmark: _Hlk59371920]对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。
评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1） 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准
（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.中标候选人公示：开标结束后2日内，招标人（代理机构）发布中标候选人公示，公示期不得少于1个工作日。发出中标候选人公示期满无异议和投诉的，招标人（代理机构）2日内在网上发布中标结果公告，同时发出中标通知书。
3.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
[bookmark: _Hlk59369379]4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。 
5. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。
本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。
[bookmark: _Hlk59708763][bookmark: _Hlk59708451][bookmark: _Hlk59521069]6.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
[bookmark: _Hlk59626706][bookmark: _Hlk59627623][bookmark: _Hlk59708805]1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于六份，招标人与中标人各执二份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。
2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）履约保证金
签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。


[bookmark: _Toc10393][bookmark: _Toc25225][bookmark: _Toc12005]第四章评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，本项目参照执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于本项目的评标。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
二、评标内容及标准
（一）价格分（20分）
1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
属于前述第1项至第3项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（提供原与其他采购单位签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供银行工资流水）、奖金（包括年终奖，提供银行工资流水）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）商务技术分（80分）
评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

	序号
	评分内容
	分值
	评分细则

	1
	企业荣誉
	4分
	投标人自2021年1月1日以来（以获奖文件或荣誉证书上的时间为准）获得主管部门或相关行业协会颁发的工程造价咨询方面的荣誉，省级及以上的荣誉每个得2分，地级市的荣誉每个得1分，最多得4分。
备注：
投标文件中须提供相关证书扫描件或网站截屏并加盖投标人单位公章。

	
	
	6分
	1、获得中国建设工程造价管理协会颁发的信用评价AAA级且在有效期内的，或者获得浙江省建设工程造价管理总站公布的浙江省工程造价咨询企业动态信用能力信用评价AAAAA级且在有效期内的，得 6分；
2、获得中国建设工程造价管理协会颁发的信用评价AA级且在有效期内的，或者获得浙江省建设工程造价管理总站公布的浙江省工程造价咨询企业动态信用能力信用评价AAAA级且在有效期内的，得4分，其余不得分。
3、获得中国建设工程造价管理协会颁发的信用评价A级且在有效期内的，或者获得浙江省建设工程造价管理总站公布的浙江省工程造价咨询企业动态信用能力信用评价AAA级且在有效期内的，得2分，其余不得分。
备注：投标文件中须提供网站截屏并加盖投标人单位公章。投标人信用评价等级情况以评标专家评标当天经浙江造价网（http://www.zjzj.net）、中国建设工程造价管理协会（http://www.ccea.pro/）造价咨询企业动态信用等级的评审结果为准，以两个网站查询等级得分高者为准。

	2
	投标人认证证书
	3分
	投标人提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。
备注：
[bookmark: _Hlk59707951]1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。
2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。
3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	3
	项目负责人
	5分
	1、拟派项目负责人具备高级工程师及以上技术职称的，得2分。
2、提供项目负责人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）施工阶段全过程造价控制类似项目合同业绩的，每个得1.5分，最高得3分。
备注：
1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。
2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件、合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。
3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供社保资料的不得分。

	4
	项目团队情况（项目负责人除外）
	13分
	1、拟派项目组成员中具有高级及以上专业技术职称的每个得2分，最多得4分。
2、拟派团队成员数量在满足招标需求的基础上，每增加1名具有注册一级造价工程师执业证书的（交通运输工程专业或土木建筑专业）得3分，最多得9分。
备注：
1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。造价工程师执业证书一人多证不累计，造价工程师执业证书和职称证书可累计。
2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。
3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供社保资料的不得分。
5.造价工程师已注册未领证或因换证、年审、变更等原因无法提供证书原件扫描件的，须提供相关主管部门证明原件扫描件及造价工程师注册管理系统的打印件。
6、注册一级造价工程师执业证书指《中华人民共和国造价工程师注册证书》、《中华人民共和国一级造价工程师注册证书》。

	5
	投标人业绩
	2分
	提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）施工阶段全过程造价控制类似项目合同业绩的得1分，最高得2分。
备注：
1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。
2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。
3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。

	6
	服务实施方案
	25分
	1、根据咨询服务大纲内容进行打分（0-3分）。

	
	
	
	2、根据造价咨询成果质量控制要点以及保障措施进行打分（0-4分）。

	
	
	
	3、根据投标人对本项目协助无价材料、特种材料的询价和咨询工作方案进行打分（0-3分）。

	
	
	
	4、根据投标人的施工阶段工作联系单、签证的审核方案进行打分（0-4分）。

	
	
	
	5、根据投标人提供的阶段性工程款支付审核方案进行打分（0-3分）。

	
	
	
	6、根据投标人提供的项目相关单位的协调工作方案进行打分（0-4分）。

	
	
	
	7、根据投标人对项目争议解决机制方案进行打分（0-4分）。

	7
	质量保证措施
	5分
	根据投标人的质量内控体系、复核制度以及其他有效措施的健全度、完善性，可操作性进行打分（0-5分）。

	8
	重难点分析
	5分
	根据投标人对本项目的重点、难点分析是否把握明确，解决方案是否合理，是否符合本项目需求进行打分（0-5分）。

	9
	廉政保证措施
	3分
	根据投标人的廉政保证等措施，由评标委员会进行打分（0-3分）。

	10
	保密措施
	3分
	根据投标人对本项目的保密措施，由评标委员会进行打分（0-3分）。

	11
	服务承诺
	6分
	1、根据投标人提供服务的便捷性（服务机构设置情况等）进行打分（0-3分）。
2、根据投标人提供的响应方案（服务响应时间、服务人员到场时间等）及有效性进行打分（0-3分）。


提示：
1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。
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采购项目评分索引表
（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)
项目名称：                                 投标人名称：
	评标内容
	分值
	投标文件
响应页码
	投标人
应标情况
	投标人自评分值

	1
	企业荣誉
	4分
	
	投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	
	
	6分
	
	投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	2
	投标人认证证书
	3分
	
	投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	3
	项目负责人
	5分
	
	投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	4
	项目团队情况（项目负责人除外）
	13分
	
	投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	5
	投标人业绩
	2分
	
	投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	投标人将应得分值填写准确

	6
	服务实施方案
	25分
	
	
	

	7
	质量保证措施
	5分
	
	
	

	8
	重难点分析
	5分
	
	
	

	9
	廉政保证措施
	3分
	
	
	

	10
	保密措施
	3分
	
	
	

	11
	服务承诺
	6分
	
	
	

	合计
	80分
	
	/
	/






第五章  合同主要条款
[bookmark: _Toc466534751]（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）
[bookmark: OLE_LINK2]第一部分 协议书
[bookmark: BM7][bookmark: _Toc419045058][bookmark: _Toc422322476]委托人（全称）：临海市头门港三期码头开发有限公司
咨询人（全称）：                                

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：台州港头门港区三期陆域先行工程(场平工程)（全过程造价控制）
2.工程地点：临海市头门岛西部
3.工程规模：本项目主要建设内容为开山工程、陆域形成及地基处理工程，为头门港区三期工程的建设提供开阔、平整的场地，符合堆载要求的场地可先行作为临时堆场，用于本工程石料及头门港区内铁路、港口货物堆存。具体以施工图批复为准。
招标范围：
（1）开山工程：主要对头门岛山体开采至+8.00 米高程，分为北部开山区、中部开山区和南部开山区，开山面积约 94.65 万平方米，石方开挖量约 2879.92 万立方米，土方开挖量约 166.61 万立方米，边坡复绿面积约 29467 平方米，挡墙内侧回填复绿面积约 10157 平方米。采用山体露天开挖，自上而下水平分层式开挖、中深孔爆破、挖机铲装、汽车运输的工艺。
(2)陆域形成及地基处理工程：主要对头门岛北部开山区和中部开山区之间的水塘进行回填和地基处理，面积约 7.8 万平方米，水塘回填交工面高程+8.00 米，回填料量约 76 万立方米，对靠近岸侧水塘底软土层采用碎石桩法地基处理形成复合地基，远离岸侧水塘底部软土采用强夯碎石墩法地基处理，塘底软土处理后，采用开山石料将水塘回填至交工面高程。
（3）估算建安费58555.0377万元。
4.资金来源：自筹100%
二、服务范围及工作内容
双方约定的服务范围及工作内容（不包含预算编制、预算审核、工程结算审核）：
招标范围为本项目实施阶段全过程造价咨询，内容如下，具体以委托人委托为准：
（1）制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标； 
（2）根据施工承包合同、进度计划及支付申请，编制月度、季度、年度用款计划书（如承包人上报了用款计划书的，则负责审核相关用款计划书）；
（3）参与造价控制有关的工程会议； 
（4）负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书； 
（5）参与本项目洽商、磋商、询价及合同争议、索赔（包含工期顺延鉴定）等事项的处置，提出具体的解决措施及方案。承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见，审核工程索赔费用；
（6）及时审核因设计变更（包括重大设计变更部分需要重新编制预算的）、现场签证等发生的费用，对变更项目所需费用、工程量进行测算、计量，相应调整造价控制目标，并向委托人提供月度简报及投资咨询分析报告[包括但不仅限于工程进度情况、进度款完成情况、设计变更情况（如有）等情况]。做好隐蔽工程的现场查验和相关记录及参与现场验收； 
（7）提供与造价控制及咨询相关的人工、材料、机械、设备等造价信息。根据设计图纸提取无信息价且用量较大材料、设备，并提供相关材料、设备的名称、材料特征描述、规格型号、计量单位、预算价格等咨询意见；
无信息价且用量较大材料、设备预算价格通过市场调查询，并出具询价过程（含来源、依据、价格范围等所有信息）及结果的书面报告；
（8）配合委托人进行工程竣工结算的办理及复核工作，配合各部门的审核工作；
（9）组织工程合同的洽谈、草拟、修改。并协助委托人与相关单位签订材料采购、设备采购合同、施工等合同；
（10）招标范围内的相关咨询成果须按委托人相关流程会同各参建方会签；
（11）完成委托人交办的与造价控制项目有关的其他咨询服务工作。具体以委托人委托为准，委托人有权对上述工作进行细化、局部调整，受托人不得拒绝。
三、服务期限
自全过程造价咨询合同签订之日起至整个项目工程竣工结算审核完成，并配合第三方咨询单位或复核单位复审工作等其他后续服务工作。
四、质量标准
工程造价咨询成果文件应符合《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》规定，达到《浙江省建设工程造价咨询质量导则（试行）》要求，满足合同约定的标准。
五、酬金或计取方式
1.签约合同价（含税）：人民币（大写）           	（¥	             元 ），（其中，本合同不含税金额¥        元，增值税额¥        元，税率     %）。若未来国家税率调整，本合同约定的不含税金额不变，税率按相应的政策规定调整。
2.造价咨询费率为       %（造价咨询费率=签约合同价/58555.0377万元×100%（百分号前小数点后保留2位，第3位四舍五入），造价咨询费率一次性包干，不作调整。
3.造价咨询费结算价=经结算审核后（以委托的第三方审定为准）合计的建安造价×造价咨询费率。
[bookmark: _bookmark2][bookmark: _bookmark3]4.合同价范围内包括项目实施所需的所有的咨询、调查、资料收集、人工、通讯、交通、差旅、餐饮、资料打印、材料、验收、保险、税费、专家评审费（如有）、项目驻场费用、相关配合工作、不可预知费用开销及相应的风险金等为本项目提供正常服务所发生的费用， 以及其它咨询人应承担的一切工作所发生的费用均包括在投标报价中，未列入报价的费用将被视为咨询人优惠，委托人均不予支付。
5.付款前，咨询人应按委托人要求提供增值税发票，咨询人未按委托人要求提供增值税发票，委托人有权拒绝支付相应款项。
六、合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
1.中标通知书或委托书（如果有）；
2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
3.专用条件及附录；
4.通用条件；
5.其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。
七、词语定义
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
八、合同订立
1.订立时间：2026年    月    日。
2.订立地点：  临海市        。
九、合同生效
本合同自双方法定代表人或其授权的代理人签字并盖公章后生效。
十、合同份数
本合同一式捌份，具有同等法律效力，其中委托人执     份，咨询人执     份。

委 托 人： 	（盖章）	咨 询 人： 	（盖章）
法定代表人或其授权的		法定代表人或其授权的
代 理 人 ： 	（ 签 字 ）	代 理 人 ： 	（ 签 字 ） 
组织机构代码：		组织机构代码：
纳税人识别码：	纳税人识别码：
住	所：	住	所：
账	号：	账	号：
[bookmark: _bookmark5][bookmark: _bookmark6][bookmark: _bookmark4]开户银行：	开户银行：
邮政编码：	邮政编码：
电	话：	电	话：
传	真：	传	真：
电子信箱：	电子信箱：

鉴证方（盖章）：
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第二部分 通用条件
[bookmark: _Toc422322521][bookmark: _Toc422322482][bookmark: _Toc419045098]1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律
1.1词语定义
组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义： 1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。
1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。
1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。
1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。
1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。
1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。
1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。
1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作， 委托人应给付咨询人的酬金。
1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。
1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。
1.2语言
本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.3合同文件的优先顺序
组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
1.协议书
2.中标通知书或委托书（如果有）；
3.专用条件及附录；
4.通用条件；
5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
6.其他合同文件。  
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
1.4适用法律
本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。
2.委托人的义务
2.1提供资料
委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录 C 的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实 性、准确性、合法性与完整性负责。
2.2提供工作条件
委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。
2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录 D 中由委托人提供的房屋及设备。
2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调， 为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。
2.3合理工作时限
委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。
2.4委托人代表
委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7 日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前 7 日书面通知咨询人。
2.5答复
委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。
2.6支付
委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。
3.咨询人的义务
3.1项目咨询团队及人员
3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。
3.1.2项目负责人
咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。
3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。
咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。
3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：
（1）存在严重过失行为的；
（2）存在违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
3.2咨询人的工作要求
3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。
3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。
咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。
3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。
3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。
3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。
3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。
3.3咨询人的工作依据
咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。
咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录 C 中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。
3.4使用委托人房屋及设备的返还
项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保 管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。
4.违约责任
4.1委托人的违约责任
4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。
4.1.3委托人未能按期支付酬金超过 14 天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期LPR）×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。
4.2咨询人的违约责任
4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。
5.支付
5.1支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。
5.2支付申请
咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书， 支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
5.3支付酬金
支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4有异议部分的支付
委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后 7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。
6.合同变更、解除与终止
6.1合同变更
6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。
6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。
6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。
6.2合同解除
6.2.1委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。
6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；
（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；
（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在 28 天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。
除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。
6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。
6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。
因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除， 其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。
6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。
6.3合同终止
除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；
（3）咨询人将委托人提供的资料交还。
7.争议解决
7.1协商
双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。
7.2调解
如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他
8.1考察及相关费用
除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。
8.2奖励
对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.3保密
在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。
8.4联络
8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。
8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地 点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。
8.5知识产权
除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。
除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。
双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。
除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。
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第三部分  专用条件
[bookmark: _Toc419045099] 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律
1.2语言
本合同文件使用中文。
1.3合同文件的优先顺序
本合同文件的解释顺序为：按通用条件。
1.4适用法律
本合同适用的其他规范性文件包括：                  。 
1.4.1工程造价控制及咨询依据
（1）国家、省有关法律、法规、条例和规章。
（2）国家及有关部门颁布的工程造价控制及咨询技术标准、规程、规范和工程质量验收标准。
（3）上级主管部门批准的设计文件和批文。
（4）经审查的施工图纸、设计变更、会议纪要、有关签证及相关资料和说明。
（5）工程施工承包合同及有关文件、附件、补充协议等。
（6）工程招、投标文件、询标纪要等。
（7）施工组织设计（或施工方案）、市场价格行情等。
（8）委托方与施工单位之间往来的补遗、信函等。
（9）其它文件和资料。
2.委托人的义务
2.1提供资料：
委托人按照约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：           。
2.2提供工作条件
2.2.1项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：           。
2.4委托人代表
委托人代表为：           	，其权限范围：签复咨询人提起的有关咨询联系单、咨询成果确认单、现场勘查记录等。
2.5答复
委托人同意在十五个工作日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
2.6委托人有以下权利：
1）有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2）委托人有权监督、检查咨询人的实际工作，有权对咨询人的工作和文件成果提出合理的质疑和修改意见。但委托人修改意见的执行并不能成为咨询人免除工作质量责任的理由。
3）当委托人有理由认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，或咨询专业人员业务水平不能满足实际需要的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
3.咨询人的义务
3.1项目咨询团队及人员
3.1.1项目咨询团队的主要人员资格条件及人数要求：
1、项目组团队驻场成员按投标承诺（附名单）。
2、项目组现场驻场人员（可兼任）：至少1人，要求已取得中华人民共和国二级造价工程师（交通运输专业）及以上执业证书，除现场驻场人员外，还须安排相应的造价专业人员协助完成施工阶段全过程工程造价控制及咨询服务内容的所有工作。
3、根据实际进度和需求配备相关专业人员。拟派人员的执业资格注册单位须与咨询人名称相一致。
施工过程驻场要求：1、项目组团队驻场成员按投标承诺（附名单），月到岗率不得少于10天（春节期间及政府要求停工的日期视为到岗），并根据项目实际情况和委托人要求及时增派相关专业人员。
2、跟随项目进度按委托人要求派遣交通运输工程专业人员驻场，并经委托人认可。现场驻场人员如未达到上述要求，委托人有权要求咨询人在限定时间内更换现场驻场人员，直至委托人认可后方可驻场。除现场驻场人员外，还须安排相应的造价专业人员协助完成施工阶段全过程工程造价控制及咨询服务内容的所有工作。
3、除现场驻场人数要求外，咨询人还须安排专业的造价咨询人员协助完成施工阶段全过程工程造价控制及咨询服务内容的所有工作。
3.1.2项目负责人为：          	，身份证号码：                     ，
执业证书：                     ，执业注册号：                      。
	职务
	姓名
	岗位证书号码
	身份证号
	须提供的证书
	备注

	项目负责人
	
	
	
	具有工程师及以上技术职称；具有一级注册造价工程师（交通运输工程）证书且注册在投标人单位。
	必须配备

	项目组成员
	
	
	
	具有交通运输部颁发的水运工程造价甲级资格证书或具有注册一级造价工程师（交通运输工程专业）执业证书且注册在投标人单位。
	必须配备

	驻场人员
	
	
	
	具有中华人民共和国二级造价工程师（交通运输专业）及以上执业证书且注册在投标人单位。
	必须配备

	......
	
	
	
	....
	


项目负责人为履行本合同的权限为：
（1）审批工程造价控制及咨询的方案、审核工程量清单和工程造价的变更，向委托方提出书面意见或建议。
（2）经委托方同意，撤换不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的本项目部工程造价控制及咨询人员。
（3）遵守政府和行业主管部门有关工程造价的法规、规范、标准和指导规程，执行企业规章制度。
（4）负责项目造价咨询的组织实施、专业间协调和质量管理工作，对项目组成员的执业行为进行管理。
（5）负责办理咨询项目合同的草拟，接收和验核委托人提供的资料。
（6）制定咨询项目实施方案。
（7）动态掌握咨询项目实施状况，负责督促检查各咨询子项和各专业的进度，研究解决存在的问题。
（8）对咨询项目的咨询质量负责，监督专业审核人员/校核人员进行质量校核，负责对项目初步成果进行复核。
（9）编写咨询成果报告及总说明、总目录，确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要。
（10）负责审核意见的送达，办理相关资料归还和移交手续，与委托人结算造价咨询费。
3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：拟委派的项目负责人及项目工作组人员（包括驻场人员）一经确认，未经委托人同意不得随意更换，如咨询人需要更换项目负责人，应征得委托人同意，且更换后的人员不得低于原人员所具有的资格；如发现不称职或能力不够的咨询人员，委托人有权要求咨询人更换人员，要求更换的人员应在7日内更换，逾期更换的每人每天处5000元的违约金。不管何种原因，每更换一人次项目负责人咨询人需向委托人支付违约金3万元；每更换一人次项目组人员（包括驻场人员）咨询人需向委托人支付违约金2万元。上述违约金在最近一期的咨询服务费支付时扣回。
3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：按通用条款。
3.2咨询人的工作要求
3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：                   	。
咨询人向委托人提供的资料还包括：依据项目实施情况确认需要提供的资料。
3.2.2咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后5个工作日内给予书面答复。
基本工作要求：
（1）组织建立工程造价控制及咨询机构，委派项目负责人，并授予其行使本工程造价控制及咨询合同范围内处理咨询业务的全部权力。
（2）未经委托人同意，咨询人不得调换项目负责人和已派驻现场的造价控制及咨询服务人员。
（3）根据国家有关法律、法规、规定、工程建设批文、合同、规范、验收标准等对工程进行工程造价控制及咨询。
（4）编制工程造价控制及咨询工作大纲和实施细则报备委托方。
（5）及时调遣咨询人员、设备进入施工现场，完成咨询准备工作。
（6）审核现场签证工程量、工程联系单、设计变更单工程量及审核意见。
（7）根据委托方要求及时向委托方报送进度款审核意见书、工程量及造价汇总表。
（8）对工程的各工序工程量进行现场检查验收，并按规定进行记录。
（9）咨询班子人员组成须结合本工程实际配备齐全，所配备的主要专业造价咨询服务人员要符合招标文件要求。
（10）咨询项目部内部应配备具有大型房建项目造价咨询服务丰富经验的专家或顾问，对工程全过程造价控制的实施进行专业技术支持和指导。专家或顾问应参与咨询规划、咨询细则的编制，参与各单体建筑物的工程造价控制及咨询。
（11）根据设计图纸、施工合同、变更单及相关的招标文件，提供委托方变更后的招标控制价审核及软件资料。
（12）做好本工程全过程工程造价控制及咨询工作中资料收集、整理、汇编、归档等的工作，确保资料完整。
（13）严格遵守与本工程有关的法律、法规和规章，保证委托方免于承担由于咨询人违反上述法律、法规和规章而引起的的任何责任。
（14）在履行合同期间及本项目完成后，应对委托方提供的所有资料、咨询工作内容具有保密义务，未经委托方事先许可认可，不得对除委托方以外的第三方披露。
（15）根据不同施工阶段的需要，参加有关工程会议（按委托方要求参加工程监理例会、有关工程造价的协调会议等），并根据委托方提供的施工单位与监理方之间的有关工程造价的往来资料以及市场信息，及时向委托方提供咨询意见，须将所有审核、咨询服务内容作书面记录保存在案，以便委托方查阅。
（16）若因咨询人过失，造成委托方经济损失的，咨询人应全额赔偿。
（17）咨询人在合同签订后需设立固定办公场所。驻场人员食宿自行解决，不得与施工单位或监理单位搭伙，费用在总报价内考虑。
（18）咨询单位必须每日对施工进展和咨询工作情况进行记录，定期对施工日志和监理日志中跟造价（包括进度款支付、设计变更、工程变更、索赔事项等）有关的内容进行核查，并留存影像资料和书面资料(现场丈量纪要、照片、摄像等)，同时要求每月提供详细的月报及动态跟踪表。
（19）合同执行过程涉及需核价项和材料，咨询人提供不少于5家市场比价结果并提供5家及以上市场报价人详细资讯以及历史参考。
（20）配合委托人完成竣工结算审核。
（21）根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价。
（22）现场踏勘、计量复核；及时审核工程变更、现场签证、索赔（包含工期顺延鉴定）等发生的费用，及时提交变更的合法性、合理性建议，在工程实施过程中对设计变更项目所需费用进行审核并确认。
（23）工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定；协助委托人确定“甲供材料”、“甲定乙供材料”、 “暂估价及变更材料”、“设备选购价格”，“零星签证”、“无价材料”并通过市场调查询价确定价格范围，明确甲供材料取费的规定，并出具书面报告。
其他工作要求：
（1）咨询人应结合本项目的实际情况，及时深入现场查看，掌握项目的一线资料，为造价咨询创造有利条件。
（2）咨询人有义务参与本项目有关的会议，并从造价咨询角度提出专业建议，从根本上避免甚至杜绝不合规或不合法现象的发生。
（3）咨询人应根据委托人的要求，定期或不定期地提供专项造价咨询报告或综合造价咨询报告。咨询人同时应保管好各种造价咨询资料，根据委托人的要求，逐步将造价咨询资料移交给委托人。
（4）咨询人未经委托人或其授权代表书面同意，不得将本合同各阶段形成的工作成果、文件资料及委托人和设计公司提供的图纸，资料泄露或交与任何第三者或其它项目使用。
（5）咨询人必须自行完成本项目的所有造价咨询服务工作，未经委托人同意和本合同规定，咨询人不得委托、转包和分包给任何第三方。咨询人确因需要委托有关专业顾问完成本属咨询人的服务职责和义务时，应经委托人书面同意，并且受托的专业顾问资格需经委托人书面认可。咨询人对转委托的工作负责。
（6）无论因任何原因而终止合同，咨询人应将所有由咨询人拥有或控制而与委托人有关资料和文件移交给委托人或任何由委托人重新委托的工程造价单位，且咨询人应提供合作及协助，以使本项目的顺利交接。
（7）造价咨询完成，咨询人负责审核档案的归档和立卷工作，并对委托人移交的资料安全、完整性负责。咨询人在造价咨询档案的归档和立卷完成后，应及时把所有资料移交给委托人。
（8）咨询人应加强对项目组人员（含项目组负责人）的管理与教育，并加强造价咨询工作成果质量检查，提高造价咨询工作服务质量。督促所属人员按合同规定履约，严格遵守廉洁自律规定。咨询人应指定一名企业副总经理以上负责人与委托人保持联系，每季度一次书面征询委托人意见，作为考核项目组人员履职能力依据。
3.2.3咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：详见下表。
（1）全过程工程造价咨询咨询意见完成时间：
	造价咨询内容
	成果完成时间
	说明
	成果文件

	一般造价咨询内容
	3个工作日
	可以通过快递方式递交成果
	审核意见

	重要造价咨询内容
	7个工作日
	必要时施工方、委托人予以配合
	审核意见

	中间计量支付审核
	5个工作日
	必要时施工方、委托人予以配合
	审核意见

	一般工程变更审核
	3个工作日
	必要时施工方、委托人予以配合
	审核意见

	较大工程变更审核
	10个工作日
	必要时施工方、委托人予以配合，需上级主管部门审批，特殊情况经与委托人协商，可以延长到15个日历天。
	审核意见

	出具阶段性进度款审核意见书
	阶段任务完成20个日历天
	相关方提供资料之日起算
	审核意见


注：如委托方有特殊时间节点要求，以委托方要求时间节点为准，在委托方要求的时间内提供相应的成果报告。
（2）工程价款审核意见书完成时间
自委托人提供完整资料之日起，咨询人应在3日内完成并出具审核报告，委托人、监理方、施工方应予积极配合。
	咨询造价
	完成审核初稿时间
	委托人组织完成核对时间
	出具正式审核意见书/报告时间

	2000万元（含）以内
	3个日历天
	10个日历天
	2个日历天

	2000万元以上
	5个日历天
	10个日历天
	2个日历天



（3）提供完整的报告及各项费用汇总表完成时间：
自委托人提供完整资料之日起，60日历天内提供。
注：以上时间节点，必要时要满足委托方的时间节点，在委托方要求的时间内提供相应的成果报告，如委托方有特殊时间节点要求，咨询单位需无条件配合在相应时间节点内提供报告。
（4）份数、质量要求：各咨询报告书份数按委托人要求份数提供，质量须符合《浙江省建设工程造价咨询质量导则（试行）》等相关规定、招标文件合同约定的质量要求。
3.3咨询人的工作依据
经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：施工合同及相关协议等约定。
3.4使用委托人房屋及设备的返还
咨询人应在本合同终止后 / 日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为/  。
4.违约责任
4.1委托人的违约责任
4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：协商确认。
4.1.2委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：       /        。
4.2咨询人的违约责任
4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：
（1）委托人提供完整资料的前提下，咨询人应按照合同约定的工作内容和工作时间完成本合同规定的各项造价咨询咨询工作，若未能及时完成应视为咨询人违约，咨询人应按2000元/天向委托人支付违约金。
（2）发生以下事项后咨询人无正当理由未完成的，每项处以2000元违约金；经委托人书面通知整改却未能纠正的，每项处以2000元违约金；经委托人二次催告后仍未整改的，每项处以10000元违约金。累计发生三次及以上的，委托人有权单方面解除协议，咨询人承担全部违约责任。由此给委托人造成的相应经济损失，全部由咨询人负责赔偿。
①咨询人对委托人所提出的问题不能及时核对和答复；②不能按时进场造价咨询或咨询人未能及时提交合格的造价咨询报告；③未能按照本合同所附造价咨询方案约定安排现场造价咨询人员；④在委托人提供完整的送审资料后不能按约定出具各类意见、报告及在委托人相关流程会签的；⑤未能按照委托人要求进行深入现场踏勘的。
（3）项目组成员驻场人员月到岗不足10天的（驻场人员驻扎工地现场办公，并到委托人指定地点进行考勤，如每日到岗低于6个小时的，视作当日缺岗），每人每天处以咨询费1000元的违约金，在当期咨询费支付时扣除；连续三个月不能到岗的，一次性处以合同价的10%的违约金，且委托人有权要求咨询人更换驻场人员或解除合同，同时由咨询人赔偿委托人由此造成的损失。情节严重的，委托人将把咨询人的违约行为上报到行政主管部门，列入不良记录或黑名单。因咨询人监督不力，工程出现质量、安全问题，如列入管理部门不良纪录的，每次处以2万元违约金，列入黑名单的，每次处以5万元违约金。组织召开例会、专题例会或委托人单位要求需要项目负责人参加会议的（按委托人需求），项目负责人需按要求及时参会，发现一次无故未到会的处以5000元违约金。
（4）非委托人原因，咨询人违反本合同条款时，委托人有权终止合同并提前十天书面通知并支付咨询人正确履行义务而完成部分或全部工作的服务酬金。因咨询人未能履行合同所承担的全过程造价咨询工作责任，委托人有权在咨询人造价咨询费用中扣除相应的金额。
4.2.2咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：合同履行期内，双方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务。如咨询人违约，应当赔偿委托人全部损失（包括但不限于律师费、鉴定费、评估费、差旅费、诉讼费、保全保险费、保全费等费用）。
5.支付
5.1支付货币币种为：人民币。
5.2支付申请
咨询人应在本合同约定的每次应付款日期三个工作日前，向委托人提交支付申请书。
5.3支付酬金
正常工作酬金的支付：
（1）合同签订并签发工程开工报告后，支付签约合同价的10%。
（2）工程施工期间按半年支付造价咨询费，每半年按经委托人审核后建安工程造价支付造价咨询费，该部分造价咨询费=按经委托人审核后建安工程造价×造价咨询费费率×75%；如支付达到签约合同价的85%（含预付款）则暂停支付。
（3）全部工程结束后，待全部工程通过财政审核（如财政部门不审核，以最后委托的第三方审核为准）完成后并按合同约定移交全部咨询成果和返还前期交付的资料后，付清余款。
（4）以上时间段的付款期限为30个日历天。委托人付款前，咨询人应先提供符合委托人要求的增值税发票，否则委托人有权顺延支付期限。
履约担保（如为现金）待本项目咨询服务期结束后，并按合同条款规定完全履约后，由咨询人申请退还。收到咨询人退还申请后，委托人应根据合同履约情况在30日内退还咨询人全部或部分履约保证金。如咨询人在咨询服务过程中违背合同规定的，委托人有权没收相应的履约担保；履约担保如为现金的不计息。
注：如办理工程保函的，投标人工程保函须包含“见索即付”条款。
6.合同变更、解除与终止
6.1合同变更
6.1.2 因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：不予调整。
6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：按本合同计算方式进行调整。
6.2合同解除
6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括：/。
6.2.4 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：协商确认。
7.争议解决
7.2调解
如果双方不能在10个工作日内解决本合同争议，可以将其提交建设行业主管部门进行调解。
7.3仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 （1） 种方式（由委托人任选一种）：
（1）提请台州仲裁委员会进行仲裁。
（2）向委托人所在地人民法院提起诉讼。
8.其他
8.1考察及相关费用
咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由咨询人自行承担。
差旅费及相关费用的支付：     /      。
8.2奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定：     /      。
8.3保密
委托人申明的保密事项和期限：按通用条款。
咨询人申明的保密事项和期限：按通用条款。
第三人申明的保密事项和期限：按通用条款。
8.4联络
8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在两个工作日内送达对方指定的接收人和送达地点。
8.4.2委托人指定的送达接收人：              ，送达地点：                 ，电子邮箱：              。
咨询人指定的送达接收人：              ，送达地点：                 ，电子邮箱：              。
8.5知识产权
委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。
咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。
双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：以相关主管部门颁发的文件为准。 	
9.补充条款
9.1 委托人的权利
（1）有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
（2）委托人有权监督、检查咨询人的实际工作，有权对咨询人的工作和文件成果提出合理的质疑和修改意见。但委托人修改意见的执行并不能成为咨询人免除工作质量责任的理由。
（3）当委托人有理由认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，或咨询专业人员业务水平不能满足实际需要的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
9.2 咨询人的权利
（1）咨询人在跟踪造价控制及咨询过程中，如委托方提供的资料不明确时可向委托方提出书面报告。
（2）咨询人在跟踪造价控制及咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
（3）咨询人在造价控制及咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
9.3 造价咨询的出具
（1）咨询人应根据委托人的要求每季度出具一次阶段性造价咨询报告：每月按时提交工程计量支付造价咨询月报，并做好相应的变更审核及中期计量审核台帐。
（2）咨询人每次出具的专项造价咨询报告或其他造价咨询报告一式7份，其中：向委托人提供5份，向委托人提供的报告由委托人分发、使用。恰当使用审核报告是委托人的责任，如出现使用不当的情况与咨询人无关。咨询人存档 2份 。
（3）在出具造价咨询报告前应与委托人充分沟通，对外提供造价咨询报告时，应征得委托人同意。
9.4 其他
（1）非咨询人原因导致合同终止，委托人需支付咨询人合同终止前已从本合同工作时间内应获的合理服务费。由于委托人或第三者的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以至增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。
（2）未经对方的书面同意，双方均不得转让合同约定的权利和义务。
（3）咨询人所有人员必须严守职业道德，廉洁执业，遵守“廉洁承诺书”，如咨询人所属人员违反“廉洁承诺书”条款内容导致委托人遭受损失，咨询人应对委托人的损失承担赔偿责任。
（4）在本协议履行期间及履行完成以后，咨询人应对委托人提供的所有相关合同、图纸、结算资料以及相关全部信息承担保密义务，未经委托人书面批准同意，不得向任何第三方复制、告知、传播或以其他方式泄密。也不得未经委托人书面批准同意接收相关新闻媒体采访。如咨询人违反保密约定导致委托人及项目相关方（包括监理、施工单位、监测单位、检测单位等）遭受损失，咨询人应对委托人及项目相关方的损失承担赔偿责任。
（5）本项目因投资计划改变、政策调整等原因导致项目延期或暂停或终止，咨询人不得因此要求赔偿，相关风险由咨询人在投标时综合考虑。
9.5 施工全过程阶段委托人对咨询人的考评标准：
（1）因咨询人编制原因造成委托人损失的按以下处罚：
1）每次咨询报告或报表核算错误偏差超1000万元及以上的，则处以违约金10万元。
2）每次咨询报告或报表核算错误偏差超100万元（含本数）-1000万元（不含本数）的，则处以违约金2万元。
3）每次咨询报告或报表核算错误偏差超50万元（含本数）-100万元（不含本数）的，则处以违约金1万元。
4）每次咨询报告或报表核算错误偏差超10万元（含本数）-50万元（不含本数）的，则处以违约金5000元。
5）每次咨询报告或报表核算错误偏差超5万元（含本数）-10万元（不含本数）的，则处以违约金3000元。
6）每次咨询报告或报表核算错误偏差超2万元（含本数）-5万元（不含本数）的，则处以违约金1000元。

（2）组织召开例会、专题例会或委托人召开的其他会议，需要造价负责人或专业造价人员参加的，委托人提前24小时告知咨询人，造价咨询机构均需按要求及时参会，若未经委托人同意无故不到会的，每人每次处罚金2000元（在最近一期进度款中扣除）。 
（3）以上（1）、（2）造价咨询服务扣除的违约金总额上限为该工程造价咨询费用的30%，违约金在最近期咨询费支付时扣回。如果造价咨询机构没有履行合同，项目单位有权拒绝支付所有造价咨询费用。
（4）委托人另行委托第三方（或自审）复核，如需核对，乙方须无条件配合（包括但不限于以下内容：提供计算过程稿件，提供相关原始资料等；对第三方提出的出入应如实配合）。
9.5.2 咨询人如有下列情况之一者，委托人有权解除合同，给委托人造成损失的，咨询人还应赔偿全部损失：
①收受施工、材料设备供应等单位的财物与请吃、旅游等形式的不当利益。
②未遵守保密条款。
③擅自转让合同约定的权利和义务。
④参与可能与委托方利益相冲突的任何活动。
⑤应委托人要求更换的不称职现场驻场人员的人数超过（6）人次。
⑥未按投标承诺执行并完成咨询业务。
9.6 施工阶段全过程工程造价控制及咨询的控制目标和控制工作要求
咨询人应认真履行工程造价控制及咨询职责，并应协助委托人做好施工阶段全过程工程造价的事前管理、事中管理、事后管理。
积极配合委托人的法定复核（含委托人上级各部门的复核）工作，并及时提交各项所需资料。具体要求如下（但不仅限于）：
（1）必须根据委托人要求在限定的时间内出具详细的书面审核意见，审核意见书上须有项目负责人的签字并加盖单位公章。
（2）对工程项目初审结果须以正式的书面报告向委托人详细通报，使委托人充分了解核减与核增的细项和原因，及有关不确定问题政策依据、处理态度以及建议。
（3）咨询人与施工单位对帐后，审核结果须向委托人书面说明，委托人有权进行复核。
（4）委托人有权对审核结果提交第三方复核。委托人可视咨询人在施工阶段全过程造价控制及咨询工作中的表现，委托人有权单方面解除合同，并不补偿任何费用。
（5）咨询人应按照客观、独立、公正的原则实施咨询工作，依法维护委托人的合法权益，不得收受施工单位等其他单位赠送的礼品及财物，如发现有收受财物现象的，委托人可直接解除合同，并追究咨询人的违约责任。
（6）未经委托人同意不得向第三方透漏具体咨询项目的内容，不得泄漏项目相关单位的商业秘密，否则委托人可直接解除合同，并追究咨询人的违约责任。
（7）在执行本项目工作期间，因咨询人或其工作人员过失造成委托人经济损失的，咨询人应全额赔偿委托人。
（8）在执行本项目工作期间，未经委托人书面同意，咨询人不能随意更换项目负责人和现场驻场人员。委托人有权要求咨询人在限定时间内更换不称职的现场驻场人员，若因此更换的人次在6次以上的，委托人有权直接解除合同。
（9）要求咨询人根据工作需要安排常驻工地人员、定期踏勘现场、施工过程旁站要求项目负责人及造价工程师身体健康，能够适应工程现场工作。
（10）本项目常驻人员为造价专业人员，并根据工作需要或委托人要求及时增派各相关专业人员。项目负责人及驻场造价咨询服务人员未经委托人同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的，应征得委托人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格。












第四部分   廉政责任书
[bookmark: _Toc14350][bookmark: _Toc24427]根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目的委托人(委托人名称             ，以下简称“ 甲方 ”)与该项目标段的咨询人(咨询人名称         ，以下简称“ 乙方 ”)，特订立如下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。
(二) 严格执行招标代理合同文件， 自觉按合同办事。
(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务
(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(四) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条乙方的义务
(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼
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品。
(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条违约责任
(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。
第七条本合同作为招标代理合同的附件，与招标代理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条本合同正本一式贰份，其中发包人执壹份，中标人执壹份；副本捌份，其中，发包人肆份，中标人肆份。
	甲方：
	乙方：

	（单位全称）（盖单位章）
	（单位全称）（盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人
	法定代表人或其委托代理人

	（签字）
	（签字）

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：



日期：  年    月   日



第五部分  图纸资料保密承诺函
1、我方保证严格遵守国家有关保密的法律、法规和规章制度的规定，履行保密义务。
2、我方保证，图纸资料和从其他相关渠道获取的涉密信息（以下统称“保密信息”），我方始终严格履行保密义务，不会以（包括但不限于）眷写、复印、拍照、录音、录像等任何方式进行复制，并且不会以任何形式将其泄漏给第三方。我方将采取严格、有效的内部保管制度和措施，加强保密教育，避免和本项目无关的其他人接触，获悉本项目信息。
3、我方确认已被告知，本项目属于经有关保密工作部门、机构批准、备案的涉密项目，在参与该项目招投标活动过程中，我方应严格依法承担保守秘密的义务。
4、我方保证严格执行相关材料保密制度，所有跟项目相关的文件均按照秘密保密级保管，严禁在互联网，报刊，电视等公共媒体上公开发表。
5、我方保证按规定在递交投标文件的同时删除所下载的图纸、资料等，若未及时删除，我方将承担相应法律责任。
6、对于我方或我方工作人员未能严格履行保密义务而可能被依法追究刑事责任、行政责任和民事责任的相关法律风险，我方已有充分的认识和了解。
特此承诺。







（承诺人）：                       （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：         （签字或盖章）

20

第六章　投标文件格式

[bookmark: _Toc30690][bookmark: _Toc29949][bookmark: _Toc265669850]一、资格响应文件格式


1.资格响应文件封面格式： 
 


资格响应文件


项目名称：
     项目编号：    

投标人名称：
投标人地址：


[bookmark: _Hlk60757343]年  月  日
2.营业执照等：


营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。


特定资格条件要求的资质文件复印件
（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）



3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函


致：             （招标人名称） ：
我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！



法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：


日期：  _____年___月___日








[bookmark: _Toc15805][bookmark: _Toc18185][bookmark: _Toc466534753]二、商务技术文件格式


4.商务技术文件封面格式： 
 


商务技术文件


项目名称：
     项目编号：    

投标人名称：
投标人地址：

[bookmark: _Hlk60757098]                        年  月  日
5.投标函格式：
投 标 函
致：_______     __（招标人名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。
3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
[bookmark: _Hlk59707887]4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5、自投标截止日起 90天内有效。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。
8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
[bookmark: _Hlk36048718]与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：__________          邮编：__________
[bookmark: _Hlk59370410]收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __  
[bookmark: _Hlk59370586]为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。
投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __
法定代表人（签字或盖章）：
[bookmark: _Hlk34136414]被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __   

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：_______     __（招标人名称）：
[bookmark: _Hlk12177807][bookmark: _Hlk12177819]我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：                

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


                                            投标人:(公章)
                                        日期：  _____年___月___日
7.服务内容响应表格式：
服务内容响应表
项目名称：
项目编号：
	序号
	服务项目
	投标人服务响应情况
	备注

	
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	



注：投标人根据采购服务需求中的内容进行填写，勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：
项目编号：
	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简


历
	



[bookmark: _Hlk60757472]法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          

日期：  _____年___月___日


10.投标人类似合同案例一览表格式：
投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：
	招标人名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	招标人联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

11.售后服务网点情况表格式：
 

售后服务网点情况表

项目名称：
项目编号：
	服务网点名称
	

	地址
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	

	设立日期
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	

	负责人
	
	联系电话
	




法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 

日期：  _____年___月___日


[bookmark: _Hlk77588362]
12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行自行增减表格，但内容必须填写完整。若内容未填写，则视为投标文件完全响应，无偏离。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
[bookmark: _Toc265669851]




[bookmark: _Toc16395][bookmark: _Toc466534754][bookmark: _Toc11354]三、报价文件格式
 


13.报价文件封面格式： 
报 价 文 件
 

项目名称：
     项目编号：

投标人名称：
投标人地址：
                        
年  月  日

14.开标一览表格式：
开标一览表

项目名称：
项目编号：
	名称
	内容
	备注

	
投标总报价



	
大写：人民币    佰    拾   万   仟   佰   拾
    元     角    分整

小写：￥________________________元整

	


注：
1、投标总报价包括招标范围内涉及到所有的咨询、调查、资料收集、人工、通讯、交通、差旅、餐饮、资料打印、材料、验收、保险、税费、专家评审费（如有）、相关配合工作、不可预知费用开销及相应的风险金等为本项目提供正常服务所发生的费用，以及其它中标人应承担的一切工作所发生的费用。
2、投标人应根据《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》浙价服〔2009〕84号本招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算服务费用。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  


日期：  _____年___月___日





15.投标活动现场确认声明书

投标活动现场确认声明书
                 （代理机构名称）：
本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：
一、本单位与招标人之间
□不存在利害关系
□存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系。
二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位
□与其他所有投标人之间均不存在利害关系
□与之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。
四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
□不存在利害关系
□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日
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